PLAN

rOZWOJU

LOKALNEGO

GMINY mYSŁAKOWICE

NA LATA

- 2005–2013 -

Mysłakowice, wrzesień 2005r.

Zleceniodawca:

Gmina Mysłakowice

ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice

Autor:

mgr Agnieszka Nowakowska

przy współpracy - mgr Iwony Wójcik

_________________________

Autoryzował:

mgr inż. Tomasz Sikora

___________________

Autor:

Business Mobility International Spółka z o.o.

al. 3-go Maja 11

76-200 Słupsk

tel. (0 59) 8 456 301-302

fax.(0 59) 8 456 303

e-mail: office@bm-intl.2com.pl

Biuro regionalne:

Business Mobility International Spółka z o.o.

ul. Drewsa 4E

61 – 606 Poznań

tel/fax (061) 825 78 60

e-mail: office@bm-intl.2com.pl

http: www.bm-intl.2com.pl

Siedziba w Brukseli:

Business Mobility International NV-SA

Rue Wiertz 50/28

1050 Brussels, Belgium

tel. [32-2] 644 36 89

fax [32-2] 648 07 80

www.bm-intl.com

e-mail: Jolanta.Klimaszewska@bm-intl.com

SPIS TREŚCI

Wstęp												        4

1.	Załączniki										        5

1.1.	Wstęp										        5

1.2.	Zarządzenia									        6

2.	Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego					      16

3.	Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu	      20

3.1. 	Raport o stanie Gminy Mysłakowice						      21

3.2. 	Identyfikacja problemów na podstawie analizy SWOT (opracowano na podstawie „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice”) 			      44

4.	Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze				      48

4.1. 	Cele główne									      48

4.2. 	Wybrany wariant rozwoju [lista zadań (celów) do zrealizowania wynikająca 
z hierarchii ważności] 								      62

5.	Realizacja zadań i projektów								      64

5.1. 	Programy Operacyjne i ich oznaczenie						      65

5.2. 	Planowane projekty i zadania w okresie 2005-2013				      67

5.3. 	Wieloletni Plan Inwestycyjny 2005-2013 (zintegrowana tabela zadań)   		    122

6.	Powiązania projektów z innymi działaniami na terenie powiatu i województwa		    134

7.	Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego				    137

8.	Plan finansowy na lata 2005-2013							    145

8.1. 	Ocena sytuacji finansowej Gminy Mysłakowice w latach 2002-2004 z uwzględnieniem planu budżetu samorządu na 2005r. oraz projekcja potencjału inwestycyjnego samorządu na lata 2005-2013 					    146

8.1.1.	Wstęp									    146

8.1.2. 	Ocena sytuacji finansowej Gminy Mysłakowice w latach 2002-2004 
z uwzględnieniem planu budżetu samorządu na 2005r			    148

8.1.3. 	Projekcja potencjału inwestycyjnego Gminy Mysłakowice na lata 2005-2013

157

8.2. 	Podział na źródła finansowania							    166

9.	System wdrażania									    167

10.	Sposoby monitorowania i oceny komunikacji społecznej				    169

10.1.	Sposoby oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego				    170

10.2	Podział potencjału inwestycyjnego na poszczególne cele główne, inne cele	    170

10.3.	Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego					    172

# WSTĘP

Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym stanowiący integralną część Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice.

Obowiązek opracowania planu wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i dotyczy przede wszystkim inwestycji, których wykonanie może być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych środków zewnętrznych. Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są spójne z Narodowym Planem Rozwoju, ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego, zatem działania zaproponowane 
w omawianym opracowaniu wynikają z celów w/w dokumentów.

Priorytetowe inwestycje gminy przeznaczone do realizacji na najbliższe lata wskazane zostały przez członków zespołu zadaniowego powołanego przez Wójta Gminy.

Plan Rozwoju Lokalnego opracowano według zaproponowanej w podręczniku wdrażania ZPORR struktury, nieco zmodyfikowanej ze względu na specyfikę wcześniej opracowanego dokumentu tj. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice.

# 1. 	ZAŁĄCZNIKI

# 1.1.	WSTĘP

Dla prawidłowego przebiegu tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego oraz procedowania tego dokumentu zamieszczono w tekście poniżej Zarządzenia Wójta wraz z załącznikami stanowiącymi o Planie Rozwoju Lokalnego i sposobach jego realizacji.

Najważniejszym załącznikiem Planu Rozwoju Lokalnego jest Zarządzenie nr 293/05 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 23.08.2005 roku w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego, które jednoznacznie precyzuje sposób zgłaszania Wniosków Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz uprawnia poszczególne osoby fizyczny i prawne, jak 
i zorganizowane grupy mieszkańców do wypełniania Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

Zarządzenie to również określa termin składania Wniosków Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

Kolejnym załącznikiem istotnym dla Planu Rozwoju Lokalnego są Kryteria Oceny Zadań w Projekcie określone w załączniku nr 4, które mają być pomocne w ocenie każdej zgłoszonej inwestycji w postaci Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pod kątem stopnia jej przygotowania do realizacji. Przyjęto zasadę, że inwestycja oceniona na 6 punktów 
i powyżej jest przedsięwzięciem na tyle dobrze przygotowanym, że może ona znaleźć swoje miejsce nie tylko w Programach Operacyjnych, ale również w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

O terminach realizacji Planu Rozwoju Lokalnego informuje nas nie mniej istotny załącznik pod nazwą „Harmonogram prac nad PRL” (załącznik nr 1).

W dalszej części opracowania zamieszczono Zarządzenia Wójta wraz ze wszystkimi załącznikami.

# 1.2. 	ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE nr 293/05

Wójta Gminy Mysłakowice

z dnia 23.08.2005 r.

w sprawie:

procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice

Podejmując działania mające na celu opracowanie pierwszej edycji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice optymalnie dobranego zarówno pod względem potrzeb strategicznych, jak i możliwości finansowych gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. nr 142poz. 1591)

Wójt Gminy Mysłakowice

zarządza:

§ 1.

- Celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego jest:

  - stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania 
z zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie Gminy,

  - komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniających także wnioski składane przez mieszkańców,

  - przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno-prawnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych,

  - utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych Gminy,

  - zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach (koncepcje, dokumentacje techniczne, itp.),

  - konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi,

  - uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania gminy,

  - określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budżetu  Gminy i przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne Gminy.

§ 2.

- Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego (PRL) przebiegać będą według przyjętego harmonogramu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- Plan Rozwoju Lokalnego posiadać będzie formułę planu „kroczącego”, tj. aktualizowanego corocznie z uzasadnionych powodów obejmujących m.in. :

  - zmiany w źródłach finansowania PRL.

  - dezaktualizację zadań wprowadzonych do PRL.

§ 3.

- Przedmiotem planowania w Planie Rozwoju Lokalnego będą przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące:

  - wszelkie nakłady związane z realizacją danego projektu począwszy od prac badawczych dotyczących tego projektu, wykupu gruntów, itp. do zakończenia prac budowlanych i oddania obiektu/ów do użytku.

  - Modernizację istniejącego rzeczowego majątku trwałego i zakupy inwestycyjne.

  - Przedsięwzięcia inwestycyjne.

§ 4.

- Skarbnik Gminy przedstawiając opracowaną prognozę potencjału inwestycyjnego Gminy na lata 2005 – 2006 oraz 2007-2013 wraz z dopuszczalnym poziomem zadłużenia gminy (przy założeniu pozyskania zewnętrznych długoterminowych środków finansowych ze źródeł komercyjnych), przedłoży jednocześnie opis parametrów przyjętych w projekcji dochodów oraz wydatków gminy.

- Opracowując projekcję, o której mowa w ust. 1 Skarbnik Gminy zasięga wszelkich niezbędnych konsultacji celem opracowania danych, o których mowa w pkt. 5 i 6 załączonego harmonogramu, na wiarygodnym i stabilnym poziomie.

- W trakcie prac nad PRL Skarbnik Gminy przedłoży Zespołowi Zadaniowemu pisemne propozycje (uwzględniające obowiązujące przepisy) dotyczące form i zasad dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące usługi publiczne w imieniu Gminy.

- Przed zakończeniem prac nad PRL, Skarbnik Gminy dokona korekty projekcji dochodów 
i wydatków z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych przyjętych do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego generujących dodatkowe wydatki lub generujących dodatkowe dochody. Korekty te zostaną uwzględnione przez  Wójta Gminy w ostatecznej wersji pierwszej edycji Planu Rozwoju Lokalnego.

§ 5.

- Wniosek przedsięwzięć inwestycyjnych do Planu Rozwoju Lokalnego (zwany dalej „wnioskiem”) składany  może być wyłącznie na ujednoliconym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

- Do Planu Rozwoju Lokalnego przyjmowane będą wyłącznie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych kompletnie wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę.

- Wszelkie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do PRL przyjmują pracownicy merytoryczni referatów określonych w załączniku numer 4 do niniejszego zarządzenia.

- Wnioskodawcą przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być samodzielni pracownicy Urzędu Gminy, a także jednostki organizacyjne powiązane z budżetem gminy, w tym również spółki prawa handlowego.

- Wnioski do PRL składać mogą także radni, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje reprezentujące biznes lokalny i inne zorganizowane grupy społeczne - 
z uwzględnieniem zapisów w ust. 3.

- Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski przyjmuje od merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Sekretarz Gminy celem przekazania ich na ręce Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego ds. PRL.

- O terminie i trybie rozpoczęcia przyjmowania wniosków od mieszkańców wymienionych w ust. 4 i 5 oraz kryteriach kwalifikacji zadań do PRL, podaje do wiadomości publicznej Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds.  Planu Rozwoju Lokalnego. Osoba wnioskująca będzie miała na uwadze kierunki rozwoju gminy ujęte w priorytetach oraz celach Strategii Rozwoju Gminy Mysłakowice.

- Zespół Zadaniowy do spraw Planu Rozwoju Lokalnego po otrzymaniu wszystkich złożonych wniosków od Sekretarza gminy dokonuje ich oceny pod kątem ich zgodności z priorytetami i kierunkami rozwoju zawartymi w strategii oraz dokona ich oceny na podstawie Kryteriów Oceny Zadań. Kryteria oceny zadań w projekcie zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

- Okres konsultacji społecznych przewidzianych w harmonogramie prac nad PRL obejmował będzie także konsultacje z podmiotami będącymi dostawcami mediów tj. energii, gazu, itd.

- Celem kolejnych działań określonych w załączonym terminowo harmonogramie prac jest przedstawienie projektu PRL najpóźniej do 30.09.2005r. (dotyczy pisemnego projektu) oraz  do dnia 30 września każdego roku  (dotyczy kolejnych lat aktualizacji i sporządzania WPI).

§ 7.

Przy opracowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego zsynchronizowanego ze Strategią Rozwoju Gminy przyjmuje się zasadę otwartości przyjętego niniejszym zarządzeniem systemu prac nad PRL na ewentualne korekty, o ile usprawnią one przyjęty tryb pracy nad PRL bez wypaczenia jego celu i istoty oraz zachowają ostateczny planowany termin zakończenia prac nad pierwszą edycją PRL.

§ 8.

Zarządzenie realizowane będzie przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, pracowników merytorycznych oraz Zespół Zadaniowy ds. Planu Rozwoju Lokalnego.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mysłakowice

Zdzisław Pietrowski

___________________________

# Zał. Nr 1 do zarządzenia

# Wójta Gminy Mysłakowice

Nr 293/2005

Harmonogram prac nad Planem Rozwoju Lokalnego

| L.p. | Rodzaj działań | Termin | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wydanie zarządzenia Wójta w sprawie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wraz z powołaniem Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego. | 23.08.2005r. | Wójt Gminy Mysłakowice |
| 2. | Opracowanie wstępnego projektu „Procedury opracowania PRL” (rodzaj i wartość zadań ujmowanych w PRL, wnioskodawcy, zakres przedmiotowy, inne) i przedstawienie ich Komisji ds. PRL do zaopiniowania [szkolenie]. | 29.08.2005r. | BMI Sp. z o.o., Wójt Gminy, Stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego |
| 3. | Wnioskowanie przez radnych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracowników Urzędu Gminy oraz jednostki powiązane z budżetem gminy zadań inwestycyjnych do PRL na ujednoliconych kartach informacyjnych. | Do 15.09.2005r. | Radni, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracownicy Urzędu Gminy w Mysłakowicach(inne osoby i jednostki wymienione w § 5 pkt. 4 i 5 zarządzenia) |
| 4. | Ustalenie możliwości współfinansowania zadań ze środków zewnętrznych (zakładany poziom współfinansowania, termin). | 20.09.2005r. | Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej |
| 5. | Przedstawienie prognozowanego potencjału inwestycyjnego gminy na lata 2005-2006 oraz 2007-2013 i przekazanie prognoz Koordynatorowi ds. Programów Unii Europejskiej oraz projekcje zadłużenia gminy na lata 2005 – 2006 oraz 2007-2013. | 20.09.2005r. | Skarbnik Gminy, BMI Sp z o.o |
| 6. | Ustalenie propozycji hierarchii zadań według kryteriów stanowiących załącznik numer 4 do niniejszego zarządzenia. | 25.09.2005r. | BMI Sp. z o.o. Zespół Zadaniowy ds. Planu Rozwoju Lokalnego |
| 7. | Zakończenie prac nad PRL i przekazanie do konsultacji społecznych. | 30.09.2005r. | Przewodniczący Zespołu Zadaniowego PRL na ręce Przewodniczącego Rady Gminy |
| 8. | Podjęcie uchwały Rady Gminy o zatwierdzeniu „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice”. | Sesja październikowa | Rada Gminy |

# Zał. Nr 2 do zarządzenia

# Wójta Gminy Mysłakowice

Nr 293/05

WNIOSEK

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO DO PRL

(TERMS OF REFERENCE)

NAZWA ZADANIA:

Propozycja nazwy zadania inwestycyjnego.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA:

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest szef jednostki zgłaszającej zadanie lub osoba przez niego wskazana.

BENEFICJENT:

Beneficjentem jest grupa mieszkańców gminy, która będzie korzystać z efektów zadania po jego realizacji (np. młodzież Gminy, mieszkańcy osiedla, wszyscy mieszkańcy Gminy Mysłakowice, czytelnicy biblioteki, itp.).

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

W tym punkcie należy wykazać m.in.: związek funkcjonalny lub techniczny z innymi realizowanymi zadaniami; obowiązek realizacji wynikający z przepisów.

W tym punkcie m.in. należy określić czy planowane przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz czy posiada pozwolenie na budowę. Jeżeli spełnienie tych warunków nie jest wymagane należy również to zapisać.

Należy również opisać aktualne zaawansowanie prac nad realizacją zadania inwestycyjnego.

LOKALIZACJA:

Określając lokalizację należy umiejscowić planowane przedsięwzięcie, podając adres/numer działki, podać inne dane charakteryzujące nieruchomość, w tym także formę władania gruntem  czyja własność, (jeśli grunt objęty jest umową dzierżawy- określić jej okres obowiązywania).

Należy również określić czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest wymagane należy również to zapisać.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

W tej pozycji należy określić proponowane ramy czasowe realizacji projektu.

EFEKT:

Ekonomiczny (mierzalny) - określić czy będzie generować dodatkowe dochody, czy dodatkowe wydatki.

Społeczny  -  zaspokaja potrzeby mieszkańców (dostępność do placówek oświaty, poprawia komunikację, itp.), poprawia aktywność zawodową mieszkańców, stwarza warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych, itp.

Inne efekty.

KOSZTY:

W niniejszej pozycji należy podać jednorazowe nakłady inwestycyjne na zadanie a także roczne koszty eksploatacji, które będą miały wpływ na budżet gminy.

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH:

W pozycji tej należy określić udział środków własnych w całkowitych nakładach inwestycyjnych; procentowo i kwotowo. Należy również wskazać, czy realizowany projekt należy do zadań własnych gminy.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO:

W niniejszej pozycji należy określić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko: pozytywny / neutralny / negatywny, oraz uzasadnić.

PARTNERZY PROJEKTU:

W niniejszej pozycji należy wymienić partnerów zaangażowanych w jakikolwiek sposób (pośrednio lub bezpośrednio) w realizację projektu oraz ewentualnie wykazać, czy jest planowane i możliwe pozyskanie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia z: funduszy pomocowych Unii Europejskiej, PPP,            i innych.

UZASADNIENIE:

Uzasadniając proponowane zadanie należy wykazać jego związek z innymi zadaniami zrealizowanymi lub realizowanymi, w stosunku do których posiada ono charakter komplementarny, pozwalający wzmocnić pozytywny efekt oddziaływania na otoczenie.

Data : .........................................

.......................................................				........................................................

podpis osoby składającej						podpis Wójta

Wniosek

# Zał. Nr 3 do zarządzenia

# Wójta Gminy Mysłakowice

Nr 293/05

WYKAZ WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY,

W KTÓRYCH MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

| Lp. | Nazwa Wydziału |
| --- | --- |
| 1. | Urząd Gminy – Referat Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości |
| 2. | Urząd Gminy – Referat Budownictwa i Rolnictwa |

# Zał. Nr 4 do zarządzenia

# Wójta Gminy Mysłakowice

# Nr 293/05

KRYTERIA OCENY ZADAŃ W PROJEKCIE:

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego | 2 punkty |
| 2. | Dokumentacja (dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski) | 1 punkt |
| 3. | Możliwość finansowania zadania przy udziale środków zewnętrznych (fundusze strukturalne; PPP; inne) | 1 punkt |
| 4. | Pozwolenie na budowę | 2 punkty |
| 5. | Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań własnych gminy | 3 punkty |
| 6. | Komplementarność - powiązanie z innymi zadaniami | 1 punkt |
| Razem: | 10 punktów |

Zarządzenie Nr 294/05

Wójta Gminy Mysłakowice

z dnia 23.08.2005 roku

Na podstawie art. 7 oraz art. 31 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym             (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

W celu opracowania “Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice na lata 2005-2013", oraz „Planu Rozwoju Miejscowości Mysłakowice” powołuję koordynatora oraz horyzontalny zespół zadaniowy ds. Planu Rozwoju Lokalnego, który wraz z polską-belgijską firmą konsultingową Business Mobility International Sp. z o.o., będzie współpracował 
w przygotowaniu wszelkich potrzebnych i niezbędnych materiałów.

§2

      - Do funkcji koordynatora zespołu  zadaniowego  ds. Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Miejscowości Mysłakowice powołuję Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego w osobie Magdaleny Taurogińskiej.

- Koordynator zespołu zadaniowego odpowiedzialny jest za zbieranie wniosków oraz przygotowanie danych potrzebnych do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Miejscowości.

§3

- Horyzontalny zespół zadaniowy ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego składa się pracowników Urzędu gminy w osobach:

- Maria Patejuk –Stenzel

- Magdalena Taurogińska

- Ryszard Krempa

- Jadwiga Wawrzeńczak

- Danuta Pluta

- Renata Kędzierska

- Bogumiła Kowalczyk-Lukas

- Mirosława Blicharz

- Mariola Grygiel

- Barbara Weselińska

- Halina Maciąg

- Elżbieta Nizwald

- W pracach nad Planem Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Miejscowości, zespół zadaniowy ściśle współpracuje z firmą Business Mobility International Sp. z o.o. powołaną i odpowiedzialną za opracowanie niniejszych dokumentów. Prace nad opracowaniem muszą być zgodne z harmonogramem, który stanowi zał. Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Mysłakowice Nr 293/05 z dn. 23.08.2005 r.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Rozwoju 
i Przedsiębiorczości

§5

Traci moc Zarządzenie Nr 208/04 z dn.16.08.04 r.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.

OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

GMINA MYSŁAKOWICE

przyjazna mieszkańcom, turystom 
i 
środowisku

Teren Gminy Mysłakowice stanowi naturalny obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Plan Rozwoju Lokalnego w Gminie Mysłakowice oparty został na następujących obszarach ujętych w celach głównych, zamieszczonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice.

Na podstawie analizy celu głównego pod nazwą „Zrównoważony rozwój środowiskowy” wyodrębniono następujące obszary realizacji Planu Rozwoju Lokalnego:

- obszary cieków wodnych i rzek,

- obszary rolnicze,

- obszary gospodarki odpadami,

- obszary wyrobisk kopalnianych,

- obszary walorów kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych.

Na podstawie analizy celu głównego pod nazwą „Zrównoważony rozwój społeczny” wyodrębniono następujące obszary:

- obszar usług zdrowotnych,

- obszar usług społecznych,

- obszar usług edukacyjnych,

- obszar aktywności kulturalnej i sportowej,

- obszar bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na podstawie analizy celu głównego pod nazwą „Zrównoważony rozwój gospodarczy” wyodrębniono następujące obszary:

- obszary nowoczesnych gospodarstw rolnych,

- obszary rozwiniętej przedsiębiorczości,

- obszary infrastruktury technicznej,

- obszary usług turystycznych.

Na podstawie analizy celu głównego pod nazwą „Optymalne zarządzanie gminą” wyodrębniono następujące obszary:

- obszary zagospodarowania przestrzennego gminy,

- obszar współpracy samorządu ze środowiskami lokalnymi.

Powyższe obszary zapisane w celach głównych traktuje się jako obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, priorytetowe na lata 2005-2013.

Powyższe obszary zidentyfikowane na podstawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice stanowią o podziale przestrzeni społeczno – gospodarczej gminy, 
w których to obszarach będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone 
w Zintegrowanej Tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Dotyczy to inwestycji finansowych w oparciu o montaż finansowy środków z budżetu gminy i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu o środki własne.

3.

AKTUALNA SYTUACJA

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

3.1. Raport o stanie Gminy Mysłakowice

Gmina Mysłakowice położona jest w województwie dolnośląskim, we wschodniej części powiatu jeleniogórskiego, u stóp najwyższego pasma Sudetów-Karkonoszy. Gmina sąsiaduje z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- od wschodu z gminą Kamienna Góra,

- od zachodu z gminą Podgórzyn,

- od północy z miastem Jelenia Góra,

- od południa z miastem Kowary.

Gmina położona jest w obrębie mezoregionów Kotliny Jeleniogórskiej i Rudaw Janowickich oraz mikroregionów: Obniżenie Mysłakowic, Wzgórza Łomnickie, Wzgórza Karpnickie, Wzniesienia Dziwnowskie oraz Góry Sokole. O podgórskim charakterze gminy świadczy wysokość n.p.m.,  która kształtuje się na poziomie 300-400m n.p.m.

Obszar gminy obejmujący  powierzchnię 8875 ha posiada wysokie walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe. Kompleksy leśne zajmują 40,5% powierzchni gminy użytki rolne 49,3%, wody stojące głównie jako półnaturalny system stawów Karpnickich 
1,4 %; 62,3% powierzchni zajmuje Rudawski Park Krajobrazowy, który obejmuje w całości wsie Bukowiec, Gruszków, Karpniki, Krogulec, Strużnica, w części Bobrów, Wojanów, Kostrzycę, Łomnicę, Mysłakowice.

Główne obszary działalności gospodarczej gminy to działalność produkcyjna w kilku dużych przedsiębiorstwach m in.: w branży włókienniczej – Zakłady Lniarskie „Orzeł”, 
w konfekcyjnej – Zakład Przemysłu Odzieżowego „Confex”, w elektroinstalacyjnej „Rauschert- Mysłakowice”, „Weber Mysłakowice”, papierniczej – Fabryka Papieru Dąbrowica, gumowej – „Pass – Pol” a także mała przedsiębiorczość w obszarze produkcji, usług i turystyki. Przedsiębiorczość mieszkańców widoczna jest w ilości zarejestrowanych na terenie gminy podmiotów gospodarczych, których jest 926.

W skład Gminy Mysłakowice wchodzą następujące sołectwa: Bukowiec, Dąbrowica, Gruszków, Karpniki, Kostrzyca, Krogulec, Łomnica, Mysłakowice, Strużnica, Wojanów.

# 3.1.1. 	Syntetyczna charakterystyka gminy

3.1.1.1. Położenie, dane ogólne, powiązanie z otoczeniem

Gmina obejmuje obszar  8875 ha , w tym:

| Rodzaj gruntu | powierzchnia w ha | % powierzchni gminy |
| --- | --- | --- |
| Użytki rolne | 4376 ha | 49,3 % |
| Grunty leśne | 3591 ha | 40,5% |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane | 563 ha | 6,3% |
| Grunty pod wodami | 126 ha | 1,4% |
| Nieużytki | 41 ha | 0,5% |
| Tereny różne | 178 ha | 2,0% |
| Ogółem | 8875 ha | 100% |

Źródło: „Diagnoza Sytuacji Społeczno-Gospodarczej i Przestrzennej Gminy Mysłakowice”.

# 3.1.2.	Gmina w statystyce

Przekrój statystyczny gminy wg danych Urzędu Gminy przedstawia poniższa tabela 
(wg stanu na koniec 2004r.):

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚCI |
| --- | --- |
| Stan ludności ogółem w tym mężczyźni | 10231 4892 |
| Małżeństwa cywilne | 77 |
| Urodzenia żywe w tym dziewczynek | 125 61 |
| Zgony ogółem w tym kobiet | 103 42 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym | 2139 |
| Ludność w wieku produkcyjnym | 6378 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym | 1502 |
| Drogi lokalne gminne | 77 km |
| Liczba gospodarstw domowych, w tym: | 719 |
| gospodarstwa rolne do 1 ha | 349 |
| Dochód budżetu gminy ogółem 2003 rok (w zł) | 13071068 |
| Dochód budżetu gminy ogółem 2004 rok (w zł) | 14976388 |
| Wydatki budżetu gminy ogółem 2003 rok (w zł) | 12677011 |
| Wydatki budżetu gminy ogółem 2004 rok (w zł) | 15311734 |

3.1.3. 	Działalność produkcyjno-usługowa

Na terenie gminy prowadziło działalność gospodarczą 926 podmiotów gospodarczych (stan na 2004 rok). Struktura prowadzonej działalności gospodarczej przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | liczba podmiotów |
| --- | --- |
|  | 2004 |
| Handel | 379 |
| Usługi, w tym: | 236 |
| - Transport | 95 |
| - Budownictwo | 106 |
| - Produkcyjno-usługowe | 38 |
| - Gastronomia | 45 |
| Produkcja wyrobów | 15 |
| Inne | 12 |
| Razem: | 926 |

Źródło: „Diagnoza Sytuacji Społeczno-Gospodarczej i Przestrzennej Gminy Mysłakowice”.

3.1.4.	Infrastruktura techniczna

3.1.4.1. Transport i komunikacja

Na terenie Gminy Mysłakowice podstawowy układ komunikacji stanowią następujące drogi:

- droga wojewódzka nr 367 Jelenia Góra – Kowary, Kamienna Góra – Wałbrzych, klasy technicznej „G” z jezdnią szerokości 6,0 m i poboczami nieutwardzonymi 
o szerokości zmiennej 1,0 – 1,5 m;

- droga powiatowa nr 12101 Mysłakowice – Karpacz klasy technicznej „G” z jezdnią szerokości 6,0m i nieutwardzonymi poboczami szerokości 1,5m;

- droga powiatowa nr 12102 Mysłakowice – Miłków klasy technicznej „Z” z jezdnią szerokości 5,5m i nieutwardzonymi poboczami szerokości zmiennej 1,0 – 1,5m;

- droga powiatowa nr 12177 Jelenia Góra - Karpniki klasy technicznej „Z” z jezdnią szerokości 5.5 m i nieutwardzonymi poboczami szerokości ok. 1,0m;

- droga powiatowa nr 12135 Janowice Wielkie- Stróżnica- Kowary klasy technicznej 
„Z” z jezdnią szerokości 5,0m i nieutwardzonymi poboczami szerokości zmiennej 0,75- 1,5m;

- droga powiatowa nr12118 przez Łomnicę klasy technicznej „Z” z jezdną szerokości 5,5-6,0 m i poboczami (częściowo chodnikami) szerokości zmiennej 1,0-1,5m;

- droga powiatowa nr 12198 Wojanów – Tumińsko – Janowice Wielkie, klasy technicznej L z jezdnią szerokości 3,5- 4,8 i poboczami szerokości zmiennej 1,0 – 1,5m;

- droga powiatowa nr 12202 Karpniki- Kostrzyca klasy technicznej „L” z jezdnią szerokości 4,5- 5,0 m i nieutwardzonymi poboczami ok. 1,0m;

- droga powiatowa nr 12203 Kostrzyca- Ścięgny klasy technicznej „L”  z jezdnią szerokości do 5,0 m i nieutwardzonymi poboczami szerokości zmiennej 0,7-1,5m.

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy wynosi 42,816 km.

Drogi gminne stanowią sieć uzupełniającą o długości 77 km. Drogi gminne bezpośrednio obsługują zabudowę mieszkaniową i rolnictwo. Są to drogi klasy „L” lub „D” o szerokości
od 3,0 m do 4,5, które posiadają nieutwardzone pobocza o szerokości 0,5 – 1,5m.

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 17 większych obiektów mostowych nad ciekami lub zbiornikami wodnymi o łącznej długości 251,61m w tym: we wsi Mysłakowice (6 szt.), 
w Łomnicy (5 szt.), w Kostrzycy (1 szt.), w Wojanowie (1 szt.), na drodze Wojanów - Dąbrowica (2 szt.) i na drodze Karpniki - Gruszków (2 szt.).

Komunikacja samochodowa

Przewozy mieszkańców na terenie gminy realizują jeleniogórski oddział PKS oraz Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze a także prywatni przewoźnicy.

Komunikacja kolejowa

Przez tereny gminy przebiegają następujące linie kolejowe:

- nr 274 Wrocław – Zgorzelec przez Wałbrzych, Marciszów i Jelenią Górę – linia zelektryzowana, pierwszej kategorii.

- nr 308 Kamienna Góra - Jelenia Góra i 340 Mysłakowice – Miłków – połączenie obecnie jest nieczynne.

3.1.4.2.Telekomunikacja

Na terenie Gminy Mysłakowice działa dwóch operatorów systemów telekomunikacyjnych: Telekomunikacja Polska i Telefonia Dialog. Telekomunikacja Polska obsługuje 2461 abonentów natomiast Telefonia Dialog 437 abonentów. Ponieważ istniejąca infrastruktura zapewnia możliwość przyłączenia kolejnych abonentów operatorzy nie planują 
w najbliższych latach rozbudowy sieci telekomunikacyjnej.

3.1.4.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną

Dostawę energii elektrycznej i eksploatację urządzeń energetycznych na obszarze gminy prowadzi Rejon Energetyczny w Jeleniej Górze.

Na terenie gminy znajduje się 47 stacji transformatorowych dostarczających energię odbiorcom. Stacje te zasilane są liniami napowietrznymi 20kV o numerach 290,126, 228, 282, 325. Teren gminy przecinają linie napowietrzne 220kV: - D – 211, 110kV, S- 346, które ze względu na promieniowanie elektromagnetyczne powodują ograniczenia dotyczące zabudowy.

3.1.4.4. Zaopatrzenie w gaz i ciepło

Przez teren Gminy Mysłakowice przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia. Północną część gminy obejmuje swoim zasięgiem gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 250 mm biegnący od stacji rozdziałowej w Dziwiszowie do stacji redukcyjno-rozdziałowej gazu w Ścięgnach (gm. Podgórzyn). W zachodniej części gminy od granicy z Jelenią Górą do stacji redukcyjno-rozdziałowej w Ścięgnach przebiega natomiast drugi gazociąg wysokiego ciśnienia.

System zaopatrzenia w gaz mieszkańców Gminy Mysłakowice opiera się na gazociągu wysokiego ciśnienia Dziwiszów-Ścięgny. Gazociągi średniego ciśnienia, z których zasilana jest główna część odbiorców na terenie Mysłakowic pracują w oparciu o stację redukcyjno-pomiarową gazu zlokalizowaną przy ulicy Godebskiego na granicy Mysłakowic i Kostrzycy.

Na terenie gminy odbiorcy indywidualni głównie wykorzystują paliwa stałe, jednak 
w ostatnich 4 latach wzrosła ilość gospodarstw domowych podłączonych do sieci gazowej.

W ostatnich latach na terenie gminy Mysłakowice przeprowadzono wiele inwestycji związanych ze zmianą sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej Dzięki temu kotłownie gazowe i olejowe funkcjonują już w we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Podstawowe potrzeby mieszkańców gminy w zakresie gospodarki cieplnej są zaspokajane w oparciu o paliwa stałe. Obiektami gospodarki cieplnej o największym znaczeniu są kotłownie dostarczające energię cieplną na cele technologiczne i gospodarcze Zakładów Lniarskich  „Orzeł” i Zakładu Rauschert-Elektrim. Kotłownia ZL „Orzeł” opalana jest paliwem stałym, natomiast Rauschert-Elektrim wykorzystuje GAZ-50.

3.1.4.5. Sieć wodociągowa

Na terenie Gminy Mysłakowice zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków zajmuje się Zakład Usług Komunalnych (ZUK) Gminy Mysłakowice – samodzielna jednostka organizacyjna, nie mająca osobowości prawnej. Zakład Usług Komunalnych eksploatuje wszystkie ujęcia wody oraz sieci wodociągowe występujące na terenie gminy będące własnością Gminy Mysłakowice.

Mieszkańcy Gminy Mysłakowice zaopatrywani są w wodę w dużej części z urządzeń indywidualnych opartych na studniach przydomowych. Największym systemem wodociągowym o charakterze zbiorczym i znaczeniu ponad lokalnym jest sieć wodociągowa rozbudowana w ostatnich latach w oparciu o grawitacyjny układ zasilania związany z ujęciem wód powierzchniowych na rzece Łomnicy zlokalizowanym na granicy Karpacza i gminy Podgórzyn. Poza ww. systemem o dużym znaczeniu, funkcjonują na terenie gminy układy lokalne obsługujące część mieszkańców w Kostrzycy i Bukowcu z grawitacyjnych układów prowadzonych z ujęć wód podziemnych. Obecnie także około 1/3 mieszkańców wsi Dąbrowica zaopatrywana jest z ujęcia „Grabarów” , które jest własnością WPWIK „Wodnik” w Jeleniej Górze.

Sieć wodociągowa Gminy Mysłakowice zaopatrywana jest z następujących ujęć wód:

- ujęcie „Pod Karpaczem”, składające się z 14 studni kopanych połączonych systemem rur drenażowych – ujęcie obsługuje obszar Mysłakowic, Łomnicy, Wojanowa i Bobrowa; Jeden z dwóch magistralnych wodociągów (Dn 200 i Dn 250 mm) prowadzonych z tego ujęcia, który służyły zaopatrzeniu w wodę Jeleniej Góry, wykorzystywany jest obecnie do zasilenia części odbiorców na terenie gminy Mysłakowice (Dn 200 mm).

- ujęcie „Bukowiec” składające się z pięciu sączków drenarskich, pięciu studni przepływowych i zbiornika wyrównawczego – ujęcie obsługuje obszar części wsi Bukowiec: ul. Robotnicza i ul. Młynarska (ujęcie przewidziane do likwidacji)

- ujęcie „Kostrzyca”, składające się z dwóch ciągów sączków drenarskich, jednej studni zbiorczej, trzech studni przepływowych i zbiornika wyrównawczego – ujęcie obsługuje obszar części wsi Kostrzyca: ul Karpacka (ujęcie przewidziane do likwidacji).

Zasoby wody oraz wydajność ujęcia  „Pod Karpaczem”  jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb 2/3 mieszkańców gminy.  Ujęcia wody w Bukowcu i Kostrzycy nie zaspokoją potrzeb  pozostałych mieszkańców  gminy i dlatego przy planowaniu rozbudowy sieci wodociągowej  należy skorzystać z ujęcia wody „Wilcza Poręba” będącego własnością Związku Gmin Karkonoskich.

Nas terenie gminy wykorzystywane są także stacje uzdatniania (wyłącznie dezynfekcji) wody:

- SUW „Ścięgny” (obszar Mysłakowic) wyposażona w chlorator (dozownik podchlorynu sodu);

- SUW „Mysłakowice” (obszar Łomnicy, Wojanowa i Bobrowa) wyposażona 
w chlorator (dozownik podchlorynu sodu).

Na terenie Gminy Mysłakowice  (na dzień 31.12.2004 r.) jest  57,9  km sieci wodociągowej rozdzielczej i 871 przyłączy domowych. Długość sieci wodociągowej i ilość przyłączy 
w poszczególnych wsiach gminy przedstawiają się następująco:

Mysłakowice

Wieś zaopatrywana jest z ujęcia wodociągowego „Pod Karpaczem” Długość sieci wodociągowej na terenie wsi Mysłakowice wynosi 27 352,29 m o średnicach od DN 50-200, ilość przyłączy domowych wynosi 328 szt.

Łomnica

Wieś zaopatrywana jest z ujęcia wodociągowego „Pod Karpaczem” Długość sieci wodociągowej na terenie wsi Łomnica wynosi 16 959 m o średnicach od DN 50-225, ilość przyłączy domowych wynosi 400 szt.

Wojanów

Wieś zaopatrywana jest z ujęcia wodociągowego „Pod Karpaczem” Długość sieci wodociągowej na terenie wsi Wojanów wynosi 4 880 m o średnicach od DN 63-160, ilość przyłączy domowych wynosi 54 szt.

Bobrów

Wieś zaopatrywana jest z ujęcia wodociągowego „Pod Karpaczem”. Długość sieci wodociągowej na terenie wsi Bobrów wynosi 5 134,5 m o średnicach od DN 63-110, ilość przyłączy domowych wynosi 46 szt.

Kostrzyca

System wodociągowy we wsi składa się z ujęcia wody „Kostrzyca” o wydajności Qmax.d=48,0m3/d ,w skład którego wchodzą dwa sączki drenarskie, studnia zbiorcza i trzy  studnie przepływowe i zbiornik wyrównawczy 40 m3. Ujęcie zostało wybudowane w latach 1945 do 1994 - kolejne rozbudowy.

Sieć o długości 2 377 m Dn 100 i 1900m DN 80 doprowadza wodę do  ul. Karpackiej , na której wykonane są 32 przyłącza. W wodę z tego ujęcia zaopatrywanych  jest 11,3% mieszkańców wsi.

Bukowiec

System wodociągowy we wsi składa się z ujęcia wody „Bukowiec” o wydajności Qmax.d=20m3/d, w skład którego wchodzi pięć sączków drenarskich, pięć studni przepływowych i zbiornik wyrównawczy 58 m3. Ujęcie zostało wybudowane około roku 1925 do 1994 - kolejne rozbudowy Sieć o długości  1051 m DN 50 doprowadza wodę do  ul. Robotniczej i Młynarskiej, na której wykonanych jest 11 przyłączy. W wodę z tego ujęcia zaopatrywanych  jest 10,7% mieszkańców wsi.

Dąbrowica

Część budynków wsi  Dąbrowica (około 1/5 mieszkańców) zasilania jest  z sieci wodociągowej miasta Jeleniej Góry, pozostali mieszkańcy korzystają ze studni przydomowych.

Karpniki, Krogulec, Gruszków, Stróżnica

Mieszkańcy tych wsi korzystają z własnych ujęć wody – studni, w przypadku braku wody jest ona dowożona prze Zakład Usług Komunalnych Gminy Mysłakowice.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu wodociągowego Gminy Mysłakowice przedstawiają tabele zawarte poniżej.

System wodociągowy Gminy Mysłakowice – obsługiwany obszar

| l.p. | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | Liczba obsługiwanych mieszkańców | % zwodocią-gowania | Dł. sieci wodociąg. [m] | Nazwa ujęcia wody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bukowiec | 653 | 70 | 10,7 | 1051 | Bukowiec |
| 2 | Dąbrowica | 530 | 131 | 24,7 | 0 | J.G „Grabarów” |
| 3 | Łomnica | 2001 | 1905 | 95,2 | 16900 | Pod Karpaczem |
| 4 | Kostrzyca | 839 | 95 | 11,3 | 2377 | Kostrzyca |
| 5 | Mysłakowice | 4214 | 3724 | 88,4 | 27352,2 | Pod Karpaczem |
| 6 | Strużnica | 87 | - | - | - | - |
| 7 | Krogulec | 125 | - | - | - | - |
| 8 | Gruszków | 104 | - | - | - | - |
| 9 | Karpniki | 802 | - | - | - | - |
| 10 | Wojanów | 456 | 427 | 93,6 | 5020 | Pod Karpaczem |
| 11 | Bobrów | 199 | 9 | 4,5 | 5134,5 | Pod Karpaczem |
|  | Razem | 10010 | 5925 | - | 47613 |  |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Mysłakowicach.

Bilans wody dostarczanej przez ZUK w latach 2001-2004

| Rok | Produkcja w tys. m3 | Woda sprzedana w tys. m3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | gospodarstwa domowe | pozostałe | Hurtowa do WPWiK” Wodnik” J. Góra |
| 2001 | 885,5 | 166,4 | 14,8 | 620,6 |
| 2002 | 761,8 | 151,3 | 34,7 | 504,8 |
| 2003 | 792,3 | 156,9 | 46,2 | 564,4 |
| 2004 | 705,7 | 154,0 | 54,4 | 489,1 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Mysłakowicach.

3.1.4.6. Sieć kanalizacyjna

Gmina Mysłakowice posiada 7,6 km sieci kanalizacyjnej obsługującej 29% mieszkańców. Na obszarze gminy Mysłakowice funkcjonują dwa niezależne, zorganizowane systemy kanalizacyjne obsługiwane przez poszczególne oczyszczalnie. Do sieci w części podłączone są tylko miejscowości Łomnica i Mysłakowice. Rozbudowę sieci sanitarnej dla pozostałych miejscowości gminy przewiduje się w ramach Karkonoskiego Systemu Wodociągów 
i Kanalizacji prowadzonego przez Związek Gmin Karkonoskich.

Bilans ścieków wytwarzanych na terenie Gminy Mysłakowice w latach 2000-2004 r.

| Wyszczególnienie | Jednostka | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodarstwa domowe | m3/rok | 61 800 | 60 032 | 69 500 | 68 000 |
| Pozostali odbiorcy (w tym odbiorcy użyteczności publicznej, usługi, turyści, drobny przemysł i pozostali odbiorcy) | m3/rok | 46 297 | 21 776 | 55 619 | 37 400 |
| Przemysł | m3/rok | 457 603 | 311966 | 215 749 | 178 500 |
| Ścieki dowożone z szamb | m3/rok | 20 300 | 13 900 | 16 000 | 14 000 |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Mysłakowicach.

Oprócz kanalizacji sanitarnej w gminie znajduje się 4,7 km kanalizacji ogólnospławnej, 
3,0 km kanalizacji deszczowej, (co daje łącznie 15,5 km) oraz przepompownie w:

- Mysłakowicach przy ul. Zielonej (Flygt typ 2085.181 – 2 szt.),

- Mysłakowicach przy ul. Psie Pole (Flygt typ 2085.181 – 2 szt.).

Istniejące warunki terenowe na terenie Gminy Mysłakowice wymuszają odprowadzanie ścieków do istniejących systemów kanalizacyjnych za pośrednictwem przepompowni mających charakter lokalny, obsługujących obszary znajdujące się poza możliwościami grawitacyjnego spływu ścieków. Takie właśnie grawitacyjno-pompowe układy kanalizacyjne dominować będą na terenie gminy w rozwiązaniach docelowych.

Oczyszczalnie ścieków

Na terenie gminy znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków: grupowa oczyszczalnia ścieków 
przy ul. Daszyńskiego (dawna oczyszczalnia przy Z.L. ”Orzeł” oraz oczyszczalnia „Nadbrzeżna”. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Łomnica.

Oczyszczalnia przy ul. Nadbrzeżnej

- jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu BOS 200, o przepustowości 200 m3/d, na którą dopływa ok. 90 m3/d ścieków bytowych (88 m3/d w 2003 r.);

- zlewnia obejmuje osiedle przy ulicach Nadbrzeżnej, Polnej, Dolnej, Żołnierza, Jeleniogórskiej, Słonecznej; do systemu tego poza budynkami mieszkalnymi włączone są obiekty usługowe i użyteczności publicznej oraz Zakład Porcelany Rauschert-Elektrim;

- system kanalizacji działa bezciśnieniowo, wyjątek stanowią dwie lokalne przepompownie: Mysłakowice ul. Psie Pole i „Elektrim”;

- osady ściekowe z oczyszczalni przewożone są na oczyszczalnię grupową przy ul.Daszyńskiego

Grupowa oczyszczalnia 300 przy ul. Daszyńskiego 16a

- jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków (technologia umożliwia usuwanie związków biogennych) wybudowana (przebudowana) w latach 2001-2003 (oddana do użytku 30.12.2003 r.), o przepustowości Qśr 5 000 m3/d dla RLM 25 000 (wykorzystywana obecnie w ok. 39%), ilość ścieków dopływająca: 934 m3/d w 2003 r.;

- zlewnia obejmuje osiedle przy ulicach Włókniarzy, Szkolnej, Włościańskiej, Łąkowej, Daszyńskiego, Kamiennej i 9%), Śląskiej, a także Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A.

- roczna ilość osadów ściekowych powstających na oczyszczalni to 1700 Mg o uwodnieniu 81%. Osady ściekowe oraz skratki z oczyszczalni przewożone są na składowisko odpadów w Ścięgnach-Kostrzycy;

- system kanalizacji działa bezciśnieniowo, wyjątek stanowi lokalna przepompownia: Mysłakowice ul. Zielona;

3.1.4.7. Gospodarka odpadami

Gmina Mysłakowice należy do Związku Gmin Karkonoskich, w ramach, którego opracowano Międzygminny Plan Gospodarki Odpadami i utworzono Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami (KCGO), w skład którego wchodzi zarówno składowisko odpadów, jaki i Zakład Utylizacji Odpadów (Ścięgny-Kostrzyca w gminie Mysłakowice).

Składowisko odpadów zlokalizowane jest na granicy gmin Mysłakowice i Podgórzyn, 
w rejonie wsi Ścięgny (około 160 m w kierunku południowo-wschodnim od składowiska) 
i Kostrzycy (około 1 km w kierunku północnym od składowiska), przy drodze Ścięgny – Kowary stanowiącej dojazd do składowiska i Zakładu Utylizacji Odpadów.

Na składowisko odpadów dowożone są odpady przez uprawnione podmioty z terenu pięciu gmin członkowskich oraz odpady dowożone indywidualnie przez mieszkańców pobliskich gmin.

Na terenie gminy Mysłakowice cztery podmioty posiadają pozwolenie na odbiór odpadów komunalnych: Zakład Usług Komunalnych Gminy Mysłakowice, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BIM” Spółka Cywilna, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „TOUR” Sp. z o.o, „SIMET – EKO” Sp. z o.o

W roku 2003 na terenie Gminy Mysłakowice w ramach inwestycji pn.: „Zintegrowany system gospodarki odpadami na terenie Kotliny Jeleniogórskiej – Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” Związku Gmin Karkonoskich został wdrożony system selektywnej zbiórki odpadów. W wyznaczonych miejscach tzw. „gniazdach” ustawione zostały 
4 pojemniki na wyselekcjonowane odpady:

- pojemnik niebieski - na papier,

- pojemnik żółty - na plastik i puszki,

- pojemnik zielony - na szkło kolorowe,

- pojemnik biały - na szkło białe.

Wszystkie pojemniki są opróżniane przez specjalistyczny samochód w miejscu ich ustawienia. Następnie przewożone są do Zakładu Utylizacji Odpadów w Ścięgnach - Kostrzycy.

W 2004 r. na terenie Gminy Mysłakowice rozpoczęto także zbiórkę baterii 
i akumulatorów małogabarytowych, umieszczając specjalne pojemniki w Urzędzie Gminy 
i we wszystkich placówkach oświatowych.

W gminie Mysłakowice znajduje się również jedyna na obszarze Związku Gmin Karkonoskich składnica złomu, uprawniona do wydawania zaświadczeń ze złomowania odpadów – UH Safari AUTO SCHROTT w Kostrzycy.

3.1.5. 	Ochrona środowiska przyrodniczego; obszary chronione

Na terenie Gminy Mysłakowice ochroną prawną są objęte następujące obszary:

- Rudawski Park Krajobrazowy utworzony na mocy uchwały nr VIII/49/89 WRN 
w Jeleniej Górze z dn., 16.11.1989 r., który funkcjonował do 1998 r. na mocy rozporządzenia Wojewody Jeleniogórskiego nr 37/95 z dn. 4.10,1995 r. Dla RPK został opracowany i zatwierdzony Rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego nr 5/98 
z dnia 26 maja 1998 r. nowy plan ochrony. Prace nad planem ochrony parku prowadzone w latach 1996-98 r. doprowadziły do znacznego powiększenia jego powierzchni (z 8814 ha do 15707 ha, w tym dla terenu Gminy Mysłakowice z 1847 do 5532 ha). Na terenie gminy w nowych granicach Parku położone są następujące miejscowości: Bukowiec, Gruszków, Karpniki, Krogulec i Strużnica (położone są 
w całości na terenie Parku) oraz Bobrów, Wojanów, Kostrzyca, Łomnica 
i Mysłakowice (położone częściowo na terenie Parku); plan ochrony określa zarówno program ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska kulturowego jak i program jego aktywizacji turystycznej.

- Obszar Chronionego Krajobrazu Karkonosze – Góry Izerskie utworzony Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w 1986 r.; położony na południowy-zachód od gminy (w granicach gminy Mysłakowice znajduje się jego niewielka część – na południe od wsi Kostrzyca), na południe od drogi Kowary-Miłków. Obszary Chronionego Krajobrazu to tereny chronione, ze względu na wyróżniające się krajobrazowo obszary o zróżnicowanych ekosystemach i wartościowe głównie ze względu na możliwości turystyczno-rekreacyjne lub chronione jako istniejące lub odtwarzane korytarze ekologiczne. Użytkowania tego rodzaju obszarów powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych.

Na terenie Gminy Mysłakowice występuje także szereg cennych okazów drzew, które zostały objęte ochroną prawną w formie pomników przyrody. Charakterystykę tych obiektów przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie pomników przyrody.

Zestawienie pomników przyrody na terenie Gminy Mysłakowice

| Lp. | Nr rejestru | Obiekt | Lokalizacja | Rozporządzenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49/651 | Świerk pospolity- Picea abis | Mysłakowice, na obrzeżu posesji szkoły –25 metrów od budynku Szkoły Samorządowej Podstawowej, ul. Sułkowskiego 2 | Rozporządzenie nr 19/94 Woj. Jeleniogórskiego z dn. 13.05.1994 r. (Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego nr 21, poz. 115 z 25.05.1994 r.) |
| 2 | 45/649 | Dąb szypułkowy – Quercus robur L. | Bukowiec – park pałacowy, między stawem środkowym a zachodnim | j.w. |
| 3 | 48/650 | Dąb szypułkowy – Quercus robur L. | Bukowiec – park pałacowy, między stawem zachodnim a drogą Karpniki - Kostrzyca | j.w. |
| 4 | 51/652 | Dąb szypułkowy – Quercus robur L. | Mysłakowice, w centrum założenia parkowo pałacowego, koło szkoły podstawowej | j.w. |
| 5 | 36/646 | Klon jawor – Acer pseudoplantus L. | Mysłakowice – 5 m od budynku przy ul. | j.w. |
| 6 | 69/653 | Lipa drobnolistna- Tilia cordata Mill | Mysłakowice, na obrzeżu parku, 15 m od budynku Szkoły Samorządowej Podstawowej, ul. Sułkowskiego 2 | j.w. |

Źródło: „Diagnoza Sytuacji Społeczno-Gospodarczej i Przestrzennej Gminy Mysłakowice”.

3.1.5.1. Obszary zasobowe

Wody powierzchniowe:

Teren Gminy Mysłakowice odwadniany jest przez rzekę Bóbr, stanowiącą lewy dopływ Odry. Rzeka Bóbr płynie tylko na niewielkim odcinku obszaru gminy od Bobrowa 
w kierunku Jeleniej Góry. Do większych dopływów Bobru przepływających przez gminę należą: Łomnica (dorzecze 118,0 km2), Jedlica (dorzecze 55,7 km2), Karpnicki Potok (dorzecze 36,7 km2) z Gruszkówką (dorzecze 8,0 km2) i Łupią. Pozostałe cieki są wyraźnie krótsze i mniej zasobne w wodę. Rzeki takie jak Łomnica i Jedlica charakteryzują się gwałtownymi i szybko opadającymi wezbraniami letnimi.

Monitoring wód powierzchniowych prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zgodnie z Raportami o stanie środowiska w woj. dolnośląskim 
w 2002 i 2003 badania realizowano na 7 punktach pomiarowo-kontrolnych miarodajnych dla rzek przepływających przez Gminę Mysłakowice. Wyniki analiz wód z poszczególnych punktów pokazały, że:

- Według wskaźników fizyczno-chemicznych wody Bobru w 2002 roku na posterunku 
w Wojanowie mieściły się w III klasie czystości, z uwagi na wysokie zawartości azotynów i fosforu ogólnego; w roku 2003 stwierdzono nieznaczne pogorszenie się stanu sanitarnego po minięciu ujścia Łomnicy;

- Ze względu na większe wartości wskaźnika BZT5 wody Łomnicy zaliczone zostały do III klasy czystości. Stan sanitarny rzeki najlepiej kształtował się w górnym biegu rzeki (powyżej Gminy Mysłakowice), natomiast w dolnym biegu wystąpiły duże zanieczyszczenia bakteriami coli typy fekalnego;

- Wody potoku Jedlica w roku 2003 przy ujściu do Łomnicy mieściły się w II klasie czystości. Stan czystości rzek na terenie Gminy Mysłakowice w znacznej mierze wynika z wielkości ładunków dopływających z górnych części zlewni, zlokalizowanych poza obszarem gminy.

Na terenie gminy znajdują się również stojące wody powierzchniowe w formie:

- stawów (największy kompleks stawowy - Stawy Karpnickie),

- wyrobisk z wodą (wyrobiska żwirowni w dolinie Bobru, w Wojanowie),

- suchych zbiorników przeciwpowodziowych (zbiornik przeciwpowodziowy 
w Mysłakowicach na rzece Łomnica, o pojemności około 3 mln m³, który  napełnia się wodą wyłącznie podczas katastrofalnych wezbrań, zabezpieczając od powodzi dolny odcinek doliny Łomnicy),

- obszarów zabagnionych (np. doliny Karpnickiego Potoku i Jedlicy).

Wody podziemne:

Utworami wodonośnymi na obszarze gminy są: lite utwory skalne, pokrywy zwietrzelinowe 
i aluwia. Do najzasobniejszych zbiorników wód podziemnych na pograniczu Gminy Mysłakowice i Miasta Jeleniej Góry należy zaliczyć jeleniogórski zbiornik wód podziemnych sięgający od ujścia Radomierki (Grabary) do ujścia Łomnicy do Bobru. Zbiorniki wód podziemnych na obszarach występowania szczelinowatych skał krystalicznych są na ogół płytkie i mało zasobne w wodę, a często okresowe. Podłoże cechuje się jednak intensywną infiltracją i dużym tempem wymiany wód w strefie przypowierzchniowej, szacowane na kilka razy w roku. Stąd też mimo braku pojemnych kolektorów wód podziemnych stwierdza się wysokie zasoby odnawialne.

Monitoring wód podziemnych województwa dolnośląskiego obejmuje punkty pomiarowe, monitorujące wszystkie główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP), użytkowe poziomy wodonośne, obszary zwiększonego drenażu oraz obszary szczególnie zagrożone przez przemysł. Wody podziemne na terenie Gminy Mysłakowice jak dotąd nie były badane 
w ramach sieci krajowej ani regionalnej monitoringu zwykłych wód podziemnych. 
W najbliższym sąsiedztwie gminy zlokalizowane są między innymi następujące stanowiska badawcze: Kowary Górne (nr 55), Sosnówka Górna (nr 63), Karpacz (nr 313), Kowary-Wojków (nr 314), Jelenia Góra-Grabarów (nr 980). Wg badań  PIG i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z lat 2002-2003,  przebadane wody mieszczą się aktualnie w II lub III klasie czystości.

Minerały i zasoby kopalne:

Na terenie gminy udokumentowane są następujące złoża surowców mineralnych:

| Nazwa złoża | „KARPNIKI” złoże eksploatowane | „KARPNIKI-STRUŻNICA” złoże nieeksploatowane | „WOJANÓW” złoże nieeksploatowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj surowca | Surowiec skaleniowy (kopalina podstawowa) | Granit (kopalina pospolita) | kruszywo naturalne (kopalina pospolita) |
| Miejscowość | Karpniki | Karpniki, Strużnica | Wojanów |
| Użytkownik złoża | Zakład Płytek Ceramicznych „JOPEX” Zabrze – Maciejów ul. Sobieraja 10 | Złoże nieeksploatowane własność Skarbu Państwa | Do 1999 r. Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A Zielona Góra ul Westerplatte 11, obecnie właścicielem jest firma MIFAMA Mikołów |
| Powierzchnia obszaru i terenu górniczego | O.G. – 45 796 m2 T.G. – 1 217 362 m2 | nie ustanowiono | pole N O.G. – 60 9614 m2 T.G. – 60 9614 m2 pole S O.G. – 204670 m2 T.G. – 233 834 m2 |
| Koncesja | Ważna do 31.12.2008 roku – wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa | nie wydano | Pole północne: decyzja z dnia 23.06.95 r. zn. OŚ 7516/117/95 Pole południowe: decyzja z dnia 22.11.96 r. zn. OŚ 7516/404/96 ważna do 2018 r. |
| Wielkość zasobów | 12 714 Mg | 78 228 tys. ton, w tym: pole A –72 482 tys. Mg pole B – 5 746 tys. Mg | 3 146 tys. Mg |
| Wielkość wydobycia | Wydobycie na bardzo małą skalę. W latach 1990–94 wyprodukowano 8 tys. ton grysów skaleniowo - kwarcowych | - | - |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Mysłakowicach.

3.1.6.	Obiekty zabytkowe

Wśród najwartościowszych obiektów środowiska kulturowego w obszarze gminy 
o średniowiecznym rodowodzie, należy wymienić relikty zamku Sokolec na zboczu Krzyżnej Góry, który stanowił średniowieczną siedzibę pierwszych właścicieli Karpnik. W centralnej części terenów gminy znajdują się elementy wieloprzestrzennej kompozycji krajobrazu 
w otoczeniu rezydencji w Karpnikach.

Schronisko Szwajcarka, położone na zboczu Sokolików jest jedynym z ciekawszych obiektów architektonicznych, należących niegdyś do dominium karpnickiego. Dom szwajcarski, pierwotnie leśniczówka został wybudowany w 1824 r. w stylu tyrolskim na wzór konkretnej budowli z okolic Berna jako jeden z pierwszych budynków, powstałych po zakupie majątku przez rodzinę Hohenzollernów. Obok znajduje się budynek gospodarczy 
z połowy XIX wieku, zespół figuruje w rejestrze zabytków pod numerem 619/J.

Szczególnymi punktami powiązanymi z założeniem pałacowo – parkowym w Karpnikach jest Krzyżna Góra z umieszczonym tutaj żeliwnym krzyżem, a także Starościńskie Skały, zwane Skałami Marianny. Wymienione obiekty zostały zaprojektowane jako elementy naturalistycznego kształtowania krajobrazu i służyły obserwacji okolicy.

Tereny gminy charakteryzują się bogatą przeszłością i zachowaniem wielu pomników dziedzictwa kulturowego. Szczególnie cennymi obiektami ze względu na ich skalę i walory architektoniczno – urbanistyczne są założenia pałacowo – parkowe tworzące wieloprzestrzenne założenia krajobrazowe Bukowiec – Mysłakowice – Łomnica – Wojanów – Karpniki. Stanowią one spójną kompozycję przestrzenną powiązaną przyrodniczo, widokowo i komunikacyjnie. Za wyjątkiem Bukowca, wszystkie założenia pałacowo – parkowe zostały rozbudowane w XIX wieku.

Obszar gminy cechuje także duże nasycenie zabytkowymi obiektami sakralnymi o wysokich walorach historycznych. Wśród kościołów katolickich dominują założenia gotyckie, znajdujące w Bukowcu, Karpnikach i Wojanowie. Unikalne wartości architektoniczne prezentuje kościół w Mysłakowicach, zbudowany w latach 30-tych XIX wieku 
z neobizantyjską wieżą, oraz antycznymi kolumnami. W obrębie obszaru gminy Mysłakowice znajdują się następujące jednostki osadnicze:

Dąbrowica – niewielka wiś o typie wielodrożnicowym, wzmiankowana dopiero w XIX w., kiedy to pojawiają się informacje na temat dóbr kultury, wśród których wymienić należy: kościół ewangelicki p.w. M.B. Częstochowskiej, neoromański z 1890-1900 r., otoczony założeniami cmentarnymi z szeregiem pomników nagrobkowych z pocz. XX wieku oraz dwiema kaplicami; założenie pałacowo-parkowe, pałac barokowy z XVIII wieku 
i przebudowany w XVIII/XIX w z fasadą o elementach neogotyckiej (nr rej. 644/J), otoczony parkiem krajobrazowym z końca XIX w (nr rej. 894/J).

Łomnica – powstała jako wieś rycerska, wzmiankowana ok. 1305 r., stanowiąca miejscowość o typowym łańcuchowym układzie zabudowy; w tej zabytkowej zabudowie należy wymienić: kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z k. XV w., przebudowany w XVII i połowie XVIII w., dawna pastorówkę i szkołę ewangelicką z XVIII w., przebudowana w XIX w.; w północnej części wsi położone jest założenie pałacowo – parkowe, obecnie z bardzo dobrym skutkiem odnawiane, z miejsc o znaczeniu kulturowym należy też wspomnieć o Radlicy, wzmiankowanej w albumie Dunckera jako staro pogańskie miejsce ofiarne;

Mysłakowice – wzmiankowane po raz pierwszy w 1385 r. pozostające we władaniu różnych właścicieli, co zadecydowało o ich układzie, na który składają się osiedla o zróżnicowanym charakterze, z początkiem XIX w. Mysłakowice zyskały rangę silnego ośrodka gospodarczego z siedziba właściciela posiadłości, jakim był pierwotnie marszałek polny Gneisenau, a od 1832 król Fryderyk Wilhelm III; z tą ostatnią postacią związane jest powstanie znaczniejszych obiektów, takich jak przebudowany pałac wraz z założeniem parkowym, kościół ewangelicki, osiedle w stylu tyrolskim; wszystkie te obiekty cechują bardzo wysokie wartości architektoniczne;

Wojanów – wieś rycerska, wzmiankowana w 1281r., należąca od XIII do 1 ćw. XVIII w. 
(z przerwami) do rodu Zedlitzów; w XIX wieku majątek ten należał do Luizy, córki króla Fryderyka Wilhelma III; ważniejsze obiekty zabytkowe w tej wsi to: gotycki kościół NMP z XIV w., rozbudowany w XVI w. i renesansowy dwór obronny z l. 1603 – 1607, przebudowany jako neogotycki ok. 1833 i w poł. XIX w. Z parkiem założonym przez Lenne;

Karpniki – wieś, której powstanie wiąże się z zamkiem na Sokolcu, wzmiankowanym 
w 1369 r., właścicielami dóbr karpnickich byli m.in. Schafgotschowie (od II poł. XV w. do 1580 r.) i Kaspar von Zedlitz (1789-1822); od roku 1822 dobra te znalazły się w posiadaniu księcia Wilhelma, brata króla Fryderyka Wilhelma, który urządził tu swą rezydencję; znacznie później, bo w 1865 r powstało założenie o charakterze willowym wraz z parkiem krajobrazowym – posiadłość p. Aichinger, wśród obiektów sakralnych należy wymienić, gotycki kościół p.w. Jadwigi i pozostający w ruinie kościół ewangelicki;

Bukowiec – wieś rycerska wzmiankowana ok. 1300 r., od XV do schyłku XVI wieku należąca do rodu von Zedlitz; w 1785 r. przeszła w posiadanie Fryderyka Wilhelma von Redena – autora modernizacji dworu w stylu klasycystycznym i parku w stylu krajobrazowym, najstarszych obiektów w wieloprzestrzennym zespole rezydencji; inne ważne obiekty zabytkowe we wsi to; późnogotycki kościół Św. Marcina (pocz. XVI w.), kościół ewangelicki Św. Jana Chrzciciela z XVIII w. i dawna pastorówka z XVIII w., oraz karczma 
i liczne domy przysłupowe;

Krogulec, Gruszków, Strużnica – to niewielkie miejscowości o układzie łańcuchowym, 
z zabytkową XIX- wieczna zabudową, Krogulec wzmiankowany w 1410r., od 1786 r. należał do miasta Jelenia Góra; Gruszków na początku XX w. należał do majątku Nuehoff Ks. Reuss (w obrębie dzisiejszych Kowar; w zabudowie tej wsi wyróżniają się budynki z XIX: nr 8, 
o konstrukcji przysłupowej i do dominium karpnickiego.

3.1.7.	Turystyka i baza turystyczna

Gmina Mysłakowice dysponuje bardzo dobrym potencjałem do rozwoju funkcji turystycznych. Świadczą o tym przede wszystkim:

- krajobrazowe i przyrodniczo - kulturowe walory gminy,

- atrakcyjne geograficzne (na przedgórzu sudeckim) oraz transgraniczne (w pobliżu granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską) położenie gminy;

- bogata historia gminy, naznaczona obecnością europejskich rodów królewskich 
i arystokratycznych oraz Tyrolczyków;

- rozwijająca się baza noclegowo-gastronomiczna.

Na terenie gminy istnieją warunki do uprawiania turystyki krajoznawczej, pieszej, rowerowej oraz wspinaczki skałkowej.

Przez teren gminy przebiega dobra sieć szlaków pieszych i rowerowych, brakuje tu ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych, geologicznych czy historycznych, które pozwoliłyby na pełne ukazanie walorów przyrodniczo-kulturowych gminy.

Ruch turystyczny skoncentrowany jest w okresie wakacji letnich, ferii zimowych oraz podczas weekendów. Obsługę ruchu turystycznego prowadzą hotele, pensjonaty, schroniska turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki wczasów dziecięcych, kolonijne, kwatery agroturystyczne, pola namiotowe. Największą ilością miejsc noclegowych dysponują gospodarstwa agroturystyczne, łącznie 166 miejsc oraz hotele - 110 miejsc noclegowych, schroniska - 79 miejsc , pensjonaty - 36 miejsc.

Najwięcej miejsc noclegowych zlokalizowanych jest na terenie miejscowości: Mysłakowice (194 miejsca), Karpniki (97 miejsc), Bukowiec (86 miejsc).

Baza noclegowa w Gminie Mysłakowice

| L.p. | Rodzaj obiektu | Miejscowość | Ilość obiektów | Ilość miejsc noclegowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gospodarstwa agroturystyczne | Mysłakowice | 14 | 141 |
| 2 | Gospodarstwa agroturystyczne | Kostrzyca | 2 | 15 |
| 3 | Gospodarstwa agroturystyczne | Łomnica | 1 | 6 |
| 4 | Gospodarstwa agroturystyczne | Bukowiec | 4 | 26 |
| 5 | Gospodarstwa agroturystyczne | Karpniki | 2 | 24 |
| 6 | Gospodarstwa agroturystyczne | Wojanów | 1 | 13 |
| 7 | Hotele | Mysłakowice | 1 | 85 |
| 8 | Hotele | Łomnica | 1 | 22 |
| 9 | Ośrodki wczasowo-kolonijne | Bukowiec | 2 | 130 |
| 10 | Schroniska | Bukowiec | 1 | 47 |
| 11 | Schroniska | Strużnica | 1 | 37 |
| 12 | Schroniska | Karpniki | 1 | 32 |

Źródło: „Diagnoza Sytuacji Społeczno-Gospodarczej i Przestrzennej Gminy Mysłakowice”.

3.1.8.	Oświata i wychowanie

Zadania oświatowe w Gminie Mysłakowice realizowane są:

- w czterech sześciooddziałowych szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa w Karpnikach, Szkoła Podstawowa w Kostrzycy, Szkoła Podstawowa 
w Mysłakowicach, Szkoła Podstawowa w Łomnicy,

- w dwóch trójoddziałowych gimnazjach: Gimnazjum w Mysłakowicach oraz Gimnazjum w Łomnicy,

- w dwóch sześciooddziałowych przedszkolach: Przedszkole Publiczne 
w Mysłakowicach oraz Przedszkole Publiczne w Łomnicy.

Liczba uczniów w gminnych placówkach szkolnych w roku 2004/2005

| Nazwa placówki | Liczba uczniów |
| --- | --- |
|  | 2004/2005 |
| Szkoła Podstawowa w Karpnikach | 119 |
| Szkoła Podstawowa w Kostrzycy | 69 |
| Szkoła Podstawowa w Łomnicy | 254 |
| Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach | 274 |
| Gimnazjum w Łomnicy | 163 |
| Gimnazjum w Mysłakowicach | 196 |
| Razem: | 1075 |

Źródło: „Diagnoza Sytuacji Społeczno-Gospodarczej i Przestrzennej Gminy Mysłakowice”.

W roku szkolnym 2004/2005 w placówkach oświatowych gminy (w oddziałach „0”) naukę rozpoczęło 116 dzieci. Ponadto do przedszkoli w Łomnicy i Mysłakowicach w roku 2004/2005 uczęszczało 136 przedszkolaków.

Nauczanie w szkołach odbywa się zgodnie z założeniami podstawy programowej. Dodatkowo realizowane są zajęcia pozalekcyjne: Szkolne Kluby Sportowe, koła zainteresowań, a także zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i gimnastyka korekcyjna. Uczniowie objęci zintegrowanym programem nauczania (I etap edukacyjny) uczą się także j. niemieckiego i informatyki. Dodatkowo w szkołach prowadzone są odpłatne zajęcia języków obcych. Wszystkie szkoły wyposażone są także w funkcjonujące sale gimnastyczne i boiska szkolne.

Nauczanie prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: spośród 84 pełnozatrudnionych nauczycieli 64 posiada wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele stale dokształcają się i uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wg poziomu wykształcenia 
i stopnia awansu zawodowego wg danych z roku 2004

| Poziom wykształcenia | Zakres zatrudnienia | Stopień awansu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | Stażysta | Kontraktowy | Mianowany | Dyplomowany |
| Tytuł mgr z przygotowaniem pedagogicznym | pełnozatrudnieni | 64 | 1 | 13 | 36 | 14 |
| Tytuł mgr z przygotowaniem pedagogicznym | niepełnozatrudnieni | 20,75 | 0,25 | 6,18 | 11,18 | 3,14 |
| Tytuł mgr bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata/inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym | pełnozatrudnieni | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Tytuł mgr bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata/inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym | niepełnozatrudnieni | 2,96 | 1,92 | 0 | 1,04 | 0 |
| Tytuł zawodowy licencjata/inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom nauczyciela kolegium, kolegium j. obcych | pełnozatrudnieni | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Tytuł zawodowy licencjata/inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom nauczyciela kolegium, kolegium j. obcych | niepełnozatrudnieni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe kwalifikacje | pełnozatrudnieni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe kwalifikacje | niepełnozatrudnieni | 0,97 | 0,97 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe kwalifikacje | Razem pełnozatrudnieni | 84 | 1 | 16 | 51 | 19 |
| Pozostałe kwalifikacje | Razem niepełnozatrudnieni | 24,63 | 3,14 | 6,18 | 12,22 | 3,14 |
|  | OGÓŁEM | 108,68 | 4,14 | 22,18 | 63,22 | 19,14 |

Źródło: „Diagnoza Sytuacji Społeczno-Gospodarczej i Przestrzennej Gminy Mysłakowice”.

3.1.9.	Kultura i sport w gminie

3.1.9.1. Placówki kulturalne, w tym świetlice wiejskie

Zadania z zakresu upowszechniania kultury prowadzi Gminny Ośrodek Kultury (GOK) 
w Mysłakowicach, w strukturze, którego funkcjonują punkty biblioteczne:

- Biblioteka Publiczna w Mysłakowicach,

- Biblioteka Publiczna w Kostrzycy,

- Świetlica z kącikiem bibliotecznym  w Wojanowie,

- Świetlica z kącikiem bibliotecznym w Łomnicy,

- Biblioteka Publiczna w Karpnikach - nieczynna od 01.01.2005 r. do odwołania,

- Gminne Centrum Informacji.

GOK realizuje w ramach zadań statutowych:

- szereg imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym; imprezy mają zwykle charakter cykliczny, gminny a także  powiatowy. W kalendarzu  corocznych imprez znajdują się m.in.: Dni Promocji Gminy, Piknik Agroturystyczny, Mistrzostwa w Kolarstwie Górskim, Turnieje piłkarskie oraz dyskoteki, ferie dla dzieci, wycieczki, zabawy, organizacja imprez okolicznościowych: Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Mikołajek, spotkania wigilijne itd.;

- sekcje zainteresowań m.in.: turystyczne, informatyczne, modelarskie, rzeźbiarskie, śpiewu, tańca, aerobiku;

- organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych w ramach świetlic w Łomnicy i Wojanowie;

- upowszechnianie i promowanie czytelnictwa poprzez biblioteki publiczne,

- prowadzi Gminne Centrum Informacji, którego zadaniem jest udzielanie informacji 
o rynku pracy, pomoc mieszkańcom w pisaniu podań, pisaniu projektów kulturalnych oraz współorganizacja  różnego typu imprez.

GOK współpracuje także z gminnymi placówkami oświatowymi organizując wspólnie wystawy, konkursy, przedstawienia kulturalne oraz imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży. Ważnym partnerem GOK są także organizacje pozarządowe: Koła Gospodyń Wiejskich, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Rada Młodych.

3.1.9.2. Sport

Sport gminy skupiony jest w strukturach:

- Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Mysłakowicach, które prowadzi cztery drużyny:

  - LZS Kostrzyca – drużyna seniorów piłki nożnej,

  - LZS Łomnica – drużyna seniorów piłki nożnej,

  - LZS Karpniki – drużyna seniorów piłki nożnej,

  - LZS Bobry Wojanów – drużyna piłki nożnej.

- Międzyzakładowego Gminnego Klubu Sportowego (MGKS) Orzeł  - Mysłakowice – dwie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów.

3.1.9.3. Organizacje pozarządowe o charakterze kulturalnym i sportowym

Na terenie Gminy Mysłakowice funkcjonuje 17 działających organizacji pozarządowych. Najbardziej aktywne są: Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Mysłakowice, Promocji Regionu i Agroturystyki, Towarzystwo Przyjaciół Karpnik, Koła Gospodyń Wiejskich 
w Mysłakowicach i Łomnicy oraz  Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Wszystkie organizacje działające na terenie gminy przyczyniają się do promocji gminy Mysłakowice, uczestnicząc w przygotowaniach i obsłudze imprez gminnych, wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Mysłakowice

| Lp. | Nazwa | Prezes/ przewodniczący/ osoba kierująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Łomnicy | Jerzy Pietrzak - Prezes |
| 2. | Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Bukowcu | Adam Żurowski - Prezes |
| 3. | Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Strużnicy | Paweł Zamojski - Prezes |
| 4. | Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Karpnikach | Michał Kołacz - Prezes |
| 5. | Koło Gospodyń Wiejskich w Łomnicy | Bożena Cesarz - Przewodnicząca |
| 6. | Koło Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach | Lidia Morawiak - Przewodnicząca |
| 7. | Koło nr 10 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mysłakowicach | Helena Nawrot - Przewodnicząca |
| 8. | Towarzystwo Przyjaciół Karpnik w Karpnikach | Katarzyna Baeck-Kamińska - Prezes |
| 9. | Stowarzyszenia Sympatyków Gminy Mysłakowice, Promocji Regionu i Agroturystyki w Mysłakowicach | Janusz Kalisz - Prezes |
| 10. | Mysłakowickie Towarzystwo Wędkarskie „TINCA” w Mysłakowicach | Krzysztof Dziedzina - Prezes |
| 11. | Stowarzyszenie Międzyzakładowy Klub Sportowy Orzeł-Mysłakowice | Janusz Płachta - Prezes |
| 12. | Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Ryszard Dwornik – przewodniczący Gminnej Rady LZS |
| 13. | Polsko – Niemieckie Stowarzyszenie Promocji Odbudowy i Utrzymania Historycznych Wartości Zabytków, Kultury i Tradycji Śląska ZAMEK BOBERSTEIN | Günter Artmann - przedstawiciel stowarzyszenia |
| 14. | Stowarzyszenie MONAR-Okręg Wrocław- Ośrodek Resocjalizacji w Mysłakowicach | Joanna Szymura - Kierownik ośrodka |
| 15. | Stowarzyszenie Sympatyków Czynnego Wypoczynku i Agroturystyki „PRZYSTAŃ” | Marian Wojciechowicz |
| 16. | Ludowy Zespół Sportowy ,,POTOK ” 1978 Karpniki |  |
| 17. | Klub Sportowy „ŁOMNICA” w Łomnicy |  |

Źródło: „Diagnoza Sytuacji Społeczno-Gospodarczej i Przestrzennej Gminy Mysłakowice”.

3.1.10.	Ochrona zdrowia (Zakłady Opieki Zdrowotnej)

Usługi zdrowotne w gminie świadczone są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach (SP ZOZ) z filiami we wsiach Karpniki oraz Bukowiec, który finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

SP ZOZ świadczy na terenie Gminy Mysłakowice następujące usługi zdrowotne:

- podstawową opiekę zdrowotną (4 poradnie ogólne, poradnia dla dzieci zdrowych 
i chorych oraz punkt szczepień),

- podstawową opiekę stomatologiczną (5 poradni),

- rehabilitację ambulatoryjną (gabinet rehabilitacji leczniczej, gabinet zabiegowy),

- specjalistykę ambulatoryjną – poradnia ginekologiczno-położnicza, laboratorium,

- pielęgniarstwo środowiskowe w miejscu nauczania.

Na terenie Gminy Mysłakowice działają także gabinety prywatne: stomatologiczny, chirurgiczny i ginekologiczny. W Ośrodku Zdrowia w Mysłakowicach działa także prywatna poradnia stomatologiczna „MEDIDENT”, która ma podpisaną umowę z Narodowym Fundusze Zdrowia na świadczenie usług medycznych.

3.1.11.	Pomoc społeczna

Pomoc Społeczna, która należy do zadań własnych gminy świadczona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach, który został powołany zgodnie z Uchwałą 
nr X/58/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 16.05.1990 r.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

- realizacja ustawy o pomocy społecznej,

- realizacja ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

- realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- realizacja innych zadań,

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

W ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Ośrodek przekazuje następujące świadczenia: zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównane, renty socjalne, zasiłki okresowe gwarantowane, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki okresowe, zasiłki okresowe specjalne, dożywianie, pomoc dla rolników. W ramach zadań własnych Ośrodek opłaca obiady w szkołach i przedszkolach, udziela pomocy celowej i w naturze, opłaca usługi opiekuńcze, oraz pobyt osób w schroniskach dla bezdomnych.

Zadania społeczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie realizowane są w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ze środków tego programu finansowana jest:

- działalność Punktu Konsultacyjnego Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Ich Rodzin  przy GOPS w Mysłakowicach,

- profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży,

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Na terenie gminy działalność prowadzi również Zakład Opieki Zdrowotnej Monar. Jest to ośrodek resocjalizacji, którego zadaniem jest opieka nad osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych. W ośrodku, co roku przebywa min. 30 pacjentów, których leczenie trwa od 1,5 do 2 lat. Siedzibą ośrodka jest XVIII – wieczny dworek myśliwski.

Ośrodek realizuje program terapeutyczny, którego celem jest wykształcenie wśród pacjentów zdolności zachowania abstynencji, oraz ich usamodzielnienie i readaptacja społeczna. Celom tym służą:

- zajęcia prowadzone w ośrodku: kabaret, majsterkowanie, zajęcia sportowe oraz wycieczki i rajdy górskie,

- zajęcia integrujące pacjentów ze społeczeństwem: mecze piłki nożnej z młodzieżą gminną, współpraca z jeleniogórskim hospicjum gdzie podopieczni ośrodka MONAR wystawiają jasełka bożonarodzeniowe,

- praca w formie prac remontowych, konserwatorskich, gospodarskich i organizacyjno- administracyjnych. W latach 2003-2004 pensjonariusze ośrodka realizowali również Program Zwalczania Uzależnienia od Narkotyków w Gminie Mysłakowice, przyjęty Uchwałą Nr 92/XI/2003 Rady Gminy Mysłakowice z dn. 28.06.2003 r. Kluczowym elementem programu była resocjalizacja poprzez ergoterapię, czyli leczenie poprzez pracę. W ramach programu pensjonariusze ośrodka wykonywali prace porządkowe 
i pielęgnacyjne na terenie Gminy Mysłakowice.

3.1.12.	Rynek pracy i bezrobocie

3.1.12.1. Bezrobocie – według stanu na 31.12.2004r.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowanych było 5642 osób z terenu powiatu jeleniogórskiego, w tym 2679 kobiet.

Prawo do zasiłku posiadało 871 osób, w tym: 383 kobiet.

Stopa bezrobocia w powiecie jeleniogórskim wynosiła: 27,2%.

Struktura bezrobotnych w Gminie Mysłakowice

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem: 778 osób, w tym 356 kobiet.

Prawo do zasiłku posiadało 109 osób, w tym 50 kobiet.

Wskaźnik bezrobocia w Gminie Mysłakowice wynosił 12,2%.

Struktura bezrobotnych według wykształcenia:

| Wykształcenie | Wyższe | Policealne i średnie zawodowe | Średnie ogólnokształcące | Zasadnicze zawodowe | Gimnazjalne i poniżej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osoby | 26 | 125 | 38 | 258 | 331 |
| w tym kobiety | 15 | 72 | 31 | 104 | 134 |

3.1.13. Bezpieczeństwo publiczne

Na terenie Gminy Mysłakowice działa jeden posterunek policji, który podlega pod Komisariat Policji w Kowarach. Pomimo słabego wyposażenia w sprzęt transportowy 
i innych braków związanych z wyposażeniem, obie jednostki wypełniają swoje zadania 
w stopniu dobrym. W 2002 r. wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem wyniósł 56%, natomiast spadła wykrywalność przestępstw ciężkich (rozboje i rozboje z bronią). Pomimo wzrostu ujawnionych wykroczeń, nie wzrasta także bezpieczeństwo na drogach, co wiąże się bezpośrednio ze złym stanem nawierzchni dróg.

Policja prowadzi także na terenie gminy działalność z zakresu prewencji kryminalnej 
w szkołach i miejscach wypoczynku dzieci w okresie wakacyjnym. Realizowany jest także program dotyczący narkomani i alkoholizmu stworzony przy współpracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach. Urząd Gminy Mysłakowice rokrocznie dofinansowuje zakup sprzętu i paliwa dla policji.

#### 3.2. Identyfikacja problemów na podstawie Analizy SWOT

(opracowano na podstawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice)

| ŁAD ŚRODOWISKOWY |
| --- |
| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| organizowanie konkursów ekologicznych warunki do tworzenia ścieżek edukacyjnych geologicznych istniejąca nowoczesna oczyszczalnia ścieków częściowe zwodociągowanie gminy (30%) uczestnictwo w regionalnym systemie gospodarki odpadami wysypisko odpadów komunalnych w Ścięgnach - Kostrzycy segregacja odpadów istniejący park krajobrazowy w obrębie gminy unikatowe zabytki (szczególnie zamki i pałace) atrakcyjne położenie geograficzne gminy istniejące szlaki turystyczne i rowerowe tereny łowieckie | niska świadomość ekologiczna mieszkańców gminy słabo rozwinięta infrastruktura ochrony środowiska (infrastruktura wodno -ściekowa) gmina nie w pełni zwodociągowana i skanalizowana zanieczyszczenie wód – potoki, rzeki, woda gruntowa przeciążenie istniejących i brak nowych odcinków sieci energetycznych brak planu zaopatrzenia gminy w zasoby energetyczne (gaz, energia elektryczna, ciepło) istniejące zagrożenie powodziowe zanieczyszczenie powietrza spowodowane m.in. niską emisją uciążliwości powodowane hałasem komunikacyjnym oraz zakładowym uciążliwości dla mieszkańców wynikające z nadmiernej eksploatacji surowców występowanie dzikich wysypisk śmieci niewystarczająca segregacja odpadów brak kompleksowego programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami w gminie mała dbałość mieszkańców o zabytki kulturowe i małej architektury oraz niska estetyka posesji |
| MOŻLIWOŚCI | ZAGROŻENIA |
| dalszy rozwój współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i ekologii w ramach Związku Gmin Karkonoskich rekultywacja terenów po eksploatacji surowców z wykorzystaniem do celów rekreacyjnych istniejące zewnętrzne środki finansowe na rozwój infrastruktury ochrony środowiska (np. fundusze strukturalne Unii Europejskiej) budowa obwodnicy Mysłakowic i Kostrzycy budowa suchego zbiornika w Kostrzycy, na rzece Jedlica wzmocnienie funkcji ochronnych lasów rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych rozwój gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych ochrona i rewitalizacja zabytków | zagrożenie powodziowe zanieczyszczenie wód i powietrza napływające z obszarów sąsiednich wzrost poziomu niskiej emisji rozwój motoryzacji i przemysłu a przez to natężenie hałasu komunikacyjnego przemysłowego nadmierna i niekontrolowana eksploatacja surowców kopalnianych nadmierna wycinka oraz degradacja lasów rabunkowa gospodarka w lasach prywatnych degradacja zabytków |

| ŁAD SPOŁECZNY |
| --- |
| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| wysoki poziom kompetencji kadry placówek edukacyjnych kierowniczych wysoki poziom organizacyjny imprez gminnych dobrze rozwinięta sieć placówek edukacyjnych chęć dokształcania wśród mieszkańców aktywność liderów lokalnych istniejący ośrodek opieki zdrowotnej wraz z oddziałami w 3 wsiach wysoki adresat osób z wykształceniem średnim i zawodowym istniejący ośrodek opieki społecznej opracowany i realizowany corocznie Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dobry dostęp do technologii teleinformatycznych w placówkach edukacyjnych istnienie Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich udostępniających stałą ofertę kulturalną liczne kluby sportowe kultywujące rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży istnienie organizacji pozarządowych na terenie gminy istniejące ochotnicze straże pożarne posterunek policji w gminie | utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia wśród mieszkańców, zwłaszcza wśród młodzieży i osób w wieku produkcyjnym zbyt małe środki finansowe nie gwarantujące rozwoju w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej i zdrowotnej słaby dostęp mieszkańców niektórych wsi do ośrodka opieki zdrowotnej budynek ośrodka zdrowia słabo dostosowany do pełnionych zadań, niedoposażony w sprzęt zły stan budynków placówek oświatowych niskie zainteresowanie mieszkańców stałą ofertą placówek kulturalnych brak dobrych obiektów sportowo-rekreacyjnych do uprawiania sportów masowych, takich jak piłka nożna, koszykówka, tenis rozdrobnienie i trudności w utrzymaniu klubów kultury fizycznej (uczniowskich klubów sportowych) poczucie zagrożenia wśród mieszkańców wynikające z rosnącej przestępczości i nasilania się skutków patologii społecznych brak kompleksowego podejścia rozwiązywania do problemów społecznych spadek przyrostu naturalnego starzejące się społeczeństwo gminy brak współdziałania między służbami antykryzysowymi (policja, OSP) z mieszkańcami gminy |
| MOŻLIWOŚCI | ZAGROŻENIA |
| wzrost świadomości obywatelskiej, szczególnie wśród młodych mieszkańców gminy osiedlanie się mieszkańców Jeleniej Góry i innych miast w gminie Mysłakowice rozwinięta oferta edukacyjna w regionie dla młodzieży i osób dorosłych istniejące możliwości finansowania infrastruktury społecznej z zewnętrznych środków, np. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej | tendencja spadkowa w zakresie finansowania spraw społecznych niska dostępność usług medycznych pogłębienie problemów z komunikacją wzrost ilości osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie wzrost przestępczości likwidacja ośrodka opieki zdrowotnej brak programu rozwiązywania problemów społecznych w gminie niska aktywność organizacji pozarządowych starzejące się społeczeństwo brak poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców emigracja z gminy ludzi młodych |

| ŁAD GOSPODARCZY |
| --- |
| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| liczne zasoby przyrodnicze i kulturowe umożliwiające rozwój turystyki korzystne położenie w bliskości Jeleniej Góry i granicy z Niemcami oraz Czechami bliskość ośrodków akademickich i szkolnictwa średniego funkcjonujące zakłady pracy aktywny udział mieszkańców w rozwoju agroturystyki duża aktywność mieszkańców w podejmowaniu prywatnej działalności gospodarczej istnienie infrastruktury kolejowej na terenie gminy dobrze prosperujące zakłady przemysłowe dobrze rozwinięta baza noclegowo-gastronomiczna | niska jakość dróg, brak chodników na terenach zabudowanych, niewystarczające połączenie komunikacyjne z sąsiadującymi gminami słabe oznakowanie gminy, zabytków i atrakcji turystycznych, brak punktu informacji turystycznej niszczejąca, zaniedbana i niedoposażona infrastruktura turystyczna brak całorocznej oferty turystycznej brak możliwości kształcenia ustawicznego mieszkańców na terenie gminy gmina nie w pełni zwodociągowana i skanalizowana brak systemu preferencji i zachęt dla lokalnych przedsiębiorców słabe ekonomicznie gospodarstwa rolne słabo rozwinięte i niezróżnicowane usługi okołorolcznicze wiele gospodarstw niw stosuje dobrych praktyk rolniczych zbyt wysoki procent budynków w gminie , które są ogrzewane w sposób tradycyjny w stosunku do budynków ogrzewanych ekologicznie niepełna telefonizacja gminy oraz brak dostępu do sieci internetowej mało efektywna i doraźna współpraca instytucji gminnych z sektorem biznesu brak lokalnego funduszu wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości |
| MOŻLIWOŚCI | ZAGROŻENIA |
| możliwość pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorczości i modernizację rolnictwa tworzenie nowych miejsc pracy w usługach turystycznych rozwój współpracy regionalnej i transgranicznej rozwój infrastruktury turystycznej i sportowo rekreacyjnej budowa obwodnicy Miłków-Ścięgny-Kostrzyca rozwój ruchu turystycznego w regionie istnienie szkół średnich i wyższych w regionie kształcących w kierunku turystyka , lub pokrewnym dobre zagospodarowanie zabytków na terenie gminy przez ich prywatnych właścicieli członkostwo gminy w Euroregionie Nysa oraz Związku Gmin Karkonoskich | nieumiejętność pozyskiwania funduszy pomocowych UE przez przedsiębiorców i rolników spadek ruchu turystycznego w regionie brak ulg i preferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw likwidacja zakładów przemysłowych niepowodzenia projektu Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji |

| ŁAD ZARZĄDZANIA |
| --- |
| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| znacząca pozycja gminy w regionie dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi. utrzymywanie stałych kontaktów z sektorem biznesu aktywny udział przedstawicieli gminy w instytucjach i organizacjach regionalnych dobry marketing zewnętrzny aktywne uczestnictwo gminy w istotnych wydarzeniach powiatu jeleniogórskiego również działaniach promocyjnych opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju gminy z udziałem społeczności gminnej gmina prowadzi współpracę z gminami w kraju i zagranicą gmina posiada wolne tereny pod zabudowę mieszkaniową, biurową , rekreacyjną i handlową gmina uczestniczy w działaniach promocyjnych realizowanych przez powiat jeleniogórski | brak długoletnich planów w priorytetowych dziedzinach brak oceny jakości funkcjonowania instytucji gminnych także w zakresie przygotowania personelu tych instytucji zarządzanie doraźne i kadencyjne krótkoterminowe planowanie finansów gminy w oparciu o działy i podmioty a nie planowanie zadaniowe w oparciu o cele strategii rozwoju niska aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w stosunku do potrzeb i możliwości gminy brak systemu montoringu i oceny strategii rozwoju gminy brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mała ilość gminnych terenów komunalnych słaby przepływ informacji wewnątrz gminy niski poziom partycypacji społecznej w zarządzaniu gminą niska skuteczność instytucji gminnych w egzekwowaniu prawa lokalnego (zwłaszcza podatki lokalne, prawo budowlane, zanieczyszczanie środowiska) mało zróżnicowana promocja gminy |
| MOŻLIWOŚCI | ZAGROŻENIA |
| szeroka oferta edukacyjna na rynku regionalnym aktywne społeczeństwo gminy standardy zarządzania wynikające z prawodawstwa Unii Europejskiej racjonalne gospodarowanie przestrzenią gminy uchwalane przez gminę prawo lokalne | zmieniające się szybko krajowe przepisy legislacyjne przeciążenie gminy zadaniami niedostosowanymi do możliwości do jej organizacyjnych niska partycypacja społeczeństwa w zarządzaniu rozwojem gminy wysokie wymagania i skomplikowane procedury pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych |

#### 4.

#### zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze

4.1. Cele Główne

Opracowano na podstawie

„Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Gminy Mysłakowice”

Cel główny nr 1

Zrównoważony rozwój środowiskowy

Cel szczegółowy 1.1. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców

Realizacja działań

- Informowanie społeczeństwa o stanie środowiska naturalnego i walorach przyrodniczych gminy (strona internetowa, biuletyn gminny, ulotki, publikacje, wystawy, prelekcje, konferencje itp.).

- Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej mieszkańców.

- Propagowanie nowoczesnych, proekologicznych i energooszczędnych technologii
w budownictwie, przedsiębiorczości, rolnictwie i gospodarstwach domowym.

- Organizacja konkursów ekologicznych, np.

  - Organizacja Dni Sprzątania Ziemi w gminie;

  - Konkurs na najlepiej segregującą placówkę szkolną;

  - Przyroda w pobliżu mojej miejscowości.

- Powołanie Stanowiska ds. Edukacji Ekologicznej.

Cel szczegółowy 1.2. Minimalizacja zanieczyszczeń wód, powietrza i gruntów

Realizacja działań

- Zabezpieczenie wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniem.

- Kontrola nielegalnego odprowadzania ścieków do wód i gruntów.

- Zmniejszenie zagrożenia związanego z niską emisją

- Rozwijanie istniejącego systemu segregacji i recyklingu odpadów w oparciu o plan zagospodarowania odpadów w gminie.

- Prowadzenie ewidencji nieruchomości posiadających elementy azbestowe.

- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska.

- Modernizacja istniejącej oraz budowa nowej sieci wodociągowej na terenie całej gminy.

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej.

- Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy i rozbudowa istniejącej sieci gazowej.

- Zwiększenie ilości prywatnych budynków ogrzewanych ekologicznie.

- Opracowanie założeń zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Cel szczegółowy 1.3. Zmniejszenie zagrożenia powodziowego w gminie

Realizacja działań

- Bieżąca konserwacja melioracji szczegółowych i podstawowych oraz umocnienie istniejących wałów przeciwpowodziowych.

- Prowadzenie prac regulacyjnych oraz zabezpieczenie koryt rzek i potoków.

- Wsparcie budowy suchego zbiornika w Kostrzycy,  na rzece Jedlica.

- Doskonalenie istniejących systemów przeciwkryzysowych.

Cel szczegółowy 1.4. Ograniczenie hałasu komunikacyjnego

Realizacja działań

- Wspieranie budowy obejścia Mysłakowic dla ruchu drogowego (Miłków – Ścięgny – Kostrzyca).

- Określenie miejsc natężenia i sposobów ograniczenia hałasu na terenie gminy.

Cel szczegółowy 1.5. Likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk śmieci oraz wyrobisk kopalnianych

Realizacja działań

- Lokalizacja i rekultywacja dzikich wysypisk śmieci.

- Zmniejszenie negatywnego oddziaływania eksploatacji surowców kopalnych.

- Rekultywacja wyrobisk pokopalnianych.

Cel szczegółowy 1.6. Ochrona i rewitalizacja gminnych walorów kulturowych 
i przyrodniczo-krajobrazowych

Realizacja działań

- Ustalenie w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów pod zalesienia 
i zadrzewienia oraz granicy rolno-leśnej.

- Umacnianie ochronnych funkcji lasów (gleboochronnych, wodnoochronnych).

- Wspieranie inicjatyw zmierzających do utworzenia Parku Kulturowego Kotliny jeleniogórskiej.

- Opracowanie projektów odnowy i zagospodarowania dla parków w Mysłakowicach, Karpnikach, Bukowcu i Łomnicy.

- Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczo-krajobrazowych oraz kulturowych gminy, wraz z planem działania.

- Utworzenie dydaktycznych ścieżek przyrodniczo-kulturowych.

- Utworzenie ekomuzeum (np. domy tyrolskie, szlak lniarski).

- Ochrona i wyeksponowanie istniejących zabytków.

Cel główny nr 2

Zrównoważony rozwój społeczny

Cel szczegółowy 2.1. Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu

Realizacja działań

- Zapewnienie możliwości kształcenia ustawicznego dorosłych mieszkańców gminy.

- Szkolenia osób chcących podjąć działalność gospodarczą.

- Kontynuowanie współpracy z powiatowymi i wojewódzkimi instytucjami rynku pracy w zakresie staży, zmiany i podnoszenia kwalifikacji, zawodowych, oraz organizacji subsydiowanych miejsca pracy.

- Utworzenie Ośrodka Wspierania Inicjatyw Mieszkańców.

- Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, zwłaszcza ludzi młodych poprzez realizację projektów kierowanych do tych grup mieszkańców.

- Uczestnictwo w procesach dostosowawczych szkolnictwa zawodowego w regionie, 
do potrzeb rynku pracy.

Cel szczegółowy 2.2. Wysoka jakość i dostępność usług opieki zdrowotnej

Realizacja działań

- Utrzymanie oraz modernizacja i rozbudowa gminnego ośrodka opieki zdrowotnej.

- Doposażenie gminnej służby medycznej w sprzęt medyczny.

- Zapewnienie łatwego dostępu mieszkańców do podstawowej opieki  medycznej.

- Prowadzenie stałej profilaktyki zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych.

- Propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy.

Cel szczegółowy 2.3. Usługi społeczne dostosowane do potrzeb mieszkańców

Realizacja działań

- Utworzenie Domu Opieki Społecznej wraz z domem dziennego pobytu.

- Opracowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Społecznych.

- Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Tworzenie grup samopomocowych dla rozwiązywania aktualnych problemów społecznych.

  - dla osób dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

  - dla osób dotkniętych przemocą,

  - grupy wsparcia dla rodzin,

  - grupy terapeutyczne,

  - grupy dla osób uzależnionych,

  - Centrum Wolontariatu.

- Utworzenie punktu konsultacyjnego z psychologiem, doradcą zawodowym 
i prawnikiem.

Cel szczegółowy 2.4. Wysoka jakość usług edukacyjnych

Realizacja działań

- Modernizacja, przebudowa i rozbudowa obiektów gminnych placówek oświatowych.

- Rozbudowa bazy dydaktycznej jednostek oświatowych (pracownie językowe, gabinety przedmiotowe, pracownie komputerowe, itp.).

- Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

- Realizowanie innowacyjnych, autorskich programów edukacyjnych.

- Upowszechnianie alternatywnych metod kształcenia, nauczania i rozwijania umiejętności, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi technologii teleinformatycznych (komputera i internetu) wśród osób młodych i dorosłych mieszkańców.

- Długofalowe planowanie rozwoju oświaty w gminie w oparciu o prognozy demograficzne i europejskie standardy edukacji.

Cel szczegółowy 2.5. Atrakcyjna oferta kulturalna i sportowa

Realizacja działań

- Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich.

- Rozszerzenie i zwiększenie atrakcyjności stałej i sezonowej oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury.

- Budowa i rozbudowa obiektów sportowo -rekreacyjnych w gminie do uprawniania gier zespołowych i sportów ogólnorozwojowych, takich jak: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, tenis, walki obronne:

- rozbudowa zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Mysłakowicach,

- budowa kortów tenisowych,

- budowa torów dla łyżworolek i skateparku.

- Utworzenie jednego Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego z sekcjami 
w poszczególnych szkołach (tenis stołowy, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, szachy).

Cel szczegółowy 2.6. Zwiększony poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w gminie

Realizacja działań

- Doświetlenie ciągów komunikacyjnych.

- Utrzymanie w gminie posterunku policji oraz struktur ochotniczych straży pożarnych.

- Monitoring miejsc potencjalnie niebezpiecznych.

- Opracowanie i wdrożenie programu współpracy mieszkańców z policją dla poprawy bezpieczeństwa.

- Przeciwdziałanie przyczynom i skutkom patologii społecznych.

Cel szczegółowy 2.7. Zwiększone poczucie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców gminy

Realizacja działań

- Integracja środowiska lokalnego poprzez imprezy i wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i turystyczne.

- Wspieranie działalności lokalnych organizacji pozarządowych, oraz twórczości lokalnych artystów i rzemieślników.

- Wykreowanie produktu i wyrobów lokalnych poprzez wspólną promocję, szkolenia producentów, organizację jarmarku gminnego i festiwalu produktu lokalnego.

- Nawiązanie współpracy z instytucjami naukowymi, badawczymi i popularyzatorskimi 
w zakresie badań i analiz nad historią i dziedzictwem gminy.

- Realizacja w szkołach programu edukacji regionalnej (np. Mała Ojczyzna”).

Cel główny nr 3

Zrównoważony rozwój gospodarczy

Cel szczegółowy 3.1. Zmodernizowane i dostosowane do wymogów rynkowych gospodarstwa rolne

Realizacja działań

- Wsparcie dla osób odchodzących z rolnictwa lub poszukujących dodatkowych źródeł dochodów oraz osób rozwijających gospodarstwa rolne.

- Rozwijanie turystyki wiejskiej (agroturstyki) w nawiązaniu do lokalnej specyfiki.

- Rozwój usług okołorolniczych i alternatywnych do rolnictwa w oparciu o istniejące gospodarstwa rolne.

- Pomoc w tworzeniu grup producenckich.

- Podnoszenie różnorodności biologicznej na obszarach rolniczych, poprzez:

- ekstensywnie użytkowanie łąk i pastwisk,

- ochronę gleb przed erozją,

- zwiększanie powierzchni leśnej,

- rozwój rolnictwa ekologicznego,

- wdrożenie działań rolnośrodowiskowych.

Cel szczegółowy 3.2. Rozwinięta przedsiębiorczość

Realizacja działań

- Rozwój funkcji Gminnego Centrum Informacji w zakresie informacji  i poradnictwa dla przedsiębiorstw.

- Opracowanie systemu preferencji i ulg dla przedsiębiorstw z terenu gminy.

- Prowadzenie  współpracy z przedsiębiorstwami  w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia kwalifikacji pracowników.

- Wspieranie tworzenia „Zielonych Parków Przedsiębiorczości”.

- Utworzenia lokalnego funduszu wsparcia przedsiębiorstw (fundusz poręczeń kredytowych, fundusz gwarancji kredytowych).

- Powołanie Gminnego Forum Gospodarczego.

Cel szczegółowy 3.3. Rozwinięta infrastruktura techniczna

Realizacja działań

- Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej i okołodrogowej w gminie:

  - chodników wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych,

  - oświetlenie drogowe,

  - urządzenia hydrotechniczne i melioracyjne.

- Reelektryfikacja gminy:

  - Budowa nowych odcinków sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia oraz  stacji transformatorowej.

  - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach, w których go nie ma.

  - Modernizacja istniejącego oświetlenia i sieci elektroenergetycznej 
z wprowadzeniem korekty rozmieszczenia punktów oświetleniowych.

- Unowocześnienie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz zwiększanie ilości abonentów telefonicznych i użytkowników sieci internetowej.

- Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w gminnych obiektach użyteczności publicznej.

- Rozwój budownictwa komunalnego i dozbrojenie działek pod budownictwo społeczne 
i indywidualne.

- Wspieranie inicjatyw zmierzających do utworzenia kolei regionalnej.

Cel szczegółowy 3.4. Podniesienie standardu bazy i usług turystycznych

Realizacja działań

- Rozbudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury towarzyszącej turystyce:

  - parkingi,

  - wieże widokowe,

  - kempingi, pola namiotowe.

- Rozbudowa i wyposażenie pod względem technicznym, sanitarnym i informacyjnym  pieszych i rowerowych szlaków turystycznych.

- Utworzenie punktu informacji turystycznej w Mysłakowicach.

- Wspieranie inwestorów w branży turystycznej poprzez instrumenty formalno-prawne 
i finansowe – pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji.

- Pozyskiwanie profesjonalnych kadr zajmujących się turystyką.

- Dostosowanie usług do potrzeb turystów (szczególnie usług gastronomicznych, noclegowych, transportowych).

- Zagospodarowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych dla rozwoju bazy turystycznej bez degradowania środowiska.

Cel główny nr 4

Optymalne zarządzanie gminą

Cel szczegółowy 4.1. Utrzymanie dobrej pozycji gminy w regionie

Realizacja działań

- Utrzymanie i rozwijanie członkostwa gminy w Euroregionie Nysa oraz Związku Gmin Karkonoskich.

- Rozwinięcie współpracy partnerskiej z gminami w kraju i zagranicą.

- Opracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej promocji gminy – opracowanie gminnego planu komunikacji społecznej i promocji gminy.

- Aktywne uczestnictwo gminy w wydarzeniach i działaniach istotnych dla rozwoju powiatu i województwa.

Cel szczegółowy 4.2. Wdrożenie systemowego zarządzania gminą

Realizacja działań

- Opracowanie, wdrożenie i monitorowanie programów operacyjnych w priorytetowych dziedzinach, tj.:

  - Strategia Zrównoważonego Rozwoju,

  - Wieloletni Plan Inwestycyjny (Plan Rozwoju Lokalnego),

  - Programy rewitalizacji wsi,

  - Program rozwoju turystyki.

- Podejmowanie decyzji istotnych dla rozwoju gminy w oparciu o zasady demokratyczne (konsultacje społeczne, referendum).

- Stworzenie skutecznego systemu egzekwowania przestrzegania przepisów i prawa lokalnego (szczególnie ściągalności podatków i przestrzegania prawa budowlanego.

- Instytucjonalizacja systemu zarządzania projektami i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych:

  - powołanie zespołu zadaniowego w Urzędzie Gminy;

  - szkolenie w zakresie tworzenia systemu zarządzania projektami;

  - określenie systemu wyboru i selekcji zadań pod kątem możliwości uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego;

  - nawiązanie współpracy ze Starostwem Powiatowym w zakresie ubiegania się 
o środki pomocowe.

- Wprowadzanie zadaniowego planowania budżetu gminy z uwzględniającego zewnętrzne źródła finansowania.

- Opracowanie i wdrożenie polityki jakości w instytucjach gminnych; dostosowanie schematu organizacyjnego do pełnionych przez nie funkcji.

- Wyposażenie instytucji gminnych w sprzęt komputerowy, oprogramowanie użytkowe i stały dostęp do internetu.

- Podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji pracowników instytucji gminnych (szkolenia, systematyczna ocena pracowników).

- Poprawa warunków lokalowych i estetyki instytucji gminnych.

Cel szczegółowy 4.3. Estetyczne zagospodarowanie gminy, zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Realizacja działań

- Opracowanie zasad dysponowania mieniem komunalnym.

- Intensyfikacja kontroli przestrzegania prawa lokalnego związanego z estetyką zabudowy gminy.

- Urządzanie komunalnych terenów zielonych.

- Zagospodarowanie terenów powojskowych w Łomnicy (na cele zabudowy mieszkaniowej, biurowej, handlowej, rekreacyjnej).

- Wskazanie terenów pod budownictwo społeczne.

Cel szczegółowy 4.4. Efektywna współpraca samorządu ze środowiskami lokalnymi

Realizacja działań

- Opracowanie gminnego planu komunikacji społecznej i promocji gminy.

- Opracowanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz 
z programem dotacyjnym dla organizacji pozarządowych.

- Zbudowanie partnerstwa trójsektorowego (sektor publiczny, prywatny i pozarządowy) dla realizacji celów rozwoju gminy.

Cel szczegółowy 4.5. Czytelny i ugruntowany wizerunek turystyczny gminy

Realizacja działań

- Opracowanie programu rozwoju turystyki oraz gminnej oferty turystycznej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań turystów.

- Podnoszenie kwalifikacji kadry obsługującej turystów.

- Opracowanie i wydanie materiałów promujących turystykę gminną.

- Promowanie turystyki gminnej na regionalnych, krajowych i zagranicznych imprezach turystycznych (np. targi, wystawy, imprezy); Współpraca regionalna 
i międzynarodowa z instytucjami turystycznymi (DOT, POT, organizacje pozarządowe, PFTW „Gospodarstwo Gościnne”).

- Wprowadzenie jednolitego systemu oznakowania ulic, punktów informacji gminnej, atrakcji turystycznych  (tablice, słupy ogłoszeniowe, przystanki itp.).

- Stworzenie systemu monitorowania i diagnozowania  ruchu turystycznego w gminie.

- Wspieranie wiodących form turystyki i rekreacji- agroturystyki i turystyki kulturowo-przyrodniczej.

4.2. Wybrany wariant rozwoju

[lista zadań (celów) do zrealizowania wynikająca z hierarchii ważności]

Wybrany Wariant Rozwoju Gminy Mysłakowice opiera się na czterech głównych celach, które w swojej hierarchii są sobie równoważne.

Celowi głównemu o nazwie „Zrównoważony rozwój środowiskowy” przyporządkowano 6 równorzędnych celów szczegółowych, które to cele mają służyć jego realizacji.

Dla celu głównego pod nazwą „Zrównoważony rozwój społeczny” wskazano 7 celów szczegółowych.

Celowi o nazwie „Zrównoważony rozwój gospodarczy” przyporządkowano 4 cele szczegółowe, natomiast celowi głównemu „Optymalne zarządzanie gminą” wskazano 5 celów szczegółowych.

Wybrane cele główne i podporządkowane im cele szczegółowe wskazują na prokonkurencyjno-prospołeczny charakter rozwoju gminy.

Cele szczegółowe podporządkowane celom głównym zamieszczone w schemacie przedstawionym na stronie 63 stanowią podstawę do formułowania Programów Operacyjnych, które są zbiorem zidentyfikowanych projektów i zadań możliwych do realizacji w Gminie Mysłakowice jako uzupełnienie uchwalonej Strategii Rozwoju.

Dla celów związanych z podporządkowaniem poszczególnych programów operacyjnych do określonych w strategii celów głównych oznaczono cel główny nr 1 jako I A, cel główny nr 2 jako I B, cel główny nr 3 jako I C i cel główny nr 4 jako I D. Oznaczenie to ma zastosowanie w rozdziale 5.1. (str. 65).

WYBRANY WARIANT ROZWOJU GMINY MYSŁAKOWICE

5.

REALIZACJA
ZADAŃ
I
PROJEKTÓW

Dla usystematyzowania w układzie tabelarycznym przedstawiono oznaczenia każdego programu. Zadania występujące w kartach poszczególnych projektów wraz z tymi projektami
są przyporządkowane do poszczególnych programów. Programy zostały przypisane jednemu z czterech głównych celów, oznaczonych literami od I A do I D, jak w wybranym wariancie rozwoju (str. 63).

5.1. Programy Operacyjne i ich oznaczenie

| Numer programu | Nazwa programu | Przyporządkowanie programu do określonego celu |
| --- | --- | --- |
|  | Program racjonalnej gospodarki leśnej w gminie | Program nr I A/1 |
|  | Program racjonalnej polityki turystycznej w obszarach leśnych | Program nr I C/2 |
|  | Program ochrony obszarów o szczególnym znaczeniu przyrodniczym | Program nr I A/3 |
|  | Program rozwoju agroturystyki w Gminie Mysłakowice | Program nr I C/4 |
|  | Program wspierania rozwoju bazy przetwórstwa rolno-spożywczego | Program nr I C/5 |
|  | Program zagospodarowania obszarów turystycznych | Program nr I C/6 |
|  | Program regulacji stosunków wodnych - melioracja | Program nr I A/7 |
|  | Program rozbudowy infrastruktury łączności | Program nr I C/8 |
|  | Program edukacji pozaszkolnej | Program nr I B/9 |
|  | Program budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Mysłakowice | Program nr I A/10 |
|  | Program restrukturyzacji i modernizacji usług komunalnych na terenie Gminy Mysłakowice | Program nr I A/11 |
|  | Gminny program przeciwdziałaniu bezrobociu i apatii społecznej | Program nr I B/12 |
|  | Program promocji gminy | Program nr I D/13 |
|  | Program wykorzystania walorów gminy na potrzeby turystyki | Program nr I C/14 |
|  | Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych | Program nr I A/15 |
|  | Program budowy i modernizacji infrastruktury drogowej | Program nr I C/16 |
|  | Program modernizacji istniejących sieci i urządzeń wodociągowych | Program nr I A/17 |
|  | Program modernizacji dróg lokalnych | Program nr I C/18 |
|  | Program identyfikacji i promocji gruntów położonych na terenie Gminy Mysłakowice – atrakcyjnych pod kątem zagospodarowania gospodarczego | Program nr I D/19 |
|  | Edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych | Program nr I A/20 |
|  | Rozwój sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Mysłakowice | Program nr I B/21 |
|  | Program profilaktyki i promocji zdrowia | Program nr I B/22 |
|  | Program gazyfikacji gminy | Program nr I B/23 |

Powyższe nazwy programów operacyjnych wynikają z wcześniej opracowanych dokumentów:

- „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice”.

W zestawieniu programów operacyjnych w tabeli 5.1. wyróżniono te programy operacyjne, które zawierają projekty i zadania powstałe wskutek złożonych Wniosków Przedsięwzięcia Inwestycyjnego. Pozostałe programy operacyjne, których treść jest zgodna 
z intencjami zawartymi w celach głównych uchwalonej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice” nie posiadają zidentyfikowanych zadań w pierwszym etapie składania wniosków. Programy te mogą być uzupełnione w kolejnych latach o zadania, które będą wynikały ze składanych Wniosków Przedsięwzięcia Inwestycyjnego każdego roku, zgodnie 
z Zarządzeniem nr 293/05 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 23.08.2005 roku.

### 5.2.

### PLANOWANE PROJEKTY 
I ZADANIA 
W OKRESIE

### 2005 - 2013

### PROGRAMY OPERACYJNE

### (Zadania „wytłuszczone” w Programach Operacyjnych uznaje się za zamknięte w procesie przygotowania inwestycji. Zostały na nie sporządzone Wnioski Przedsięwzięcia Inwestycyjnego i stały się one podstawą sporządzenia ostatecznej wersji tabeli WPI. Pozostałe zapisy mają charakter projektu w trakcie procesu przygotowawczego).

### Uwaga: Programy Operacyjne mają charakter otwarty i są jedynie identyfikacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Ostateczne decyzje o wyborze zadań do realizacji przedstawione są w rozdziale 5.3. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005-2013.

# 5.2.1. Wstęp

„Programy Operacyjne” powstały w oparciu o „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice”. Dokument ten jest zbiorem kart programów i podporządkowanych tym programom projektów, które zawierają w sobie od jednego do kilkunastu zadań.

Treść programu operacyjnego tworzona była w oparciu o cele szczegółowe podporządkowane poszczególnym celom głównym, jak i o składane Wnioski Przedsięwzięć Inwestycyjnych, jako zbiór projektów i zadań o tym samym charakterze, wypełniających określony cel Strategii.

W niektórych przypadkach bezpośrednim przyczynkiem do tworzenia programu operacyjnego był konkretny cel bądź konkretnie złożony Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego o szerokim zakresie przedsięwzięć.

„Programy Operacyjne” mają charakter otwarty i do czasu wypełniania ich konkretnymi zadaniami (inwestycjami) stanowią identyfikację przedsięwzięć inwestycyjnych i swoistego rodzaju „poczekalnię” dla przeniesienia proponowanych inwestycji do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Dokument ten winien być uzupełniany wpisem konkretnych zadań na podstawie składanych Wniosków Inwestycyjnych przez poszczególne referaty Urzędu Gminy i jednostki organizacyjne Urzędu, zgodnie z Zarządzeniem nr 293/05 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 23.08.2005 roku w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego.

Planowane projekty i zadania zostały umieszczone w matrycach Programów Operacyjnych, które to matryce zawierają oprócz nazwy programu i jego oznaczenia, nazwy 
i oznaczenia poszczególnych projektów i przyporządkowanych im zadań.

# 5.2.2. Karta programowa

Karta programowa zawiera w tytule nazwę programu operacyjnego, jego numer, który odpowiada numerowi podporządkowanego celu strategicznego, które to cele zostały przyjęte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice.

Przykład:

Program numer IA/1.

Pierwsza liczba [IA] oznacza przyporządkowanie danego programu operacyjnego do poszczególnego celu według oznaczeń celów w wybranym wariancie rozwoju. Druga liczba po kresce ukośnej [1] jest numerem porządkowym programu.

Karta programowa w układzie tabelarycznym w poszczególnych kolumnach zawiera nazwy projektów wypełniających dany program operacyjny. Przy projektach występuje oznaczenie składające się z dwóch liczb rozdzielonych ukośną kreską.

Pierwsza liczba oznacza numer programu operacyjnego, któremu podporządkowany jest dany projekt, a druga liczba określa kolejny numer projektu w danym programie.

Przykład:

Projekt 2/3

Pierwsza liczba [2] określa, że projekt należy do programu drugiego, a liczba [3] jest liczbą porządkową tego projektu w tym programie.

Tabela programu operacyjnego przyporządkowuje każdemu projektowi zawartemu
w tym programie określoną liczbę zadań (inwestycji).

Każdemu zadaniu podporządkowany jest wykonawca/zgłaszający wniosek oraz osoba odpowiedzialna za realizację zadania (konkretny referat Urzędu Gminy w Mysłakowicach lub jednostka organizacyjna Urzędu). Każdemu zadaniu przypisane są również wymagane środki finansowe (koszt realizacji przedsięwzięcia, w tym środki własne).

Ostatnia kolumna charakteryzująca zadanie nosi nazwę „źródła finansowania przedsięwzięcia”. Kolumna ta powinna zawierać wskazania dla potencjalnego finansowania przedsięwzięcia.

Poszczególne kolumny zawarte w tabeli programów operacyjnych winny być wypełniane przez Referat Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości oraz Referat Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Mysłakowicach na podstawie składanych Wniosków Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

# 5.2.3. Wypełnianie karty programowej

Kartę programową należy wypełnić na podstawie Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego zatwierdzonego przez kierownika referatu i Wójta Gminy Mysłakowice.

W kolumnie „nazwa zadania” w karcie programowej należy wpisać pełną nazwę przedsięwzięcia określonego w zatwierdzonym Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

W kolumnie „wykonawca / zgłaszający wniosek” należy wpisać skrót nazwy jednostki zgłaszającej wniosek lub jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

W kolumnie „wymagane środki finansowe” należy wpisać określoną przez wnioskodawcę sumę kosztów jednorazowych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.

W kolumnie „źródła finansowania” należy wpisać zidentyfikowane źródła finansowania przedsięwzięcia przez wnioskodawcę, np.: budżet gminy, Fundusz Rozwoju Regionalnego itp.

# 5.2.4. Podsumowanie dotyczące sposobu dysponowania zamieszczonymi zadaniami 
w tworzeniu Zintegrowanej Tabeli WPI

Zamieszczone projekty i zadania w załączonych Programach Operacyjnych są 
w różnym stopniu zaawansowane. Część z tych projektów i zadań określa jedynie tytuły przedsięwzięć, dla których należy sporządzić Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, który następnie stanie się podstawą uzupełnienia danych wymaganych matrycą Programu Operacyjnego. Natomiast część z tych zadań została wpisana na podstawie wypełnionych Kart Wniosków Przedsięwzięcia Inwestycyjnego i zawiera szczegółowe dane, które pozwalają na swobodne dysponowanie tymi zadaniami w ich relokacji do Zintegrowanej Tabeli WPI. Zadania przeniesione Uchwałą Rady Gminy zostały w Programach Operacyjnych wytłuszczone.

Kontrolowana wielkością posiadanego potencjału inwestycyjnego relokacja zadań 
z Programów Operacyjnych do Zintegrowanej Tabeli WPI jest elementem monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego opisanego w rozdziale 10.

### WZÓR KARTY PROGRAMU OPERACYJNEGO

# Program Operacyjny: "Nazwa programu" - Program nr IA/1*

| PROJEKT NAZWA | ZADANIE NAZWA | WYKONAWCA/ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| "Nazwa projektu" P 1/1 | Zadanie Z 1/1/1 | "Nieznany" | koszt całkowity: | Budżet |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/1/2 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/1/3 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
| "Nazwa projektu" P 1/2** | Zadanie Z 1/2/1 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/2/2 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/2/3 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
| "Nazwa projektu" P 1/3 | Zadanie Z 1/3/1 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/3/2*** |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/3/3 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |

RAZEM PROGRAM:

KOSZT CAŁKOWITY:

##### ŚRODKI WŁASNE:

# Program Operacyjny: "Program zagospodarowania obszarów turystycznych."

Program nr I C/6

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/ PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Wykorzystanie naturalnych warunków krajobrazowych dla budowy zaplecza pod turystykę kwalifikowaną P 6/1 | Odbudowa i rewitalizacja punktów widokowych Z 6/1/1 | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | koszt całkowity: 500000 | Budżet Gminy, INTERREG III A Polska-Czechy |
|  |  | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | środki własne: 125000 |  |
|  | Stworzenie nowych obiektów rekreacyjno-turystycznych (zjazdy saneczkowe, narciarskie) Z 6/1/2 | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | koszt całkowity: 300000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | środki własne: 75000 |  |

Razem program: 800000

koszt całkowity: 800000

środki własne: 200000

# Zadania „wytłuszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 5.3/1)

Program Operacyjny: "Program restrukturyzacji i modernizacji usług komunalnych na terenie Gminy Mysłakowice."

Program nr I A/11

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury komunalnej P 11/1 | Budowa cmentarza w Mysłakowicach Z 11/1/1 | Jan Jonak | koszt całkowity: 1300000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mirosłąwa Blicharz | środki własne: 1300000 |  |
|  | Plan Zagospodarowania „CENTRUM” w Mysłakowicach w tym koncepcja architekoniczno-urbanistyczna jako załącznik do DLICP Z 11/1/2 | Maria Patejuk-Stenzel | koszt całkowity: 100000 | Budżet Gminy |
|  |  | Maria Patejuk-Stenzel | środki własne: 100000 |  |
|  | Budowa SP ZOZ i GOPS w Mysłakowicach Z 11/1/3 | Maria Patejuk-Stenzel | koszt całkowity: 2200000 | Budżet Gminy |
|  |  | Maria Patejuk-Stenzel | środki własne: 2200000 |  |
|  | Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z domem dziennego pobytu Z 11/1/4 | Andrzej Hamziuk | koszt całkowity: 500000 | Budżet Gminy |
|  |  | Andrzej Hamziuk | środki własne: 500000 |  |
|  | Rozbudowa i modernizacja GOPS Z 11/1/5 | Andrzej Hamziuk | koszt całkowity: 200000 | Budżet Gminy |
|  |  | Andrzej Hamziuk | środki własne: 200000 |  |
|  | Utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym Z 11/1/6 | Andrzej Hamziuk | koszt całkowity: 150000 | Budżet Gminy |
|  |  | Andrzej Hamziuk | środki własne: 150000 |  |
|  | Zlecenie opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2013 Z 11/1/7 | Andrzej Hamziuk | koszt całkowity: 15000 | Budżet Gminy |
|  |  | Andrzej Hamziuk | środki własne: 15000 |  |
|  | Budowa parkingu przy Ośrodku Pomocy Społecznej Z 11/1/8 | Andrzej Hamziuk | koszt całkowity: 80000 | Budżet Gminy |
|  |  | Andrzej Hamziuk | środki własne: 80000 |  |

Razem program: 4545000

koszt całkowity: 4545000

środki własne: 4545000

# Zadania „wytłuszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 5.3/1)

Program Operacyjny: „Gminny program przeciwdziałania bezrobociu i apatii społecznej”.

Program nr I B/12

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/ PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt reaktywowania dawnych ośrodków kultury (świetlice, kluby) P 12/1 | Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku GOK, świetlicach i bibliotekach wiejskich Z 12/1/1 | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Grzegorz Truchanowicz | środki własne: 50000 |  |
|  | Kapitalny remont sali widowiskowej GOK (elektryka, malowanie, remont parkietu, nowe oświetlenie) Z 12/1/2 | Grzegorz Truchanowicz | koszt całkowity: 130000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Grzegorz Truchanowicz | środki własne: 32500 |  |
|  | Wymiana okien w całym budynku GOK Z 12/1/3 | Grzegorz Truchanowicz | koszt całkowity: 100000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Grzegorz Truchanowicz | środki własne: 25000 |  |
|  | Kontynuacja projektu ochrona dziedzictwa kulturowego naszych przodków i Gminy Mysłakowice, stworzenie regionalnego muzeum Z 12/1/4 | Grzegorz Truchanowicz | koszt całkowity: 40000 | Budżet Gminy |
|  |  | Grzegorz Truchanowicz | środki własne: 40000 |  |
|  | Rozbudowa pracowni komputerowej GOK Z 12/1/5 | Grzegorz Truchanowicz | koszt całkowity: 15000 | Budżet Gminy |
|  |  | Grzegorz Truchanowicz | środki własne: 15000 |  |
|  | Wykonanie elewacji budynku GOK Z 12/1/6 | Grzegorz Truchanowicz | koszt całkowity: 850000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Grzegorz Truchanowicz | środki własne: 212500 |  |
|  | Modernizacja i doposażenie 3 świetlic wiejskich i 3 bibliotek Z 12/1/7 | Grzegorz Truchanowicz | koszt całkowity: 80000 | Budżet Gminy |
|  |  | Grzegorz Truchanowicz | środki własne: 80000 |  |
|  | Wydanie monografii opartej na pracach magisterskich, dyplomowych i wydawnictwach o Mysłkowicach Z 12/1/8 | Grzegorz Truchanowicz | koszt całkowity: 20000 | Budżet Gminy |
|  |  | Grzegorz Truchanowicz | środki własne: 20000 |  |
|  | Wydanie kalendarza imprez kulturalnych GOK Z 12/1/9 | Grzegorz Truchanowicz | koszt całkowity: 10000 | Budżet Gminy |
|  |  | Grzegorz Truchanowicz | środki własne: 10000 |  |
|  | Utworzenie koła miłośników sztuki i rękodzielnictwa (hafciarstwo, koronkarstwo, makramy, garncarstwo itp.) Z 12/1/10 | Grzegorz Truchanowicz | koszt całkowity: 5000 | Budżet Gminy |
|  |  | Grzegorz Truchanowicz | środki własne: 5000 |  |
|  | Rewitalizacja ul. Daszyńskiego w Mysłakowicach (wraz z dokumentacją) Z 12/1/11 | Maria Patejuk-Stenzel | koszt całkowity: 236000 | Budżet Gminy, SPO-ROL |
|  |  | Maria Patejuk-Stenzel | środki własne: 47200 |  |
|  | Przywrócenie dawnej świetności ul. Fabrycznej w Mysłakowicach Z 12/1/12 | Halina Maciąg | koszt całkowity: 500000 | Budżet Gminy, SPO-ROL |
|  |  | Halina Maciąg | środki własne: 100000 |  |
|  | Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z salą sportową w Karpnikach Z 12/1/13 | Katarzyna Baeck-Kamińska | koszt całkowity: 100000 | Budżet Gminy, SPO-ROL |
|  |  | Grzegorz Truchanowicz | środki własne: 20000 |  |
|  | Modernizacja i wyposażenie dużej sali świetlicowej w Łomnicy Z 12/1/14 | Bogdan Trzaska | koszt całkowity: 182000 | Budżet Gminy, SPO-ROL |
|  |  | Bogdan Trzaska | środki własne: 36400 |  |
|  | Remont świetlicy (kapitalny) znajdującej się na działce nr 69 w Gruszkowie należącej do Gminy Mysłakowice Z 12/1/15 | Witold Sztul | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Grzegorz Truchanowicz | środki własne: 50000 |  |
| Projekt upowszechnienia sportu masowego na terenie gminy P 12/2 | Budowa kortów tenisowych w Mysłakowicach Z 12/2/1 | Jan Jonak | koszt całkowity: 106000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mirosława Blicharz | środki własne: 26500 |  |
|  | Budowa hali sportowej (siłownia) Z 12/2/2 | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | koszt całkowity: 3000000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  |  | środki własne: 750000 |  |
|  | Budowa trybun na boiskach wiejskich Z 12/2/3 | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | koszt całkowity: 200000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  |  | środki własne: 50000 |  |
|  | Budowa szatni na stadionie i boiskach wiejskich Z 12/2/4 | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | koszt całkowity: 100000 | Budżet Gminy, SPO-ROL |
|  |  |  | środki własne: 20000 |  |
|  | Budowa kompleksu zabawowego w Mysłakowicach Z 12/2/5 | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | koszt całkowity: 80000 | Budżet Gminy |
|  |  | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | środki własne: 80000 |  |
|  | Modernizacja stadionu w Łomnicy Z 12/2/6 | Jerzy Cieslik | koszt całkowity: 288000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Jerzy Cieslik | środki własne: 72000 |  |
|  | Budowa placu zabaw obok budynku GOK Z 12/2/7 | Grzegorz Truchanowicz | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Grzegorz Truchanowicz | środki własne: 50000 |  |
|  | Rozbudowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Mysłakowicach Z 12/2/8 | Jerzy Wateha | koszt całkowity: 80000 | Budżet Gminy |
|  |  | Jerzy Wateha | środki własne: 80000 |  |
|  | Budowa skateparku i toru dla łyżworolek Z 12/2/9 | Grzegorz Truchanowicz | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Grzegorz Truchanowicz | środki własne: 50000 |  |
|  | Stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej (z wypożyczalnią sprzętu, siłownią, kręgielnią itp.) Z 12/2/10 | Grzegorz Truchanowicz | koszt całkowity: 120000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Grzegorz Truchanowicz | środki własne: 30000 |  |
|  | Stworzenie siłowni w OSP Z 12/2/11 | Czesław Godoń | koszt całkowity: 20000 | Budżet Gminy |
|  |  | Czesław Godoń | środki własne: 20000 |  |
|  | Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Karpnikach Z 12/2/12 | Henryk Zabielski | koszt całkowity: 300000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Henryk Zabielski | środki własne: 75000 |  |
|  | Budowa i wyposażenie kompleksu małych boisk sportowych, wraz z rekreacyjnym placem zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Łomnicy Z 12/2/13 | Grzegorz Truchanowicz | koszt całkowity: 30000 | Budżet Gminy |
|  |  | Bożena Hes-Cesarz | środki własne: 30000 |  |
|  | Zagospodarowanie działki nr 267 w Gruszkowie należącej do Gminy Mysłakowice na boisko sportowe, miejsce rekreacyjne i plac zabaw dla dzieci Z 12/2/14 | Witold Sztul | koszt całkowity: 15000 | Budżet Gminy |
|  |  | Grzegorz Truchanowicz | środki własne: 15000 |  |
|  | Modernizacja Gminnego Stadionu Sportowego znajdującego się w Mysłakowicach przy ul. Śląskiej Z 12/2/15 | Jerzy Wateha | koszt całkowity: 2000000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Jerzy Wateha | środki własne: 500000 |  |

Razem program: 8807000

###### koszt całkowity: 8807000

###### środki własne: 2592100

# Zadania „wytłuszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 5.3/1)

Program Operacyjny: "Program promocji Gminy."

Program nr I D/13

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt promocji gospodarczej gminy P 13/1 | Budowa Urzędu Gminy w Mysłakowicach Z 13/1/1 | Maria Patejuk-Stenzel | koszt całkowity: 3000000 | Budżet Gminy |
|  |  | Maria Patejuk-Stenzel | środki własne: 3000000 |  |
|  | Remont Urzędu Gminy w Mysłakowicach Z 13/1/2 | Jan Jonak | koszt całkowity: 90000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mirosława Blicharz | środki własne: 90000 |  |

Razem program: 3090000

koszt całkowity: 3090000

środki własne: 3090000

# Zadania „wytłuszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 5.3/1)

Program Operacyjny: "Program wykorzystania walorów gminy na potrzeby turystyki"

Program nr I C/14

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/ PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt wykorzystania tradycji i kultury dla potrzeb rozwoju turystyki P 14/1 | Renowacja założenia parkowo-ogrodowego przy letnim pałacu w Mysłakowicach (wraz z dokumentacją) Z 14/1/1 | Maria Patejuk-Stenzel | koszt całkowity: 335000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Maria Patejuk-Stenzel | środki własne: 83750 |  |
|  | Miejsce pamięci mieszkańców Karpnik poległych podczas I wojny światowej Z 14/1/2 | Katarzyna Beack-Kamińska | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | ŚRODKI WŁASNE: 50000 |  |
| Szlaki turystyczne P 14/2 | Budowa nowych i rozbudowa istniejących szlaków dróg rowerowych wraz z ich inwentaryzacją Z 14/2/1 | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | koszt całkowity: 500000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | ŚRODKI WŁASNE: 125000 |  |
|  | Opracowanie i wykonanie tablic informacyjno-turystycznych Z 14/2/2 | B ogumiła Kowalczyk-Lukas | koszt całkowity: 30000 | Budżet Gminy |
|  |  | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | ŚRODKI WŁASNE: 30000 |  |
|  | Wytyczenie i oznakowanie szlaków wiodących przez zabytkowe miejsca Z 14/2/3 | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | koszt całkowity: 100000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | ŚRODKI WŁASNE: 25000 |  |
| Projekt utworzenia ewidencji obszarów przyrodniczych, kulturowych chronionych prawnie i zwyczajowo P 14/3 | Opracowanie ścieżek dydaktycznych dla młodzieży i turystów Z 14/3/1 | Bogumiła Kowalczyk-Lukas | koszt całkowity: 80000 | Budżet Gminy |
|  |  |  | ŚRODKI WŁASNE: 80000 |  |

Razem program: 1095000

###### koszt całkowity: 1095000

###### środki własne: 393750

# Zadania „wytłuszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 5.3/1)

Program Operacyjny: "Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych."

Program nr I A/15

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/ PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt integracji systemu ratownictwa gminnego z powiatowym P 15/1 | Wykonanie i montaż podestów p.poż. w Bukowcu – ogrodzenie stawu p.poż, wykonanie i montaż podestów do celów p.poż na stawie Z 15/1/1 | Jan Jonak | koszt całkowity: 20000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 20000 |  |
|  | Wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania w Urzędzie Gminy Mysłakowice Z 15/1/2 | Waldemar Chądzyński | koszt całkowity: 70000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Waldemar Chądzyński | środki własne: 17500 |  |
|  | Remont remizy strażackiej w części strychowej Z 15/1/3 | Czesław Godoń | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Czesław Godoń | środki własne: 50000 |  |
|  | Przeprowadzanie wspólnych działań z innymi jednostkami OSP Z 15/1/4 | Czesław Godoń | koszt całkowity: 4000 | Budżet Gminy |
|  |  | Czesław Godoń | środki własne: 4000 |  |
|  | Zakup nowego wyposażenia/doposażenie OSP Z 15/1/5 | Czesław Godoń | koszt całkowity: 180000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Czesław Godoń | środki własne: 45000 |  |
|  | Szkolenia z zakresu nowych zagrożeń, sprzętu gaśniczego, ratownictwa itp. Z 15/1/6 | Czesław Godoń | koszt całkowity: 15000 | Budżet Gminy |
|  |  | Czesław Godoń | środki własne: 15000 |  |
|  | Stworzenie telecentrum w OSP Z 15/1/7 | Czesław Godoń | koszt całkowity: 35000 | Budżet Gminy |
|  |  | Czesław Godoń | środki własne: 35000 |  |

Razem program: 374000

koszt całkowity: 374000

środki własne: 186500

Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 5.3/1)

Program Operacyjny: "Program budowy i modernizacji infrastruktury drogowej."

Program nr I C/16

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/ PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt odbudowy mostów i przepustów P 16/1 | Remont mostu w Dąbrowicy – na rzece Bóbr (droga łącząca Dąbrowicę z Jelenią Górą) Z 16/1/1 | Jan Jonak | koszt całkowity: 1000000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 250000 |  |
|  | Reperacja kładki w Dąbrowicy – reperacja kładki przy bloku dawnego przedszkola Z 16/1/2 | Jan Jonak | koszt całkowity: 10000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 10000 |  |
|  | Wymiana obudowy (barierek i poręczy) przez kanał przy stawie przed fabryką papieru w Dąbrowicy Z 16/1/3 | Jan Jonak | koszt całkowity: 20000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 20000 |  |
|  | Remont mostów w Gruszkowie Z 16/1/4 | Jan Jonak | koszt całkowity: 10000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 10000 |  |
|  | Remont mostu w Karpnikach – ul. Nadbrzeżna – przy posesji p. Maciejewskiego Z 16/1/5 | Jan Jonak | koszt całkowity: 10000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 10000 |  |
|  | Remont mostu w Karpnikach – ul. Rudawska 32, 24, 55, 26 Z 16/1/6 | Jan Jonak | koszt całkowity: 80000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 80000 |  |
|  | Remont mostu w Karpnikach – ul. Nadrzeczna Z 16/1/7 | Jan Jonak | koszt całkowity: 100000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 25000 |  |
|  | Przebudowa mostu w Karpnikach – most nad Potokiem Karpnickim ul. Leśna Z 16/1/8 | Jan Jonak | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Remont mostu w Kostrzycy – regulacja rowów wzdłuż ul. Karpackiej, naprawa mostu nad strumykiem ul. Kościuszki, wykonanie przepustu koło Malinki, odprowadzenie wody z drogi przy ul. Jeleniogórskiej 2, dalsza regulacja i oczyszczanie rowów melioracyjnych Z 16/1/9 | Jan Jonak | koszt całkowity: 15000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 15000 |  |
|  | Remont mostu w Kostrzycy – most łączący ul. Jeleniogórską z Karpacką Z 16/1/10 | Jan Jonak | koszt całkowity: 100000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 25000 |  |
|  | Remont mostu w Krogulcu Z 16/1/11 | Jan Jonak | koszt całkowity: 15000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 15000 |  |
|  | Udrożnienie kanału wodnego w Łomnicy – Elektrum – Mysłakowice do piekarni z naprawą mostu przy kanale przy śluzie Z 16/1/12 | Jan Jonak | koszt całkowity: 40000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 40000 |  |
|  | Remont mostu stalowego z nawierzchnią drewnianą w Łomnicy – nad Jedlicą – przedłużenie ul. Kolejowej na drodze dojazdowej do pól Z 16/1/13 | Jan Jonak | koszt całkowity: 20000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 20000 |  |
|  | Naprawa mostu betonowego w Łomnicy – nad Jedlicą na drodze od wiaduktu do Karpnik Z 16/1/14 | Jan Jonak | koszt całkowity: 30000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 30000 |  |
|  | Naprawa mostu betonowego w Łomnicy – nad Łomnicą przy papierni i na Czarnym Strumieniu Z 16/1/15 | Jan Jonak | koszt całkowity: 60000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 60000 |  |
|  | Budowa muru oporowego w Łomnicy – obok posesji Świerczewskiego 25 Z 16/1/16 | Jan Jonak | koszt całkowity: 80000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 80000 |  |
|  | Remont mostu betonowego w Łomnicy – nad rzeka Łomnicą przy Klubie Z 16/1/17 | Jan Jonak | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Remont mostu w Łomnicy – nad rzeką Łomnicą (droga do kościoła) Z 16/1/18 | Jan Jonak | koszt całkowity: 60000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 60000 |  |
|  | Remont murów oporowych w Mysłakowicach Z 16/1/19 | Jan Jonak | koszt całkowity: 70000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 70000 |  |
|  | Remont mostu w Mysłakowicach – ul. Jeleniogórska 27 Z 16/1/20 | Jan Jonak | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Remont mostu w Mysłakowicach – na rzece Jedlica Z 16/1/21 | Jan Jonak | koszt całkowity: 60000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 60000 |  |
|  | Wykonanie mostu w Strużnicy – remont przyczółków i wykonanie mostu do posesji p. Wojciechowskiego Z 16/1/22 | Jan Jonak | koszt całkowity: 10000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 10000 |  |
|  | Remont mostów w Strużnicy Z 16/1/23 | Jan Jonak | koszt całkowity: 25000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 25000 |  |
|  | Naprawa mostu w Bobrowie – na Bobrze przy pętli autobusowej MZK Z 16/1/24 | Jan Jonak | koszt całkowity: 15000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 15000 |  |
|  | Naprawa mostu w Bobrowie – na Bobrze przy bibliotece Z 16/1/25 | Jan Jonak | koszt całkowity: 70000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 70000 |  |
|  | Regulacja Karpnickiego Potoku na całej długości przebiegu przez Karpniki, Mlynówki oraz naprawa mostów Z 16/1/26 | Henryk Zabielski | koszt całkowity: 1000000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Zarząd Gospodarki Wodnej | środki własne: 250000 |  |
|  | Dalsza regulacja i naprawa potoku Gruszkówka, wykonanie w tym potoku przepustów i naprawa mostków Z 16/1/27 | Witold Sztul | koszt całkowity: 900000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Zarząd Gospodarki Wodnej | środki własne: 225000 |  |
| Budowa infrastruktury okołodrogowej P 16/2 | Dąbrowica – tablica z nazwą wsi od strony Wojanowa Z 16/2/1 | Jan Jonak | koszt całkowity: 500 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 500 |  |
|  | Dąbrowica – oznakowanie drogi do stacji PKP wjazd do Dąbrowicy (droga brukowa) Z 16/2/2 | Jan Jonak | koszt całkowity: 500 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 500 |  |
|  | Dąbrowica – oznakowanie drogi Wojanów – Dąbrowica Z 16/2/3 | Jan Jonak | koszt całkowity: 500 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 500 |  |
|  | Oznakowanie drogi w Gruszkowie – dojazd do Gruszkowa od strony Kowar i Karpnik, wykonanie tablic informacyjnych z nazwą wsi, znak drogowy „stop” lub „ustąp” na skrzyżowaniu Gruszków – Karpniki, remont wiaty przystankowej Z 16/2/4 | Jan Jonak | koszt całkowity: 15000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 15000 |  |
|  | Progi zwalniające na ul. Turystycznej w Karpnikach Z 16/2/5 | Jan Jonak | koszt całkowity: 5000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 5000 |  |
|  | Oznakowanie – ustawienie znaku ograniczającego tonaż przed mostem na ul. Karpackiej Kostrzycy Z 16/2/6 | Jan Jonak | koszt całkowity: 1500 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 1500 |  |
|  | Progi zwalniające w Łomnicy - ul. Kolejowa Z 16/2/7 | Jan Jonak | koszt całkowity: 8000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 8000 |  |
|  | Remont parkingu przy Urzędzie Gminy w Mysłakowicach Z 16/2/8 | Jan Jonak | koszt całkowity: 60000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 60000 |  |
|  | Remont chodników w Mysłakowicach – ul. Daszyńskiego, ul. Szkolna i montaż barierki drogowej ul. Dolna Z 16/2/9 | Jan Jonak | koszt całkowity: 150000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 37500 |  |
|  | Progi zwalniające w Mysłakowicach – ul. Szkolna, Łąkowa i Włókniarzy Z 16/2/10 | Jan Jonak | koszt całkowity: 30000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 30000 |  |
|  | Zamontowanie lustra w Bobrowie Z 16/2/11 | Jan Jonak | koszt całkowity: 15000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 15000 |  |
|  | Progi zwalniające w Wojanowie Z 16/2/12 | Jan Jonak | koszt całkowity: 3000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 3000 |  |
|  | Budowa pasażu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej – ul. Jeleniogórska w Mysłakowicach Z 16/2/13 | Maria Patejuk-Stenzel | koszt całkowity: 1500000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Maria Patejuk-Stenzel | środki własne: 375000 |  |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie P 16/3 | Wykonanie 9 nowych pkt. świetlnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom w Bukowcu – ul. Szkolna 3 pkt., ul. Młynarska – 3 pkt., ul. Robotnicza – 3 pkt. Z 16/3/1 | Jan Jonak | koszt całkowity: 45000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zbigniew Krajczyński | środki własne: 45000 |  |
|  | Oświetlenie od posesji nr 5 w stronę majątku oraz 2 punkty w stronę mostu w Dąbrowicy Z 16/3/2 | Jan Jonak | koszt całkowity: 30000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zbigniew Krajczyński | środki własne: 30000 |  |
|  | Oświetlenie w Gruszkowie – droga nr 149 Z 16/3/3 | Jan Jonak | koszt całkowity: 5000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zbigniew Krajczyński | środki własne: 5000 |  |
|  | Oświetlenie w Karpnikach – montaż opraw oświetleniowych na ul. Łąkowej, ul. Janowickiej i ul. Leśnej Z 16/3/4 | Jan Jonak | koszt całkowity: 20000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zbigniew Krajczyński | środki własne: 20000 |  |
|  | Oświetlenie ul. Karpackiej i Kościuszki w Kostrzycach Z 16/3/5 | Jan Jonak | koszt całkowity: 60000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zbigniew Krajczyński | środki własne: 60000 |  |
|  | Oświetlenie w Krogulcu Z 16/3/6 | Jan Jonak | koszt całkowity: 30000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zbigniew Krajczyński | środki własne: 30000 |  |
|  | Oświetlenie w Łomnicy – zamontowanie lampy oświetleniowej na istniejącym słupie przy posesji 25 na ul. Świerczewskiego Z 16/3/7 | Jan Jonak | koszt całkowity: 5000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zbigniew Krajczyński | środki własne: 5000 |  |
|  | Oświetlenie w Łomnicy – ul. Świerczewskiego od nr 2 do 73 za rzeką Łomnicą wraz z ulicą Ziębia Góra Z 16/3/8 | Jan Jonak | koszt całkowity: 300000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Zbigniew Krajczyński | środki własne: 75000 |  |
|  | Oświetlenie w Łomnicy – Cd. punktów świetlnych na drodze od ul. Świerczewskiego 150 do hr. Von Kuster Z 16/3/9 | Jan Jonak | koszt całkowity: 30000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zbigniew Krajczyński | środki własne: 30000 |  |
|  | Oświetlenie w Mysłakowicach – ul. Łąkowa, ul. Łomnicka, Osiedle „Tęcza”, ul. Daszyńskiego, ul. Stawowa Z 16/3/10 | Jan Jonak | koszt całkowity: 550000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Zbigniew Krajczyński | środki własne: 137500 |  |
|  | Oświetlenie w Mysłakowicach – ul. Zielona, ul. 1-go Maja Z 16/3/11 | Jan Jonak | koszt całkowity: 160000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Zbigniew Krajczyński | środki własne: 40000 |  |
|  | Oświetlenie w Bobrowie – 12 pkt. Z 16/3/12 | Jan Jonak | koszt całkowity: 60000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zbigniew Krajczyński | środki własne: 60000 |  |
|  | Oświetlenie w Bobrowie – od nr 11 do 17, droga na bliźniaki, lampa przy posesji nr 26, droga na cmentarz, droga wzdłuż Bobru od posesji nr 43 do zamku, przy posesjach 1-5 3 pkt. świetlne Z 16/3/13 | Jan Jonak | koszt całkowity: 70000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zbigniew Krajczyński | środki własne: 70000 |  |
|  | Modernizacja oświetlenia ulicznego i rozszerzenie oświetlenia na wszystkie ulice w Karpnikach Z 16/3/14 | Jan Jonak | koszt całkowity: 165000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Zbigniew Krajczyński | środki własne: 41250 |  |

Razem program: 7269000

koszt całkowity: 7269000

###### środki własne: 2825250

Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 5.3/1)

# Program Operacyjny: "Program modernizacji istniejącej sieci i urządzeń wodociągowych".

Program nr I A/17

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/ PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | osoba odpowiedzialna |  |  |
| Projekt modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej P 17/1 | Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Z 17/1/1 | Maria Patejuk-Stenzel | koszt całkowity: 78821000 | KSWiK, Fundusz Spójności |
|  |  | Zdzisław Pietrowski – Wójt Gminy | środki własne: 15764200 |  |

|  | Wodociągowanie i kanalizacja wsi Karpniki Z 17/1/2 | Katarzyna Baeck - Kamińska | koszt całkowity: 7400000 | Budżet Gminy, ZPORR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maria Patejuk-Stenzel | środki własne: 1850000 |  |

Razem program: 86221000

koszt całkowity: 86221000

środki własne: 17614200

Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 5.3/1)

# Program Operacyjny: "Program modernizacji dróg lokalnych"

Program nr I C/18

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/ PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt modernizacji dróg lokalnych P 18/1 | Remont drogi gminnej w Bukowcu – droga do cmentarza, dz. nr 233 Z 18/1/1 | Jan Jonak | koszt całkowity: 83000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 83000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Bukowcu - droga do posesji p. Klempouz obok dz. nr 4/2 Z 18/1/2 | Jan Jonak | koszt całkowity: 30000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 30000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Bukowcu – droga do posesji nr 2 przy ul. Wiejskiej dz. nr 192/2 Z 18/1/3 | Jan Jonak | koszt całkowity: 40000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 40000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Bukowcu - ul. Robotnicza dz. nr 239 Z 18/1/4 | Jan Jonak | koszt całkowity: 55000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 55000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Bukowcu - Bariery – zjazd na ul. Młynarską Z 18/1/5 | Jan Jonak | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Remont placu w Bukowcu - utwardzenie placu obok kościoła Z 18/1/6 | Jan Jonak | koszt całkowity: 30000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 30000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Bukowcu - droga do posesji p. Wójcik dz. nr 295 Z 18/1/7 | Jan Jonak | koszt całkowity: 30000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 30000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Bukowcu - droga przy ul. Wiejskiej 11 koło Sołtysa, droga przy ul. Wiejskiej koło p. Lidkowca, droga do posesji przy ul. Wiejskiej 21 i 20, droga od Margo do kuźni, droga do Pana Wójcika Z 18/1/8 | Jan Jonak | koszt całkowity: 70000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 70000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Bukowcu - ul. Młynarska dz. nr 284 Z 18/1/9 | Jan Jonak | koszt całkowity: 83000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 83000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Bukowcu – droga łącząca ul. Wiejską od nr 33 z ul. Szkolną i Tokarską Z 18/1/10 | Jan Jonak | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Droga gminna w Dąbrowicy – droga na cmentarz od posesji nr 22 (wraz z dokumentacją) Z 18/1/11 | Jan Jonak | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Droga gminna w Dąbrowicy – realizacja projektu p. Rusnaka – rozjazd przy budynku nr 1 Z 18/1/12 | Jan Jonak | koszt całkowity: 20000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 20000 |  |
|  | Droga gminna w Dąbrowicy – od posesji nr 1 do 6 Z 18/1/13 | Jan Jonak | koszt całkowity: 40000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 40000 |  |
|  | Droga gminna w Dąbrowicy – droga od mostu na rzece Bóbr do wodociągów, położenie dywanika asfaltowego dz. nr 103 Z 18/1/14 | Jan Jonak | koszt całkowity: 70000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 70000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Dąbrowicy – od posesji nr 10 i 12 dz. nr 100 Z 18/1/15 | Jan Jonak | koszt całkowity: 30000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 30000 |  |
|  | Droga gminna w Dąbrowicy – położenie dywanika asfaltowego docelowo do budynku dawnego przedszkola Z 18/1/16 | Jan Jonak | koszt całkowity: 10000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 10000 |  |
|  | Droga gminna w Dąbrowicy – obniżenie poziomu drogi pod wiaduktem Z 18/1/17 | Jan Jonak | koszt całkowity: 40000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 40000 |  |
|  | Droga gminna w Dąbrowicy – pozioma naprawa dróg (dywanik asfaltowy na skrzyżowaniu przy pałacu na drodze do Fabryki Papieru) Z 18/1/18 | Jan Jonak | koszt całkowity: 10000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 10000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Dąbrowicy – od posesji nr 1 i 47 dz. nr 101 Z 18/1/19 | Jan Jonak | koszt całkowity: 170000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 42500 |  |
|  | Budowa drogi gminnej w Dąbrowicy – droga na osiedlu dz. nr 47/13, 57/7 Z 18/1/20 | Jan Jonak | koszt całkowity: 200000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Droga gminna w Dąbrowicy – droga Dąbrowica – Wojanów PKP nr Ew. 113/1 Z 18/1/21 | Jan Jonak | koszt całkowity: 150000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 37500 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Dąbrowicy – droga wzdłuż kanału obok posesji p. Piaseckiej dz. nr 120 Z 18/1/22 | Jan Jonak | koszt całkowity: 130000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 32500 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Gruszkowie – dywanik asfaltowy, w okolicy mostu Z 18/1/23 | Jan Jonak | koszt całkowity: 10000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 10000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Gruszkowie – droga przez wieś dz. nr 149, 123, 116 Z 18/1/24 | Jan Jonak | koszt całkowity: 220000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 55000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Karpnikach - ul. Nadbrzeżna dz. nr 394 Z 18/1/25 | Jan Jonak | koszt całkowity: 140000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 35000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Karpnikach – ul. Nadrzeczna dz. nr 123 Z 18/1/26 | Jan Jonak | koszt całkowity: 55000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 55000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Karpnikach – droga od cmentarza do remizy ul. Turystyczna Z 18/1/27 | Jan Jonak | koszt całkowity: 25000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 25000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Karpnikach – ul. Stawowa Z 18/1/28 | Jan Jonak | koszt całkowity: 130000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 32500 |  |
|  | Remont placu w Karpnikach – plac przy Szkole Podstawowej Z 18/1/29 | Jan Jonak | koszt całkowity: 30000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 30000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Karpnikach – droga do Ośrodka Zdrowia wraz z parkingiem dz. nr 16 Z 18/1/30 | Jan Jonak | koszt całkowity: 60000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 60000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Karpnikach – ul. Leśna Z 18/1/31 | Jan Jonak | koszt całkowity: 70000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 70000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Karpnikach – ul. Łąkowa Z 18/1/32 | Jan Jonak | koszt całkowity: 75000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 75000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Karpnikach – droga od ul. Turystycznej (koło krzyża) do drogi Karpniki-Gruszków Z 18/1/33 | Jan Jonak | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Kostrzycy – ul. Karpacka dz. nr 339/1, 311, 311/2 Z 18/1/34 | Jan Jonak | koszt całkowity: 200000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Kostrzycy – położenie dywanika asfaltowego ul. Kościuszki dz. nr 92/2, 101,6, 146 Z 18/1/35 | Jan Jonak | koszt całkowity: 110000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 27500 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Kostrzycy – ul. Jeleniogórska do posesji nr 6 dz. nr 387, 387/2 Z 18/1/36 | Jan Jonak | koszt całkowity: 80000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 80000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Kostrzycy – ul. Jeleniogórska od posesji nr 64 dz. nr 330/2 Z 18/1/37 | Jan Jonak | koszt całkowity: 30000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 30000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Kostrzycy – droga do przysiółka „Chaty” z przepustem Z 18/1/38 | Jan Jonak | koszt całkowity: 75000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 75000 |  |
|  | Naprawa drogi gminnej w Kostrzycy –do budynków ul. Tokarskiej nr 20 i 20a Z 18/1/39 | Jan Jonak | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Kostrzycy – droga do wysypiska śmieci od posesji p. Twardy dz. nr 167/1 i 168, 239 Z 18/1/40 | Jan Jonak | koszt całkowity: 510000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 127500 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Krogulcu – droga do posesji Grabowski dz. nr 148 Z 18/1/41 | Jan Jonak | koszt całkowity: 30000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 30000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Krogulcu –droga do posesji Wysoczańskiego dz. nr 138 Z 18/1/42 | Jan Jonak | koszt całkowity: 70000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 70000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Krogulcu – droga do posesji Ottl dz. nr 154/1 i 153 Z 18/1/43 | Jan Jonak | koszt całkowity: 140000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 35000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Łomnicy – obok posesji p. Sobczak dz. nr 255/1,244/3 Z 18/1/44 | Jan Jonak | koszt całkowity: 90000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 90000 |  |
|  | (Pozimowa naprawa ubytków) remont drogi gminnej w Łomnicy – na ul. Jasnogórskiej i Świerczewskiego od nr 2 do 10 i k. piekarni (wraz z dokumentacją) Z 18/1/45 | Jan Jonak | koszt całkowity: 1200000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 300000 |  |
|  | Poszerzenie (remont) drogi gminnej w Łomnicy – przy posesji nr 25 ul. Świerczewskiego Z 18/1/46 | Jan Jonak | koszt całkowity: 900000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 225000 |  |
|  | Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Łomnicy – ul. Świerczewskiego od nr 2 do piekarni dz. nr 443/2, 263, 265/1 Z 18/1/47 | Jan Jonak | koszt całkowity: 750000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 187500 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Łomnicy – do p. Witkowskiej dz. nr 483/1, 317/1 Z 18/1/48 | Jan Jonak | koszt całkowity: 170000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 42500 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Łomnicy – ul. Poprzeczna Z 18/1/49 | Jan Jonak | koszt całkowity: 90000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 90000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Łomnicy – ul. Świerczewskiego od nr 111 do ul. Polnej dz. nr 730 Z 18/1/50 | Jan Jonak | koszt całkowity: 150000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 37500 |  |
|  | Wykonanie drogi gminnej w Łomnicy – dr nr 39 prowadząca do kościoła oraz parking przed cmentarzem na terenie dawnego kościoła ewangelickiego Z 18/1/51 | Jan Jonak | koszt całkowity: 150000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 37500 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Łomnicy – ul. Lipowa Z 18/1/52 | Jan Jonak | koszt całkowity: 660000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 165000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Łomnicy – ul. Węglowa Z 18/1/53 | Jan Jonak | koszt całkowity: 186000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 46500 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Łomnicy – od wiaduktu kolejowego przez rzekę Jedlica do Karpnik Z 18/1/54 | Jan Jonak | koszt całkowity: 1200000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 300000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Łomnicy – ul. Świerczewskiego od nr 150 do ul. Karpackiej dz. nr 424, 423 Z 18/1/55 | Jan Jonak | koszt całkowity: 330000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 82500 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Łomnicy – od posesji p. Jasińskiej do ul. Dolnej dz. 657/5 Z 18/1/56 | Jan Jonak | koszt całkowity: 255000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 63750 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Czerwony Dworek do Spoziera dz. nr 146 Z 18/1/57 | Jan Jonak | koszt całkowity: 42000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 42000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Psie Pole dz. nr 422 Z 18/1/58 | Jan Jonak | koszt całkowity: 33000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 33000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Fabryczna dz. nr 873, 870 Z 18/1/59 | Jan Jonak | koszt całkowity: 90000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 90000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Słoneczna dz. nr 412 Z 18/1/60 | Jan Jonak | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Dolna dz. nr 440 Z 18/1/61 | Jan Jonak | koszt całkowity: 36000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 36000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – droga na osiedlu „Tęcza” i chodniki dz. nr 958/30, 958/14, 958/2 Z18/1/62 | Jan Jonak | koszt całkowity: 150000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 37500 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – od ul. Daszyńskiego do gosp. p. Kogut oraz od ul. Daszyńskiego do gosp. p. Kantek Z 18/1/63 | Jan Jonak | koszt całkowity: 60000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 60000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – od ul. Jeleniogórskiej do posesji p. Gazdy dz. nr 239 Z 18/1/64 | Jan Jonak | koszt całkowity: 110000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 27500 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Szkolna – ul. Godebskiego nr dz. 986 Z 18/1/65 | Jan Jonak | koszt całkowity: 300000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 75000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – droga do posesji Hankus – park nr dz. 927 Z 18/1/66 | Jan Jonak | koszt całkowity: 33000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 33000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Czerwony Dworek do MONAR dz. nr 160 Z 18/1/67 | Jan Jonak | koszt całkowity: 30000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 30000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Stawowa dz. nr 1198 Z 18/1/68 | Jan Jonak | koszt całkowity: 200000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Daszyńskiego dz. nr 1294,2 Z 18/1/69 | Jan Jonak | koszt całkowity: 300000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 75000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – położenie dywanika asfaltowego na ul. Łokietka Z 18/1/70 | Jan Jonak | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – położenie asfaltu obok stadionu sportowego Z 18/1/71 | Jan Jonak | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Nadbrzeżna dz. nr 343 Z 18/1/72 | Jan Jonak | koszt całkowity: 93000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 93000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Wojska Polskiego do posesji p. Stelczyk dz. nr 854 Z 18/1/73 | Jan Jonak | koszt całkowity: 70000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 70000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Wojska Polskiego od obwodnicy do kładki na rzece Łomnica obok posesji p. Szabla dz. nr 1180 i 1177 Z 18/1/74 | Jan Jonak | koszt całkowity: 75000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 75000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Czerwony Dworek – Głębock dz. nr 187 Z 18/1/75 | Jan Jonak | koszt całkowity: 250000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 62500 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Szkolna od posesji nr 4 do obwodnicy za Zakładami Lniarskimi „Orzeł” dz. nr 916 Z 18/1/76 | Jan Jonak | koszt całkowity: 140000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 35000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Starowiejska od budynków ANR do obwodnicy dz. nr 279 Z 18/1/77 | Jan Jonak | koszt całkowity: 300000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 75000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – łącznik od ul. Łokietka do obwodnicy (obok p. Szerleja) Z 18/1/78 | Jan Jonak | koszt całkowity: 35000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 35000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – odtworzenie drogi Mysłakowice – Staniszów Z 18/1/79 | Jan Jonak | koszt całkowity: 500000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 125000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Strużnicy – dz. nr 23 Z 18/1/80 | Jan Jonak | koszt całkowity: 55000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 55000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Strużnicy – dz. nr 52 Z 18/1/81 | Jan Jonak | koszt całkowity: 85000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 85000 |  |
|  | Regulacja i remont drogi gminnej w Strużnicy – droga nr 64 Z 18/1/82 | Jan Jonak | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Droga gminna w Bobrowie – do nr 19 Z 18/1/83 | Jan Jonak | koszt całkowity: 50000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Remont drogi gminnej Bobrów – Karpniki Z 18/1/84 | Jan Jonak | koszt całkowity: 880000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 220000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Wojanowie – droga do „bliźniaków” dz. nr 31/4 Z 18/1/85 | Jan Jonak | koszt całkowity: 200000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 50000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Bobrowie – położenie dywanika asfaltowego na drodze Bobrów – Trzcińsko dz. nr 149 Z 18/1/86 | Jan Jonak | koszt całkowity: 270000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 67500 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Bobrowie – do posesji p. Sałapy dz. nr 147/4 Z 18/1/87 | Jan Jonak | koszt całkowity: 180000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 45000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Wojanowie – droga do Jasiowej Doliny dz. nr 184/4, 184/5 Z 18/1/88 | Jan Jonak | koszt całkowity: 350000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 87500 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Bobrowie – droga naprzeciw pałacu obok posesji p. Paciejewskich dz. nr 144/1 Z 18/1/89 | Jan Jonak | koszt całkowity: 83000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 83000 |  |
|  | Remont drogi gminnej w Gruszkowie – droga do Karpnik Z 18/1/90 | Jan Jonak | koszt całkowity: 15000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 15000 |  |
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej na remont dróg w Mysłakowicach (Czerwony Dworek, ul. Psie Pole, ul. Fabryczna) Z 18/1/91 | Jan Jonak | koszt całkowity: 30000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: 30000 |  |
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi w Krogulcu Z 18/1/92 | Jan Jonak | koszt całkowity: brak danych | Budżet Gminy |
|  |  | Mariola Grygiel | środki własne: brak danych |  |

Razem program: 14977000

koszt całkowity: 14977000

środki własne: 5841250

# Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 5.3/1)

# Program Operacyjny: "Program identyfikacji i promocji gruntów położonych na terenie Gminy Mysłakowice – atrakcyjnych pod kątem zagospodarowania gospodarczego."

program nr I D/19

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/ PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Utworzenie bazy danych: gruntów pod turystykę, terenów pod lokalizację MiŚP (bez względu na formę własności). P 19/1 | Zlecenie opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mysłakowice Z 19/1/1 | Jan Jonak | koszt całkowity: 500000 | Budżet Gminy |
|  |  | Mirosława Blicharz | środki własne: 500000 |  |

Razem program: 500000

koszt całkowity: 500000

środki własne: 500000

Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 5.3/1)

# Program Operacyjny: "Rozwój sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Mysłakowice"

Program nr I B/21

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/ PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | osoba odpowiedzialna |  |  |
| Budowa i modernizacja szkół P 21/1 | Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mysłakowicach (wraz z dokumentacją) Z 21/1/1 | Maria Patejuk-Stenzel | koszt całkowity: 7070000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Maria Patejuk-Stenzel | środki własne: 1767500 |  |
|  | Wymiana utwardzenia placu przed budynkiem Przedszkola w Mysłakowicach Z 21/1/2 | Zdzisława Dulak | koszt całkowity: 15000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zdzisława Dulak | środki własne: 15000 |  |
|  | Wymiana punktów świetlnych w całym budynku Przedszkola w Mysłakowicach (wraz z dokumentacją) Z 21/1/3 | Zdzisława Dulak | koszt całkowity: 10000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zdzisława Dulak | środki własne: 10000 |  |
|  | Wymiana instalacji CO i wodnej, remont kotłowni gazowej w Przedszkolu w Mysłakowicach (wraz z dokumentacją) Z 21/1/4 | Zdzisława Dulak | koszt całkowity: 8000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zdzisława Dulak | środki własne: 8000 |  |
|  | Wykonanie przyłącza do istniejącej instalacji gazowej w Przedszkolu w Mysłakowicach (wraz z dokumentacją) Z 21/1/5 | Zdzisława Dulak | koszt całkowity: 11000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zdzisława Dulak | środki własne: 11000 |  |
|  | Remont kapitalny – malowanie pomieszczeń oraz wymiana wykładzin podłogowych w Przedszkolu w Mysłakowicach Z 21/1/6 | Zdzisława Dulak | koszt całkowity: 14000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zdzisława Dulak | środki własne: 14000 |  |
|  | Remont kapitalny dźwigów transportowych w Przedszkolu w Mysłakowicach (wraz z dokumentacją) Z 21/1/7 | Zdzisława Dulak | koszt całkowity: 9000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zdzisława Dulak | środki własne: 9000 |  |
|  | Wymiana urządzeń ogrodowych – plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu w Mysłakowicach Z 21/1/8 | Zdzisława Dulak | koszt całkowity: 6000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zdzisława Dulak | środki własne: 6000 |  |
|  | Remont schodów wejściowych w Przedszkolu w Mysłakowicach Z 21/1/9 | Zdzisława Dulak | koszt całkowity: 2000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zdzisława Dulak | środki własne: 2000 |  |
|  | Osuszanie budynku + drenaż + odgrzybianie w Przedszkolu w Mysłakowicach Z 21/1/10 | Zdzisława Dulak | koszt całkowity: 25000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zdzisława Dulak | środki własne: 25000 |  |
|  | Remont dachu Przedszkola w Mysłakowicach Z 21/1/11 | Zdzisława Dulak | koszt całkowity: 80000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zdzisława Dulak | środki własne: 80000 |  |
|  | Malowanie elewacji budynku Przedszkola w Mysłakowicach + wymiana rynien Z 21/1/12 | Zdzisława Dulak | koszt całkowity: 4000 | Budżet Gminy |
|  |  | Zdzisława Dulak | środki własne: 4000 |  |
|  | Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu w Mysłakowicach Z 21/1/13 | Zdzisława Dulak | koszt całkowity: brak danych | Budżet Gminy |
|  |  | Zdzisława Dulak | środki własne: brak danych |  |
|  | Termoizolacja budynku szkoły w Kostrzycy (wraz z dokumentacją) Z 21/1/14 | Barbara Parzymies | koszt całkowity: 600000 | Budżet Gminy, MF EOG oraz NMF* |
|  |  | Barbara Parzymies | środki własne: 90000 |  |
|  | Modernizacja boiska szkolnego w Kostrzycy (wraz z dokumentacją) Z 21/1/15 | Barbara Parzymies | koszt całkowity: 125000 | Budżet Gminy ZPORR |
|  |  | Barbara Parzymies | środki własne: 31250 |  |
|  | Modernizacja sanitariatów dla uczniów SP w Kostrzycy (wraz z dokumentacją) Z 21/1/16 | Barbara Parzymies | koszt całkowity: 75000 | Budżet Gminy |
|  |  | Barbara Parzymies | środki własne: 75000 |  |
|  | Projekt budowlany na modernizację budynku Przedszkola w Łomnicy zgodnie z wymogami HACCP Z 21/1/17 | Alina Miłowska | koszt całkowity: 4000 | Budżet Gminy |
|  |  | Alina Miłowska | środki własne: 4000 |  |
|  | Rozbudowa Przedszkola w Łomnicy Z 21/1/18 | Alina Miłowska | koszt całkowity: 60000 | Budżet Gminy |
|  |  | Alina Miłowska | środki własne: 60000 |  |
|  | Wymiana kafli ściennych i podłogowych w Przedszkolu w Łomnicy Z 21/1/19 | Alina Miłowska | koszt całkowity: 1500 | Budżet Gminy |
|  |  | Alina Miłowska | środki własne: 1500 |  |
|  | Osuszenie budynku i piwnicy Przedszkola w Łomnicy Z 21/1/20 | Alina Miłowska | koszt całkowity: 8000 | Budżet Gminy |
|  |  | Alina Miłowska | środki własne: 8000 |  |
|  | Ocieplenie budynku Przedszkola w Łomnicy Z 21/1/21 | Alina Miłowska | koszt całkowity: 28000 | Budżet Gminy |
|  |  | Alina Miłowska | środki własne: 28000 |  |
|  | Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu w Łomnicy Z 21/1/22 | Alina Miłowska | koszt całkowity: 14000 | Budżet Gminy |
|  |  | Alina Miłowska | środki własne: 14000 |  |
|  | Malowanie pomieszczeń wewnątrz Przedszkola w Łomnicy Z 21/1/23 | Alina Miłowska | koszt całkowity: 5000 | Budżet Gminy |
|  |  | Alina Miłowska | środki własne: 5000 |  |
|  | Renowacja elewacji i stolarki okiennej ZSSPiG w Mysłakowicach (wraz z dokumentacją) Z 21/1/24 | Dorota Bojanowska | koszt całkowity: 850000 | Budżet Gminy, MF EOG oraz NMF* |
|  |  | Gerard Gałęski | środki własne: 125000 |  |
|  | Remont instalacji technicznej oraz sanitariatów w ZSSPiG w Mysłakowicach (wraz z dokumentacją) Z 21/1/25 | Dorota Bojanowska | koszt całkowity: 1255000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Gerard Gałęski | środki własne: 313750 |  |
|  | Oczyszczenie piwnic pod budynkiem ZSSPiG w Mysłakowicach dla celów gospodarczych Z 21/1/26 | Dorota Bojanowska | koszt całkowity: 20000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Gerard Gałęski | środki własne: 5000 |  |
|  | Wymiana wykładzin podłogowych w ZSSPiG w Mysłakowicach (wraz z dokumentacją) Z 21/1/27 | Dorota Bojanowska | koszt całkowity: 160000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Gerard Gałęski | środki własne: 40000 |  |
|  | Budowa sali widowiskowo-gimnastycznej w ZSSPiG w Mysłakowicach Z 21/1/28 | Dorota Bojanowska | koszt całkowity: 3370000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Gerard Gałęski | środki własne: 842500 |  |
|  | Rewaloryzacja i uruchomienie fontanny przed budynkiem ZSSPiG w Mysłakowicach Z 21/1/29 | Dorota Bojanowska | koszt całkowity: 12000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Gerard Gałęski | środki własne: 3000 |  |
|  | Budowa nowego opłotowania ZSSPiG w Mysłakowicach (wraz z dokumentacją) Z 21/1/30 | Dorota Bojanowska | koszt całkowity: 140000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Gerard Gałęski | środki własne: 35000 |  |
|  | Przeprowadza lokatora z ZSSPiG w Mysłakowicach Z 21/1/31 | Dorota Bojanowska | koszt całkowity: 10000 | Budżet Gminy |
|  |  | Gerard Gałęski | środki własne: 10000 |  |
|  | Odwodnienie budynku ZSSPiG w Mysłakowicach i jego otoczenia Z 21/1/32 | Dorota Bojanowska | koszt całkowity: 1000000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Gerard Gałęski | środki własne: 250000 |  |
|  | Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi w Łomnicy – wymiana stolarki okiennej, przebudowa wiatrołapów, roboty elewacyjne z ociepleniem, wymiana pokrycia dachów, wymiana rurociągów wewnętrznych, modernizacja rozdzielni centralnego ogrzewania, montaż zaworów regulacyjnych, odwodnienie terenu i izolacja, odwilgocenie ATRIUM (wraz z dokumentacją) Z 21/1/33 | Julita Odelga | koszt całkowity: 1395000 | Budżet Gminy, MF EOG oraz NMF* |
|  |  | Julita Odelga | środki własne: 209250 |  |
|  | Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi w Łomnicy (wraz z dokumentacją) Z 21/1/34 | Julita Odelga | koszt całkowity: 212000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Julita Odelga | środki własne: 53000 |  |
|  | Modernizacja i rozbudowa kompleksu boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi w Łomnicy (wraz z dokumentacją) Z 21/1/35 | Julita Odelga | koszt całkowity: 181000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Julita Odelga | środki własne: 42250 |  |
|  | Remont i modernizacja „miasteczka ruchu drogowego” w Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi w Łomnicy Z 21/1/36 | Julita Odelga | koszt całkowity: 110000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Julita Odelga | środki własne: 27500 |  |
|  | Modernizacja i rozbudowa placu zabaw. Modernizacja i urządzenie amfiteatru w Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi w Łomnicy Z 21/1/37 | Julita Odelga | koszt całkowity: 42000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Julita Odelga | środki własne: 10500 |  |
|  | Zainstalowanie wind dla wózków inwalidzkich w Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi w Łomnicy (wraz z dokumentacją) Z 21/1/38 | Julita Odelga | koszt całkowity: 260000 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Julita Odelga | środki własne: 65000 |  |
|  | Dokumentacja dla Szkoły Podstawowej w Łomnicy Z 21/1/39 | Julita Odelga | koszt całkowity: 60000 | Budżet Gminy, MF EOG oraz NMF |
|  |  | Maria Patejuk-Stenzel | środki własne: 9000 |  |
|  | Dokumentacja dla Szkoły Podstawowej w Kostrzycy Z 21/1/40 | Barbara Parzymies | koszt całkowity: 40000 | Budżet Gminy, MF EOG oraz NMF |
|  |  | Maria Patejuk-Stenzel | środki własne: 6000 |  |
|  | Remont dachu, uszczelnienie oraz wymiana stolarki w Szkole Podstawowej w Karpnikach Z 21/1/41 | Marian Kupczyk | koszt całkowity: 82400 | Budżet Gminy, MF EOG oraz NMF* |
|  |  | Marian Kupczyk | środki własne: 12360 |  |

Razem program: 17373900

koszt całkowity: 17373900

środki własne: 4327360

Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 5.3/1)

UWAGA:

*Możliwe finansowanie zaznaczonych inwestycji w ramach jednego projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Program Operacyjny: "Program profilaktyki i promocji zdrowia."

Program nr I B/22

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/ PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | osoba odpowiedzialna |  |  |
| Projekt profilaktyki zdrowotnej w gminie P 22/1 | Zakup sprzętu do SP ZOZ Z 22/1/1 | Lidia Starzecka | koszt całkowity: 344550 | Budżet Gminy, ZPORR |
|  |  | Andrzej Siek | środki własne: 86137,50 |  |

Razem program: 344550

koszt całkowity: 344550

środki własne: 86137,50

Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 5.3/1)

Program Operacyjny: "Program gazyfikacji gminy."

Program nr I B/23

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt gazyfikacji gminy Mysłakowice P 23/1 | Budowa sieci gazowej w Łomnicy Z 23/1/1 | Jolanta Peciak | koszt całkowity: 1200000 | Budżet Gminy |
|  |  | PgiN | środki własne: 1200000 |  |

Razem program: 1200000

koszt całkowity: 1200000

środki własne: 1200000

# 5.3.

# WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2005-2013

# (zintegrowana

# tabela zadań)

5.3. Wieloletni Plan Inwestycyjny

Zintegrowana Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które wcześniej zostały zamieszczone w „Programach Operacyjnych” 
na podstawie sporządzonych Wniosków Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

Z kilkudziesięciu zadań zamieszczonych w Programach Operacyjnych wybrano 
do tabeli WPI te przedsięwzięcia, które uzyskały najwyższą ocenę na podstawie przeprowadzonej analizy, opartej na przyjętych Kryteriach Oceny Zadań (załącznik nr 4 
do Zarządzenia nr 293/05 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 23.08.2005 roku w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego).

Umieszczone w WPI przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2005 – 2013, 
a zadania, które miały być finansowane przy udziale Funduszy Strukturalnych, w tym przede wszystkim Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zostały wytłuszczone dla podkreślenia sposobu ich finansowania (z udziałem środków zewnętrznych).

Przedsięwzięcia, które nie otrzymają wsparcia ze strony Funduszy Strukturalnych mogą być realizowane w ramach ustalonej hierarchii zadań w tabeli WPI przy udziale środków własnych, kredytu, obligacji komunalnych lub środków pochodzących z umów 
o charakterze partnerstwa publiczno – prywatnego.

W innym przypadku zadania te winny być wykreślone z tabeli WPI (po nie otrzymaniu dotacji z Funduszy Strukturalnych), ponieważ analiza finansowa budżetu gminy, jak i projekcje przyszłych przychodów nie dają możliwości finansowania tych przedsięwzięć w oparciu tylko o środki własne.

Tabela nr 5.3/1 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005-2013

# 6.

# powiązanie projektów 
z innymi działaniami 
na terenie powiatu

# i

# województwa

# POWIĄZANIE PROJEKTÓW 
ZE STRATEGIĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

# CELE GŁÓWNE

# Cel główny Gminy Mysłakowice o nazwie „Zrównoważony rozwój środowiskowy” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym powiatu jeleniogórskiego 
pn. „Wysoka jakość środowiska naturalnego”, który to cel zakłada użytkowanie naturalnych zasobów powiatu zgodnie z zasadami ekorozwoju.

# Cel główny o nazwie „Zrównoważony rozwój społeczny” poparty jest natomiast przez cel strategiczny powiatu „Wysoki poziom warunków życia mieszkańców”, który ma na celu zapewnie możliwie najwyższego, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych, poziomu warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

# Cel Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice o nazwie „Zrównoważony rozwój gospodarczy” znajduje swoje wsparcie w celu strategicznym powiatu jeleniogórskiego o nazwie „Wysoki poziom aktywności gospodarczej”, który zapewnia 
w danych warunkach subregionalnych (powiatowych) oraz zewnętrznych (regionalnych 
i krajowych) maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

# Kolejny cel o nazwie „Optymalne zarządzanie gminą” wpisuje się również w cel strategiczny powiatu pn. „Wysoki poziom aktywności gospodarczej”.

# POWIĄZANIE PROJEKTÓW 
ZE STRATEGIĄ ROZWOJU

# WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

# CELE GŁÓWNE

# Cel główny Gminy Mysłakowice o nazwie „Zrównoważony rozwój środowiskowy” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym województwa dolnośląskiego pn. „Renesans cywilizacyjny”.

# Cel główny o nazwie „Zrównoważony rozwój społeczny” poparty jest również przez cel strategiczny województwa o nazwie „Renesans cywilizacyjny ”.

# Cel Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice o nazwie „Zrównoważony rozwój gospodarczy” znajduje swoje wsparcie w celu strategicznym województwa dolnośląskiego pn. „Innowacyjna gospodarka”.

# Kolejny cel o nazwie „Optymalne zarządzanie gminą” wpisuje się natomiast w cel strategiczny województwa dolnośląskiego o nazwie „Otwarcie na świat”.

# Poszczególne zadania służące realizacji strategicznych celów rozwoju województwa dolnośląskiego zawierają się w 13 domenach działań, które układają się w cztery strefy: gospodarczą, przestrzenną, socjalną i zasobów ludzkich. W związku z powyższym cele główne Gminy Mysłakowice znajdują również odzwierciedlenie w zadaniach województwa przypisanych odpowiadającym im celom, domenom działań oraz ww. strefom.

# 7.

# oczekiwane wskaźniki osiągnięć

# planu rozwoju lokalnego

# Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach ZPORR objęte zostaną monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwi ocenę jego wykonania.

# Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań są podzielone na dwie kategorie:

# wskaźniki produktu – odnoszące się do rzeczowych efektów działania,

# wskaźniki rezultatu – odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia programu.

# W trakcie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005 – 2013 oraz dla wymienionych w Planie Rozwoju Lokalnego zadań, w ramach przynależności 
do poszczególnych priorytetów i działań ZPORR, określone zostały następujące wskaźniki.

# Planowane zadania:

# Renowacja założenia parkowo-ogrodowego przy letnim pałacu w Mysłakowicach (wraz z dokumentacją).

# Wytyczenie i oznakowanie szlaków wiodących przez zabytkowe miejsca.

# Kapitalny remont sali widowiskowej GOK (elektryka, malowanie, remont parkietu, nowe oświetlenie, wymiana okien, wykonanie elewacji).

| Rodzaj wskaźnika | Wyszczególnienie/jednostki miary |
| --- | --- |
| wskaźniki produktu | Powierzchnia zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego (m2) Długość wytyczonych szlaków turystycznych (km) Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej (m2) Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej (szt.) |
| wskaźniki rezultatu | Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki (szt.) Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych (szt.) Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej (osoby) Liczba turystów krajowych i zagranicznych (osoby) |

# Planowane zadania:

# Remont mostu w Dąbrowicy – na rzece Bóbr (droga łącząca Dąbrowicę z Jelenią Górą).

# Remont mostu w Karpnikach – ul. Nadrzeczna.

# Remont mostu w Kostrzycy – most łączący ul. Jeleniogórską z Karpacką.

# Remont chodników w Mysłakowicach – ul. Daszyńskiego, ul. Szkolna i montaż barierki drogowej ul. Dolna.

# Oświetlenie w Łomnicy – ul. Świerczewskiego od nr 2 do 73 za rzeką Łomnicą wraz 
z ulicą Ziębia Góra.

# Oświetlenie w Mysłakowicach – ul. Łąkowa, ul. Łomnicka, Osiedle „Tęcza”, 
ul. Daszyńskiego, ul. Stawowa.

# Oświetlenie w Mysłakowicach – ul. Zielona, ul. 1-go Maja.

# Modernizacja oświetlenia ulicznego i rozszerzenie oświetlenia na wszystkie ulice 
w Karpnikach.

# Remont drogi gminnej w Dąbrowicy – od posesji nr 1 i 47 dz. nr 101.

# Remont drogi gminnej w Dąbrowicy – droga na osiedlu dz. nr 47/13, 57/7.

# Droga gminna w Dąbrowicy – droga Dąbrowica – Wojanów PKP nr ew. 113/1.

# Remont drogi gminnej w Dąbrowicy – droga wzdłuż kanału obok posesji p. Piaseckiej dz. nr 120.

# Remont drogi gminnej w Gruszkowie – droga przez wieś dz. nr 149, 123, 116.

# Remont drogi gminnej w Karpnikach  – ul. Nadbrzeżna dz. nr 394.

# Remont drogi gminnej w Kostrzycy – ul. Karpacka dz. nr 339/1, 311, 311/2.

# Remont drogi gminnej w Kostrzycy – położenie dywanika asfaltowego ul. Kościuszki dz. nr 92/2, 101,6, 146.

# Remont drogi gminnej w Kostrzycy – droga do wysypiska śmieci od posesji 
p. Twardy dz. nr 167/1 i 168, 239.

# Remont drogi gminnej w Krogulcu – droga do posesji Ottl dz. nr 154/1 i 153.

# (Pozimowa naprawa ubytków) - remont drogi gminnej w Łomnicy – na 
ul. Jasnogórskiej i Świerczewskiego od nr 2 do 10 i k. piekarni.

# Poszerzenie (remont) drogi gminnej w Łomnicy – przy posesji nr 25 
ul. Świerczewskiego.

# Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Łomnicy – 
ul. Świerczewskiego od nr 2 do piekarni dz. nr 443/2, 263, 265/1.

# Remont drogi gminnej w Łomnicy – do p. Witkowskiej dz. nr 483/1, 317/1.

# Remont drogi gminnej w Łomnicy – ul. Świerczewskiego od nr 111 do ul. Polnej 
dz. nr 730.

# Wykonanie drogi gminnej w Łomnicy – dr nr 39 prowadząca do kościoła oraz parking przed cmentarzem na terenie dawnego kościoła ewangelickiego.

# Remont drogi gminnej w Łomnicy – ul. Lipowa.

# Remont drogi gminnej w Łomnicy – ul. Węglowa.

# Remont drogi gminnej w Łomnicy – od wiaduktu kolejowego przez rzekę Jedlica 
do Karpnik.

# Remont drogi gminnej w Łomnicy – ul. Świerczewskiego od nr 150 do ul. Karpackiej dz. nr 424, 423.

# Remont drogi gminnej w Łomnicy – od posesji p. Jasińskiej do ul. Dolnej dz. 657/5.

# Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – droga na osiedlu „Tęcza” i chodniki 
dz. nr 958/30, 958/14, 958/2.

# Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – od ul. Jeleniogórskiej do posesji p. Gazdy dz. nr 239.

# Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Szkolna – ul. Godebskiego nr dz. 986.

# Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Stawowa dz. nr 1198.

# Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Daszyńskiego dz. nr 1294,2.

# Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Czerwony Dworek – Głębock 
dz. nr 187.

# Remont drogi gminnej w Mysłakowicach –ul. Szkolna od posesji nr 4 do obwodnicy za Zakładami Lniarskimi „Orzeł” dz. nr 916.

# Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – ul. Starowiejska od budynków ANR 
do obwodnicy dz. nr 279.

# Remont drogi gminnej w Mysłakowicach – odtworzenie drogi Mysłakowice – Staniszów.

# Remont drogi gminnej Bobrów – Karpniki.

# Remont drogi gminnej w Wojanowie – droga do „bliźniaków” dz. nr 31/4.

# Remont drogi gminnej w Bobrowie – położenie dywanika asfaltowego na drodze Bobrów – Trzcińsko dz. nr 149.

# Remont drogi gminnej w Bobrowie – od posesji p. Sałapy dz. nr 147/4.

# Remont drogi gminnej w Wojanowie – droga do Jasiowej Doliny dz. nr 184/4, 184/5.

# Budowa pasażu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej – ul. Jeleniogórska 
w Mysłakowicach.

# Budowa nowych i rozbudowa istniejących szlaków dróg rowerowych wraz z ich inwentaryzacją.

| Rodzaj wskaźnika | Wyszczególnienie/jednostki miary |
| --- | --- |
| wskaźniki produktu | Długość wybudowanych dróg gminnych (km) Długość zmodernizowanych dróg gminnych (km) Liczba wybudowanych skrzyżowań (szt.) Liczba zmodernizowanych skrzyżowań (szt.) Liczba wybudowanych obiektów mostowych (szt.) Liczba zmodernizowanych obiektów mostowych (szt.) Długość wybudowanych utwardzonych poboczy (km) Długość zmodernizowanych utwardzonych poboczy (km) Długość wybudowanych chodników (km) Długość zmodernizowanych chodników (km) Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych (szt.) Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych (szt.) Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych (km) Długość wybudowanych ścieżek rowerowych (km) Długość zmodernizowanych ścieżek rowerowych (km) |
| wskaźniki rezultatu | Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów (ha) Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci (minuty) Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu) (kN/oś) Nośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu) (kN/oś) Natężenie ruchu na drodze (pojazdy/h) Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej (osoby) |

# Planowane zadania:

# Budowa kortów tenisowych w Mysłakowicach.

# Modernizacja stadionu w Łomnicy.

# Stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej (z wypożyczalnią sprzętu, siłownią, kręgielnią itp.).

# Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Karpnikach.

# Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mysłakowicach (wraz z dokumentacją).

# Modernizacja boiska szkolnego w Kostrzycy (wraz z dokumentacją).

# Remont instalacji technicznej i sanitariatów oraz odwodnienie budynku i jego otoczenia w ZSSPiG w Mysłakowicach (wraz z dokumentacją).

# Modernizacja i rozbudowa obiektów dydaktycznych wraz z dokumentacją (oczyszczenie piwnic pod budynkiem ZSSPiG w Mysłakowicach dla celów gospodarczych oraz wymiana wykładzin podłogowych).

# Budowa sali widowiskowo-gimnastycznej w ZSSPiG w Mysłakowicach.

# Zagospodarowanie otoczenia szkoły - remont i wymiana małych elementów architektury na terenie szkoły ZSSPiG w Mysłakowicach.

# Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi w Łomnicy (wraz z dokumentacją).

# Modernizacja i rozbudowa kompleksu boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół 
z oddziałami integracyjnymi w Łomnicy (wraz z dokumentacją).

# Remont i modernizacja „miasteczka ruchu drogowego” oraz modernizacja 
i rozbudowa placu zabaw, modernizacja i urządzenie amfiteatru w Zespole Szkół 
z oddziałami integracyjnymi w Łomnicy.

# Zainstalowanie wind dla wózków inwalidzkich w Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi w Łomnicy (wraz z dokumentacją)

# Modernizacja Gminnego Stadionu Sportowego znajdującego się w Mysłakowicach przy ul. Śląskiej.

| Rodzaj wskaźnika | Wyszczególnienie/jednostki miary |
| --- | --- |
| wskaźniki produktu | Liczba wybudowanych szkół (szt.) Powierzchnia wybudowanych szkół (m2) Liczba wybudowanych obiektów sportowych (szt.) Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych (szt.) Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych (m2) Powierzchnia zmodernizowanych obiektów sportowych (m2) Powierzchnia obiektów ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną/sanitarną (m2) Liczba urządzeń infrastruktury technicznej i sanitarnej (szt.) Długość wymienionej instalacji (mb) Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych (szt.) Liczba obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy (szt.) Powierzchnia obiektów wyposażonych w sprzęt sportowy (m2) |
| wskaźniki rezultatu | Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnej (osoby) Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej (osoby) Liczba wychowanków placówek oświatowych korzystających z infrastruktury edukacyjnej (osoby) Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury sportowej (osoby) Liczba osób korzystających z obiektów sportowych (osoby) |

# Planowane zadania:

# Wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania w Urzędzie Gminy Mysłakowice.

# Zakup nowego wyposażenia/doposażenie OSP.

| Rodzaj wskaźnika | Wyszczególnienie/jednostki miary |
| --- | --- |
| wskaźniki produktu | Liczba węzłów sieci szkieletowej (szt.) Liczba centrów zarządzania siecią (nowopowstałych lub zmodernizowanych) (szt.) Liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do internetu (szt.) Liczba punktów dostępowych w sieci LAN (szt.) Liczba budynków połączonych siecią rozległą (szt.) Liczba wdrożonych platform serwerowych dla funkcjonowania aplikacji (szt.) Liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR (szt.) |
| wskaźniki rezultatu | Długość sieci szkieletowych będących w posiadaniu podmiotów publicznych (km) Ilość węzłów sieci szkieletowej (szt.) Liczba instytucji publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do internetu (szt.) Liczba wdrożonych platform serwerowych w jednostkach publicznych (szt.) |

# Planowane zadania:

# Wodociągowanie i kanalizacja wsi Karpniki.

| Rodzaj wskaźnika | Wyszczególnienie/jednostki miary |
| --- | --- |
| wskaźniki produktu | Długość wybudowanej sieci wodociągowej (km) Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km) |
| wskaźniki rezultatu | Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej (szt.) Długość sieci wodociągowej na terenie gminy (km) Liczba osób korzystających z wodociągów (osoby) Stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu do wszystkich budynków w mieście / gminie (%) Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej (ha) Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (km) Przepustowość sieci kanalizacyjnej (m3/doba) Liczba osób korzystających z kanalizacji (osoby) Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej (osoby) Stosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji do wszystkich budynków w mieście/gminie (%) Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej (ha) |

# Planowane zadania:

# Zakup sprzętu do SP ZOZ.

| Rodzaj wskaźnika | Wyszczególnienie/jednostki miary |
| --- | --- |
| wskaźniki produktu | Liczba zakupionego sprzętu komputerowego (szt.) Liczba zakupionego sprzętu medycznego (szt.) |
| wskaźniki rezultatu | Liczba ośrodków wyposażonych w sprzęt medyczny (szt.) Liczba wykonanych badań sprzętem medycznym (szt.) |

# Wielkości poszczególnych wskaźników ekonomicznych zostaną określone przez Studia Wykonalności dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych zamieszczonych 
w Zintegrowanej Tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

# 8.

# plan finansowy

# na lata

# 2005 - 2013

8.1. Ocena sytuacji finansowej Gminy Mysłakowice 
w latach 2002-2004 z uwzględnieniem planu budżetu samorządu na 2005 r. oraz projekcja potencjału inwestycyjnego samorządu na lata 2005-2013

    - Wstęp

      - Cel i metoda

Niniejsze opracowanie obejmuje analizę gospodarki finansowej  samorządu w latach 2002-2004, z uwzględnieniem planu budżetu jednostki na 2005 rok oraz projekcję potencjału inwestycyjnego na lata 2005 – 2013.

Natomiast celem tego opracowania jest oszacowanie możliwości finansowych samorządu pod kątem realizacji zamierzonych inwestycji.

Dokument ten sporządzony został w wyniku przeprowadzenia analizy podstawowych kategorii finansowych generowanych przez samorząd oraz w oparciu o dane planistyczne, przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy, dotyczące polityki gospodarczej jednostki.

Dokument niniejszy składa się z dwóch części:

- analizy sytuacji finansowej Gminy Mysłakowice w latach 2002 – 2004, 
z uwzględnieniem budżetu na 2005 rok oraz

- projekcji potencjału inwestycyjnego Gminy Mysłakowice na lata 2005 – 2013.

Przyjęta metodologia wyliczeń dokonywanych w poszczególnych częściach została omówiona bezpośrednio przy tych wyliczeniach.

      - Procedury ostrożnościowe

Realizacja zadań inwestycyjnych stojących obecnie przed samorządami terytorialnymi podlega licznym regulacjom i ograniczeniom prawnym, głównie o charakterze finansowym. Najważniejsze ustawy regulujące gospodarkę finansową gmin, to:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym,

- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Głównie ustawa o finansach publicznych wprowadza limity zadłużeń dla jednostek samorządowych oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne, którym jednostki te muszą sprostać. Podstawowe ograniczenia wynikają z artykułów 113, 114 oraz 45 przywołanej wyżej ustawy. I tak:

Art. 113.  Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Ograniczeń określonych powyżej nie stosuje się do kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej, a także emitowanych w tym celu papierów wartościowych.

Art. 114. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Ograniczeń, o których mowa wyżej, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.

Art. 45. W przypadku, gdy wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, do produktu krajowego brutto jest większa od 50%, a nie większa od 55%, to:

a)	Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego,

b)	relacja, o której mowa w lit. a, stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Obecnie, jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 maja 2004 r. relacja powyższa wyniosła 51,6%, a relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa – 29,3%.  Stąd, jednostki samorządu terytorialnego, projektując budżet na 2005 r. zobowiązane są do zastosowania przedstawionej procedury.

    - Ocena sytuacji finansowej Gminy Mysłakowice 
w latach 2002-2004, z uwzględnieniem planu budżetu samorządu na 2005 rok

      - Dane źródłowe

Analizę finansową Gminy Mysłakowice sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:

- roczne sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S), roczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S) oraz roczne sprawozdania o nadwyżce/deficycie (Rb-NDS), odpowiednio za lata 2002 – 2004,

- uchwałę Nr 234/XXIX/04 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 grudnia 2004 r. 
w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

      - Analiza podstawowych kategorii finansowych

Podstawowe kategorie finansowe  jednostek samorządu terytorialnego ujmowane są 
w budżecie jednostki, który, zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

Ogólny obraz kształtowania się poszczególnych kategorii finansowych Gminy Mysłakowice w latach 2002 – 2005 przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Kształtowanie się kategorii finansowych jednostki w latach 2002 – 2005 (w PLN)

oraz dynamika ich zmian (w %).

* Na rok 2005 poszczególne kategorie finansowe podane są według planu zgodnie z uchwałą  budżetową.

Sytuacja finansowa Gminy Mysłakowice w badanym okresie kształtowała się korzystnie. Wnioski takie można wyciągnąć z obserwacji kształtowania się podstawowych kategorii  finansowych jednostki.

Z porównania danych zaprezentowanych w powyższej tabeli, wynika, że w badanym okresie realizacja poszczególnych kategorii finansowych nie przebiegała równomiernie Na rok bieżący samorząd planuje osiągnąć najwyższe dochody, w kwocie 15.509.669 zł, tj. 104% wykonania dochodów z roku poprzedniego. W poprzednich  latach realizacja dochodów wyglądała następująco:

- w roku 2002 – 14.589.148 zł;

- w roku 2003 – 13.071.068 zł, tj. 90% wykonania dochodów w roku 2002;

- w roku 2004 – 14.976.388 zł, tj. 115% wykonania dochodów w roku 2003.

W na rok bieżący  gmina planuje  zrealizować wydatki w kwocie 13.847.357 zł, tj. 
o 10% mniej niż w roku poprzednim. W pozostałych latach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- w roku 2002 – 17.369.744 zł;

- w roku 2003 – 12.677.011 zł, tj.  73% wykonania wydatków w roku 2002;

- w roku 2004 – 15.311.734 zł, tj. 121% wykonania wydatków w roku 2003.

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Tabela  2 przedstawia źródła sfinansowania deficytu oraz kierunki rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

Tabela 2. Źródła sfinansowania deficytu oraz kierunki rozdysponowania nadwyżki
                     budżetowej  (w PLN).

W analizowanym okresie  Gmina Mysłakowice uzyskała następujące wyniki finansowe:

- w roku 2002 – deficyt, w wysokości  2.780.596 zł,

- w roku 2003 – nadwyżka, w wysokości 394.057 zł,

- w roku 2004 – deficyt, w wysokości 335.346 zł.

Na bieżący rok samorząd planuje nadwyżkę budżetową w  wysokości 1.662.312 zł.

Relacja wyniku finansowego do dochodów wyniosła, w poszczególnych latach badanego okresu, odpowiednio: 19,06%; 3,01%; 2,24% oraz - na rok bieżący –10,72%.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego osiągniętego z roku 2002 oraz 2004 były przychody z tytułu pożyczek i kredytów. Natomiast nadwyżki budżetowe, zarówno 
z roku 2002, jak i tegoroczna,  przeznaczone zostały  na spłaty kredytów i pożyczek.

W analizie finansowej samorządu dodatkowo należy ocenić zmiany zachodzące 
w strukturze dochodów i wydatków.

      - Analiza poziomu i struktury wykonania  dochodów

Dla potrzeb dokonania analizy zmian zachodzących w trakcie wykonywania dochodów należy porównać kształtowanie się dochodów 
w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej, które określają rodzaj działalności jednostek samorządu terytorialnego. Porównanie takie, obejmujące poszczególne lata badanego okresu,  przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Poziom oraz struktura wykonania dochodów (w PLN).

Realizacja dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:  w roku 2002 – 5.188.059 zł; w roku 2003 – 5.127.422 zł; w roku 2004 – 6.612.244 zł; plan na rok 2005 – 6.395.993 zł; łącznie w badanym okresie – 23.323.718 zł;

- dział „Różne rozliczenia”: w 2002 r. – 5.229.423 zł; w 2003 r. – 5.237.125 zł; 
w 2004 r. – 5.600.774 zł; na 2005 r. – 5.221.353 zł; łącznie – 21.288.675 zł;

- dział „Pomoc społeczna”: w 2002 r. – 736.156 zł; w 2003 r. – 754.250 zł; w 2004 r. – 1.996.823 zł; na 2005 r. – 2.088,700 zł; łącznie – 5.545.929 zł.

- dział „Gospodarka komunalna”: w 2002 r. – 2.448.338 zł; w 2003 r. – 808.651 zł; 
w 2004 r. – 45.101 zł; na 2005 r. – 4.000 zł; łącznie – 3.306,090 zł;

- dział „Gospodarka mieszkaniowa”: w 2002 r. – 354.205 zł; w 2003 r. – 577.531 zł; 
w 2004 r. – 211.005 zł; na 2005 r. – 865.167 zł; łącznie – 2.007.908 zł;

Dochody budżetowe w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wykonano 
w wysokości: w 2002 r. - 632.967 zł; w 2003 r. – 566.089 zł; w 2004 r. – 540.441 zł; na 2005 r. 934.456 zł. Udział tych dochodów w dochodach ogółem często nie przekraczał 1%, stąd nie był znaczący dla samorządu.

Zdecydowany wpływ na kształtowanie się wielkości dochodów w poszczególnych latach miały więc takie zjawiska finansowe, jak:

- uzyskiwane wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

- otrzymywane subwencje,

- otrzymywane dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej,

- otrzymane dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej.

Tabela 4 i wykres 1 obrazują strukturę dochodów, zrealizowanych  w czterech działach klasyfikacji budżetowej, których udział  wyniósł ponad 5 %.

Tabela 4. Struktura dochodów z wyszczególnionych działów.

Wykres 1. Struktura  dochodów z wyszczególnionych działów (w %).

Z danych przedstawionych w tabeli 4 oraz graficznie zilustrowanych na wykresie 1 wynika, że w całym badanym okresie dochody samorządu uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 40% dochodów ogółem; subwencji – 37%; na pomoc społeczną – 10%, gospodarki komunalnej – 6%. Dochody jednostki tylko z tych czterech źródeł stanowiły 
w analizowanym okresie odpowiednio: 93% dochodów; 91%; 95%  oraz 88%; co daje średni udział w wysokości 92%.

Procentowy udział w wykonaniu dochodów ogółem w innych działach klasyfikacji budżetowej kształtował się w granicach do 3,45% w dziale gospodarka mieszkaniowa oraz 1,42% w dziale rolnictwo i łowiectwo. W pozostałych działach wykonanie dochodów nie przekroczyło 1%; nie było więc znaczące dla budżetu gminy.

Porównanie danych dotyczących wielkości dochodów, jak i ich struktury, obrazuje, 
że kształtowanie się tych parametrów w latach 2002 – 2005, pod kątem możliwości inwestycyjnych samorządu, jest korzystne. Ze szczegółowego badania wahań zachodzących w realizacji poszczególnych dochodów wynika bowiem, że jednym z głównych źródeł dochodów są dochody własne, takie jak podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach PIT i CIT – a więc, dotyczyły one kategorii dochodów w pewnym zakresie (biorąc pod uwagę władztwo podatkowe gminy) zależnych od działań własnych jednostki. Stąd  początkowa teza o korzystnym kształtowaniu się wyników finansowych samorządu jest uzasadniona.

Takie wnioski mogą świadczyć o poprawiającej się koniunkturze, a także rokować pozytywnie na przyszłość.

      - Analiza poziomu i struktury wykonania wydatków

Tabela 5 przedstawia kształtowanie się wydatków Gminy Mysłakowice w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej.

Tabela 5.  Struktura wykonania wydatków (w PLN).

Z porównania danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwięcej samorząd wydaje na oświatę i wychowanie. Łącznie, w analizowanym okresie, gmina wydała na te cele kwotę 28.053.269 zł (razem  z edukacyjną opieką wychowawczą), co stanowi 39,68 % ogółu wydatków jednostki.

Kolejną sferą działalności, na którą jednostka przeznacza duże środki finansowe jest:

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11.939.090 zł (16,89 %),

- administracja publiczna                                    - 10.411.574 zł  (14,73%),

- pomoc społeczna                                              -   8.114.720 zł  (11,48%),

- transport i łączność                                            -  3.497.072 zł  ( 4,95%).

Oceniając to zjawisko należy stwierdzić, że głównie finansowane są przez samorząd zadania o charakterze obowiązkowym (oświata, pomoc społeczna) oraz zadania własne 
w dziedzinie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz transportu. Udziały wydatków klasyfikowanych w innych działach są zdecydowanie mniejsze. Jednak, w obecnej sytuacji prawnej, intensyfikacja środków finansowych mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców o innym charakterze, nie jest możliwa. Zjawisko to dotyczy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza gmin i powiatów.

Szczególne znaczenie dla pełnej oceny sytuacji finansowej samorządu  pod kątem potencjalnych możliwości inwestycyjnych  ma analiza porównawcza wydatków majątkowych do wydatków ogółem. Porównania takie zawiera tabela 6.

Tabela 6. Struktura wydatków (w PLN).

W poszczególnych latach badanego okresu udział wydatków majątkowych nie kształtował się równomiernie. W roku 2002  udział tych  wydatków był najwyższy i wynosił 40%. W pozostałych latach badanego okresu stanowił: w 2003 r. – 16%, w 2004 – 18%. Natomiast w roku  bieżącym samorząd planuje na wydatki majątkowe przeznaczyć kwotę 
w wysokości 390.067 zł, tj. 3% wydatków ogółem.  Źródłem finansowania tych zamierzeń mają być dochody budżetu gminy.

Graficzny obraz kształtowania się powyższych wielkości przedstawia wykres 2.

Wykres 2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%).

Podsumowując zaprezentowaną analizą kształtowania się wielkości i struktury dochodów oraz wydatków budżetowych należy podkreślić, że w badanym okresie wyraźnie zauważalne są takie zjawiska ekonomiczne, jak:

- znaczny udział  dochodów podatkowych gminy, klasyfikowanych w  dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”,  w dochodach ogółem,

- aktualnie niska intensyfikacja środków na wydatki majątkowe.

    - Projekcja potencjału inwestycyjnego Gminy Mysłakowice na lata 2005-2013

Projekcja potencjału inwestycyjnego Gminy Mysłakowice ma na celu oszacowanie możliwości samorządu w zakresie finansowania zamierzonych inwestycji. W celu wykreowania tych wielkości konieczne jest przeprowadzenie analizy ex ante obejmującej kilka etapów. I tak:

- projekcja wolnych środków - wolne środki stanowią różnicę między dochodami 
a wydatkami bieżącymi; wysokość tej kwoty wskazuje na zdolność jednostki do samodzielnego regulowania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz  finansowania inwestycji,

- projekcja wolnych środków na inwestycje – środki dostępne na inwestycje stanowią różnicę między wolnymi środkami a wydatkami na spłatę zadłużenia,

- projekcja możliwości inwestycyjnych - określenie tych możliwości pozwala ocenić, czy samorząd może sfinansować swoje zamierzenia inwestycyjne bez zewnętrznych źródeł zasilania, zostały one wyznaczone jako różnica między środkami dostępnymi na inwestycje a nakładami inwestycyjnymi planowanymi do poniesienia,

- projekcja potencjału inwestycyjnego, jako końcowy efekt analizy.

      - Projekcja wolnych środków

W tabeli 7 przedstawiono projekcję wolnych środków Gminy Mysłakowice na lata 2005 – 2013.

Prognozę kształtowania się wielkości tych środków sporządzono w oparciu 
o następujące dane:

- kwoty przyszłych dochodów – na lata 2006 – 2011 przyjęto zgodnie z danymi przedstawionymi przez samorząd w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na 2005 rok, natomiast na lata 2012 – 2013 przyjęto wskaźnik wzrostu 101%. Należy tu zaakcentować, że łączna wielkość dochodów, ze względu na dotacje, subwencje 
i udziały w podatkach PIT i CIT zależna jest głównie od naczelnych organów państwa tworzących i zmieniających system finansowy samorządów, a także od sytuacji gospodarczej kraju, która ma wpływ na decyzje ekonomiczne tych organów oraz na wielkości pozostałych dochodów. System ten w okresie 2001 – 2004 uległ istotnym zmianom, a założenie wzrostu dochodów od 2006 roku  jest ustalone po przyjęciu tezy, że nie będą występowały znaczące zmiany;

- wysokość wydatków na obsługę długu publicznego (obejmuje tylko odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) - przyjęto jak w punkcie 1;

- kwoty wydatków bieżących - przyjęto jak w punkcie 1.

Tabela 7.  Projekcja wolnych środków (w PLN).

Oceniając uzyskane wyniki w wierszu „wolne środki” można stwierdzić, że  samorząd w latach 2005 – 2006 posiada znaczny  potencjał finansowy, który może przeznaczyć na regulowanie zobowiązań zwrotnych i finansowanie inwestycji. I tak: w bieżącym roku został on oszacowany na kwotę 2.052.379 zł. W pozostałych latach środki finansowe, jakie jednostka może przeznaczyć na inwestycje oraz spłatę zobowiązań, w ramach własnych możliwości budżetowych, kształtują się na podobnym poziomie i mieszczą się w  przedziale 1.250.000 – 2.400.000 zł.

Wykres 3 obrazuje graficznie projekcję wolnych środków; mieszczą się one w obszarze między liniami oznaczającymi serie danych.

Wykres 3. Projekcja wolnych środków.

      - Projekcja wolnych środków na inwestycje

W tabeli 8 przedstawiono projekcję wolnych środków na inwestycje. Kwota ta wskazuje jakimi środkami może dysponować samorząd - w poszczególnych latach projekcji - na realizację planów inwestycyjnych. Przy projekcji wolnych środków na inwestycje uwzględniono konieczności spłaty  wcześniej zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Kwoty wynikające z tych zobowiązań ujęte są 
w  wierszu „spłata zadłużenia”. Regulowanie zobowiązań ma charakter płatności sztywnych, stąd w projekcji wolnych środków na inwestycje konieczne jest ich uwzględnienie. Do wyliczeń przyjęto dane przedstawione przez gminę w  załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na 2005 rok.

Kategoria ta stanowi więc niejako nadwyżkę środków budżetowych, którą gmina może potencjalnie wygospodarować po zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące i spłatę zobowiązań.

Tabela 8. Projekcja wolnych środków na inwestycje (w PLN).

      - Projekcja możliwości inwestycyjnych

Wykreowanie kategorii  „możliwości inwestycyjne” daje odpowiedź na pytanie, czy samorząd - w ramach własnych możliwości budżetowych - jest w stanie zrealizować zaplanowany  wieloletni program inwestycyjny. Wartość tej kategorii została wyznaczona jako różnica między wolnymi środkami na inwestycje a kwotą przeznaczoną na realizację inwestycji zaplanowanych w WPI na lata 2005 – 2013 – „inwestycje zaplanowane”. Jednocześnie kategoria ta zawiera w sobie następującą informację:

- dodatnia wartość oznacza, że gmina może przeznaczyć na wydatki inwestycyjne więcej  środków finansowych niż przewiduje w WPI, 
i kwota ta jest równa wartości bezwzględnej tej kategorii,

- ujemna wartość wskazuje, że gmina nie dysponuje wystarczającą ilości środków na sfinansowanie inwestycji, i brak ten odpowiada wartości bezwzględnej tej kategorii.

Tabela 9. Projekcja możliwości inwestycyjnych (w PLN).

*Łączne nakłady inwestycyjne, ujęte w wierszu „Inwestycje zaplanowane”, przyjęto na podstawie:

- na 2005 rok – zgodnie z uchwałą budżetową,

- na lata 2006 – 2013 – na podstawie WPI.

Z obliczeń zaprezentowanych w tabeli wynika, że Gmina Mysłakowice w latach 2006 - 2013 nie zrealizuje swoich zamierzeń inwestycyjnych bez zewnętrznych źródeł finansowania. Brak własnych środków finansowych oszacowano na kwoty: 4.116.072 zł (rok 2006); 7.586.053 zł (rok 2007); 6.208.566 zł  (rok 2008); 6.126.958 zł (rok 2009); 9.568.792 zł (rok 2010); 7.622.625 zł (rok 2011); 2.918.625 zł (rok 2012)  oraz 9.236.828 zł (rok 2013). Aby zrealizować zadania określone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym niezbędne będzie więc zaciągnięcie przez samorząd zobowiązań zwrotnych, np. kredyty, emisja obligacji komunalnych lub uzyskanie dotacji.

Wykres 4 obrazuje stosunek wielkości zaplanowanych inwestycji do ograniczeń finansowych samorządu, wynikających z art.114 ustawy o finansach publicznych, tj. łączna kwota długu samorządu nie może przekroczyć na koniec roku budżetowego 60% dochodów.

Wykres 4. Stosunek wielkości inwestycji zaplanowanych do ograniczeń wynikających z art. 114 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie przeprowadzonej projekcji można stwierdzić, że zakładane  przez samorząd wielkości nakładów finansowych na inwestycje, w latach 2007, 2010 oraz w roku 2013  przekraczają limity ograniczeń wynikających z przywołanego artykułu ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że jednostka nie może zaciągać zobowiązania na realizację planowanych inwestycji bez naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych. W przypadku uzyskania przez samorząd środków bezzwrotnych na dofinansowanie inwestycji – relacja powyższa będzie  korzystniejsza. Należy tu zaakcentować, że ograniczenie dotyczące możliwości zadłużania się samorządów nie dotyczą zobowiązań podejmowanych w celu prefinansowania inwestycji realizowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności.

      - Projekcja potencjału inwestycyjnego

Projekcję potencjału inwestycyjnego Gminy Mysłakowice  sporządzono w oparciu o oszacowane wcześniej, w tabeli 7, wolne środki samorządu, uwzględniając przepływy finansowe  oraz możliwe do uzyskania środki w ramach dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej lub 
z budżetu państwa (np. z  MENiS, funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej).  Jest to więc suma możliwych do wygenerowania środków finansowych jakie samorząd może przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych. Projekcja ta została  oszacowana przy wykorzystaniu następującego algorytmu:

Wolne środki

- SPŁATA zadłużenia

+ Przychody

-------------------------------------------

Przepływy finansowe

+ Dofinansowanie

------------------------------

Potencjał inwestycyjny

Tabela 10. Projekcja potencjału inwestycyjnego  (w PLN).

W powyższej tabeli przedstawiono również (w wierszu 8) różnicę między oszacowanym potencjałem inwestycyjnym a inwestycjami zaplanowanymi. Wartość ujemna tej relacji wskazuje wysokość  deficytu środków finansowych na realizację zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, natomiast wartość dodatnia – wysokość nadwyżki.

Na wykresie 5 graficznie  zobrazowano, wyliczony w powyższej tabeli, potencjał inwestycyjny Gminy Mysłakowice. Naniesiono również na ten wykres wartości planowanych zadań inwestycyjnych w celu graficznego zilustrowania wzajemnej relacji tych dwóch wartości.

Wykres 5. Potencjał inwestycyjny Gminy Mysłakowice.

Na obszar oznaczony kolorami bordowym i żółtym, który stanowi potencjał inwestycyjny, odpowiadający sumie przepływów  finansowych jednostki i możliwych do uzyskania (w ramach dofinansowania) środków z zewnętrznych źródeł, nałożono niebieskie słupki, które oznaczają  wartości inwestycji zaplanowanych. Jak widać na wykresie w roku bieżącym słupek nie przewyższa dwukolorowego obszaru. Oznacza to, że samorząd aktualnie ma wystarczający potencjał inwestycyjny na realizację planowanych zamierzeń. W pozostałych latach projekcji słupki przewyższają oznaczony obszar, stąd niezbędne będzie uzyskanie dodatkowych środków z zewnętrznych źródeł zasilania - przychodów (kredyty, pożyczki), ewentualnie weryfikacja planów inwestycyjnych.

# 8.2.	Podział na źródła finansowania

Podział na źródła finansowania przedstawia tabela 5.3/1 w rozdziale 5.3. (Wieloletni Plan Inwestycyjny). Wynika z niej jednoznacznie, że ilość:

- dotychczas poniesionych nakładów określa się na poziomie: 274 000,00 zł,

- środków własnych gminy określa się na poziomie: 25 746 414,50 zł,

- środków Unii Europejskiej i innych środków na poziomie: 36 317 602,50 zł.

# 9.

# system wdrażania

System wdrażania został przyjęty Zarządzeniem nr 293/05 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 23.08.2005 roku w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice.

System ten przewiduje wprowadzenie każdego roku zadań do programów operacyjnych w oparciu o Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, którego wzór jest załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Mysłakowice w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego (załącznik).

Każdy Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego jest oceniany na podstawie Kryteriów Oceny Zadań w Projekcie. Następnie każde przedsięwzięcie inwestycyjne z programów operacyjnych może przejść do tabeli WPI, o której mowa w punkcie 5.3., o ile uzyska odpowiedni stopień przygotowania, wypełnia założone cele w wybranym wariancie rozwoju  i może być finansowane w ramach podziału środków przeznaczonych na inwestycje zwanych dalej potencjałem inwestycyjnym.

Za przebieg wdrażania przedsięwzięcia od momentu jego zgłoszenia do umieszczenia w tabeli WPI odpowiada Zespół Zadaniowy ds. Planu Rozwoju Lokalnego. Zintegrowaną Tabelę WPI zatwierdza Rada Gminy.

Stosowne akty prawne zamieszczone są w załącznikach na wstępie do powyższego dokumentu.

10.

sposoby monitorowania i oceny komunikacji społecznej

Przyjęto, że potencjał inwestycyjny Gminy Mysłakowice dzieli się proporcjonalnie 
w oparciu o wybrany wariant rozwoju w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice. Podział procentowy potencjału inwestycyjnego przedstawia rozdział 10.2. Podział ten staje się kluczem monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego.

10.1. Sposoby oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego corocznie oceniana jest przez poszczególne komisje Rady Gminy i samą Radę Gminy po ówczesnym przedłożeniu sprawozdania Wójta Gminy dokonanym w oparciu o pracę Zespołu Zadaniowego. Ten natomiast posługuje się kluczami oceny, o których mowa w rozdziale 10.2. i opisanymi w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 293/05 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 23.08.2005 roku w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Kryteriami Oceny Zadań w Projekcie. Ocenie poddawane są stopnie zaawansowania realizacji poszczególnych projektów i zadań zamieszczonych w WPI.

10.1.1. Sposoby inicjowania współpracy z partnerami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi

Jednym z instrumentów inicjowania wspólnych przedsięwzięć partnera publicznego 
i prywatnego jest upublicznienie formy i sposobu składania Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, który może być zgłoszony zarówno przez inwestora prywatnego, 
jak i organizację pozarządową o ile widzą oni jakikolwiek udział samorządu w planowanym przedsięwzięciu. O ile wniosek taki znajduje swoje miejsce w Programach Operacyjnych,
 o tyle szanse przeniesienia tego zadania do tabeli WPI, o której mowa w rozdziale 5.3., zależą od umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji tego zadania.

# 10.2. Podział potencjału inwestycyjnego na poszczególne cele główne, inne cele

W Gminie Mysłakowice przyjęto następujący podział potencjału inwestycyjnego według wybranego wariantu rozwoju w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice (podział potencjału inwestycyjnego w procentach).

CELE GŁÓWNE

| Zrównoważony rozwój środowiskowy [I A]* 25% | Zrównoważony rozwój społeczny [I B] 25% | 95% |
| --- | --- | --- |
| Zrównoważony rozwój gospodarczy [I C] 25% | Optymalne zarządzanie gminą [I D] 20% |  |

* - oznaczenie celu w celach głównych

INNE

| INNE CELE [II]* | 5 % (rezerwa) |
| --- | --- |

Określony potencjał inwestycyjny gminy na poziomie przyjętym w rozdziale 8.2. podzielono na cztery cele główne wynikające z uchwalonej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice. Ponieważ ilość projektów i programów podporządkowanych tym celom strategicznym nie rozkłada się równomiernie na każdy z tych celów, potencjał inwestycyjny podzielono w taki sposób, iż dla celów głównych „Zrównoważony rozwój środowiskowy”, „Zrównoważony rozwój społeczny” oraz „Zrównoważony rozwój gospodarczy” przypisano odpowiednio po 25% potencjału inwestycyjnego, ponieważ cele te wymagają poniesienia największych nakładów inwestycyjnych w okresie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Natomiast działaniom wspierającym realizację celu „Optymalne zarządzanie gminą” przypisano 20% potencjału inwestycyjnego. Zachowano także pięcioprocentową rezerwę.

Każde zadanie zamieszczone ostatecznie w tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego podporządkowane zostało jednemu z tych celów.

Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego polega na kontroli wyboru zadań z Programów Operacyjnych do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ograniczonego wysokością nakładów przeznaczonych na realizację danego celu oraz wyborze zadań najlepiej przygotowanych, o czym decydują Kryteria Oceny Zadań (załącznik nr 4 do Zarządzenia 
nr 293/05 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 23.08.2005 roku w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego).

Bezpośrednio monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego dokonuje Zespół Zadaniowy 
a jego wnioski rozpatrywane są przez Radę Gminy.

10.3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie 
o trzy formy komunikacji:

- Internet

- Prasa lokalna, regionalna i centralna

- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Rozwoju Lokalnego włącznie z publikacją Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego jako formy aplikowania zadań.

W witrynie Gminy Mysłakowice zostanie utworzona podstrona poświęcona Planowi Rozwoju Lokalnego z zamieszczonymi dokumentami w plikach pdf.

Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego (Urzędem Gminy w Mysłakowicach) 
a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna, regionalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Rozwoju Lokalnego o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w tabeli WPI Planu Rozwoju Lokalnego.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu 
do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego.

# Footnotes

Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powstaje na wskutek przeniesienia tej części przedsięwzięć inwestycyjnych zamieszczonych w Programach Operacyjnych, które uzyskały pozytywną (powyżej 6 pkt) ocenę dokonaną według kryteriów oceny zadań w projekcie (załącznik numer 5 do zarządzenia). Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela WPI) jest nieodłącznym elementem Planu Rozwoju Lokalnego i zawiera szczególnie te przedsięwzięcia, dla których planuje się ich finansowanie z udziałem Funduszy Strukturalnych UE. Wieloletni Plan Inwestycyjny w stosunku do Wieloletnich Nakładów na Programy Inwestycyjne zawiera w sobie wszystkie planowane inwestycje, również te dla których na dzień ich planowania nie ma do końca zapewnienia o ich finansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

Opracowano na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Mysłakowicach oraz informacji zawartych w dokumencie pn. „Diagnoza Sytuacji Społeczno-Gospodarczej 
i Przestrzennej Gminy Mysłakowice”.

Skratki – ciała stałe usuwane w pierwszym etapie oczyszczania ścieków.

M. Kachniarz. i in., Gmina Mysłakowice diagnoza stanu. Materiały robocze na warsztaty w ramach Strategii Rozwoju Gminy, Wyd. Fundacja Karkonoska, Jelenia Góra 1998.

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze.

Stopa bezrobocia – w stosunku do powiatu, regionu i Polski liczona metodą: procentowy udział bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnych zawodowo, szacowany na koniec każdego – badanego okresu.

Wskaźnik bezrobocia – udział procentowy bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym liczony 
w stosunku do poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu (dla gminy wyliczono wskaźnik bezrobocia 
ze względu na brak danych dotyczących liczby ludności aktywnej zawodowo – niezbędnej do wyliczenia stopy bezrobocia).

* Program NR I A/1 – oznacza, że jest to program nr 1 przyporządkowany celowi IA (oznaczenie celów z wybranego wariantu rozwoju).

** Projekt P 1/2 – oznacza to, że jest to projektu nr 2 przyporządkowany programowi nr 1.

*** Zadanie Z 1/3/2 – zadanie nr 2 w projekcie nr 3 programu nr 1.

Publikator: Monitor Polski  Nr 23, poz.403.

Publikator: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z  późn.  zmianami.

tamże

# Text boxes

Zrównoważony rozwój gospodarczy

I C

Zrównoważony rozwój społeczny

I B

2.1. Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu

Zrównoważony rozwój środowiskowy

I A

4.4. Efektywna współpraca samorządu ze środowiskami lokalnymi

Optymalne zarządzanie 
gminą 
I D

3.2. Rozwinięta przedsiębiorczość

3.3. Rozwinięta i pełna infrastruktura techniczna

3.4. Podniesiony standard bazy i usług turystycznych

2.3. Usługi społeczne dostosowane do potrzeb mieszkańców.

2.2. Wysoka jakość

i dostępność usług zdrowotnych

2.5. Atrakcyjna oferta kulturalna i sportowa

2.4. Wysokie poziom usług edukacyjnych

1.6. Ochrona i rewitalizacja  gminnych walorów kulturowych 
i przyrodniczo-krajobrazowych

1.1. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców

1.2. Minimalizacja zanieczyszczeń wód, powietrza i gruntów

1.5. Likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk śmieci oraz wyrobisk kopalnianych

3.1. Zmodernizowane i dostosowane do wymogów rynkowych gospodarstwa rolne

1.4. Ograniczenie hałasu komunikacyjnego

1.3. Zmniejszenie zagrożenia

powodziowego w gminie

Gmina Mysłakowice przyjazna mieszkańcom, turystom i środowisku

4.1. Utrzymanie dobrej  pozycji gminy w regionie

4.2. Wdrożenie systemowego zarządzania gminą

4.3. Estetyczne zagospodarowanie gminy zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

4.5. Czytelny i ugruntowany wizerunek turystyczny gminy

2.7. Zwiększone poczucie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców gminy

2.6. Zwiększony poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego